Приложение

к постановлению администрации

Свердловского района

от 10 сентября 2019г.  № 887

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА

«Создание и ремонт контейнерных

площадок на территории

Свердловского района Орловской области»

- пгт. Змиевка, 2019 год

- Паспорт муниципальной  программы "Создание и ремонт контейнерных площадок на территории Свердловского  района Орловской области  в 2019 - 2021  годах"

| Наименование Программы | Муниципальная программа "Создание и ремонт контейнерных площадок на территории Свердловского района Орловской области" (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Главный распорядитель бюджетных средств | Администрация Свердловского района Орловской области |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2019 - 2021 годы |
| Цели и задачи Программы | Цель Программы: создание для жителей Свердловского района благоприятных санитарно-экологических условий. Задачи Программы: - создание на территории Свердловского района контейнерных площадок; - доведение технического и эксплуатационного состояния контейнерных площадок, расположенных на территории Свердловского района, до нормативных требований |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Свердловского района, соисполнители - хозяйствующие субъекты, определенные в соответствии с действующим законодательством |
| Ожидаемые конечные результаты от реализации Программы | Реализация Программы позволит выполнить комплекс работ по созданию и ремонту контейнерных площадок в Свердловском районе, улучшить их техническое и эксплуатационное состояние согласно СанПиН 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий населенных мест", упорядочить отношения в сфере обращения с отходами, уменьшить количество несанкционированных свалок отходов и количество жалоб населения по вопросам санитарного содержания территорий городского и сельских поселений. |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели | За период реализации Программы планируется получить следующие результаты: - количество созданных и отремонтированных контейнерных площадок — 107 ед.; - сокращение доли контейнерных площадок, не соответствующих требованиям СанПиН N 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий населенных мест", до 70% |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем средств на реализацию Программы составляет 6170,00 тыс. руб., из них по годам: - 2019 год - 550,00 тыс. руб.; - 2020 год -1120,00 тыс. руб.; - 2021 год - 4500,00 тыс. руб. Источники финансирования - бюджет Свердловский района , внебюджетные источники. В том числе: бюджет Свердловского района: - 2019 год - 550,00 тыс. руб.; - 2020 год -1120,00 тыс. руб.; - 2021 год - 4500,00 тыс. руб. |

I. Общая  характеристика сферы реализации Программы, включая описание  текущего состояния, основных проблем в указанной  сфере

и прогноз ее развития

Проблема сбора и транспортирования твердых коммунальных отходов является одной из наиболее актуальных санитарно-экологических проблем Свердловского района.

В соответствии с вступившими с 01.01.2019 изменениями в Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления",  к полномочиям органов местного самоуправления отнесено создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, за исключением установленных законодательством Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах.

В соответствии с действующим федеральным, региональным и муниципальным законодательством контейнерные площадки должны иметь всепогодные подъезды, трехсторонние ограждения и твердые основания.

В настоящее время ряд контейнерных площадок, размещенных на территории Свердловского района,  не соответствует указанным требованиям либо вообще отсутствуют. Это приводит к загрязнению и ухудшению санитарно-экологического состояния территории района. Кроме того, ранее созданные контейнерные площадки периодически повреждаются в результате их ненадлежащей эксплуатации специализированными перевозчиками.

В связи с изложенным имеется необходимость осуществления регулярных работ по созданию и ремонту контейнерных площадок.

- II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения  целей и решения  задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Программы, сроков и этапов ее реализации.

Основная цель Программы:

- создание для жителей Свердловского района благоприятных санитарно-экологических условий.

Задачи Программы:

- создание на территории Свердловского района контейнерных площадок;

- доведение технического и эксплуатационного состояния контейнерных площадок, расположенных на территории Свердловского района, до нормативных требований (наличие трехстороннего ограждения и твердого основания, всепогодного подъезда).

В результате выполнения Программы ожидается:

- создать и отремонтировать 107 контейнерных площадок в Свердловском районе;

- сократить долю контейнерных площадок, не соответствующих требованиям СанПиН № 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий населенных мест", до 70%.

- III. Характеристика основных мероприятий  программы

В рамках Программы реализуются мероприятия по созданию и ремонту контейнерных площадок в Свердловском  районе, которые включают в себя:

- создание контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов;

- ремонт ранее оборудованных контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов.

Срок реализации Программы - 2019 - 2021 годы. Допускается корректировка мероприятий Программы по срокам и объемам финансирования.

IV. Обобщенная характеристика мер государственного  регулирования

В ходе выполнения  муниципальной программы предусматривается применение правового регулирования  в сфере реализации Программы. Предусматривается  проведение ежегодного мониторинга действующей нормативно - правовой базы.

Применение налоговых, тарифных, кредитных и иных мер государственного регулирования в рамках реализации Программы не предусмотрено.

Сведения о мерах правового регулирования представлены в приложении 3 к Программе.

- V. Прогноз сводных показателей

муниципальных заданий по этапам реализации Программы

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий  представлен в приложении 1 к Программе. Ресурсное обеспечение муниципальной программы представлено в приложении 2 к Программе.

VI. Информация об участии общественных, научных

и иных организаций, а также целевых внебюджетных

фондов в реализации Программы

Участие  общественных, научных и иных организаций, а также целевых внебюджетных фондов в рамках реализации Программы не запланировано.

- VII. Обоснование объема финансовых ресурсов,

необходимых для реализации Программы

Источник финансирования - бюджет Свердловского района,  внебюджетные источники .

Общий объем средств на реализацию Программы – 6170,00  тыс. руб., из них: в 2019 году – 550,00  тыс. руб., в 2020 году -   1120,00 тыс. руб., в 2021 году – 4500,00  тыс. руб.

Всего, за весь срок реализации Программы будет создано и отремонтировано 107 площадок: в 2019 году - 12 в 2020 году - 29, в 2021 году — 66.

При определении объема финансовых средств, необходимого для реализации программных мероприятий, использовался затратный метод (сравнение планируемого мероприятия с аналогичным по ряду признаков, затраты на реализацию которого известны).

Объемы финансирования Программы за счет средств бюджета Свердловского района носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета на соответствующий год и представлен в приложении 2 к Программе.

- VIII. Анализ рисков реализации Программы и описание мер

управления рисками реализации Программы

Риски реализации Программы разделены на внутренние, которые относятся к сфере компетенции ответственного исполнителя и соисполнителей Программы, и внешние, наступление или ненаступление которых не зависит от действий исполнителей Программы.

Внутренние риски могут являться следствием:

а) низкой исполнительской дисциплины должностных лиц, ответственных за выполнение мероприятий Программы;

б) несвоевременной разработки, согласования и принятия документов, обеспечивающих выполнение мероприятий Программы;

в) недостаточной оперативности при корректировке плана реализации Программы при наступлении внешних рисков реализации Программы.

Мерами управления внутренними рисками являются:

а) детальное планирование хода реализации Программы;

б) оперативный мониторинг выполнения мероприятий Программы;

в) своевременная актуализация ежегодных планов реализации Программы, в том числе корректировка состава и сроков исполнения мероприятий с сохранением ожидаемых результатов мероприятий Программы;

г) межведомственная координация при проведении мероприятий Программы, осуществляемая ответственными исполнителями программы.

Внешние риски могут являться следствием:

а) деятельности иных органов государственной власти (органов местного самоуправления) - несогласованности выполнения работ в рамках Программы;

б) возникновения дестабилизирующих общественных процессов.

Для управления рисками этой группы предусмотрено проведение в течение всего срока выполнения Программы мониторинга и прогнозирования текущих тенденций в сфере реализации Программы и при необходимости актуализация плана реализации программы.

- Прогноз  конечных результатов реализации

муниципальной программы

Программа носит социальный характер, результаты реализации ее мероприятий будут оказывать влияние на различные стороны жизни района и общества на протяжении длительного времени.  Она позволит добиться позитивных изменений:

- сократить долю контейнерных площадок, не соответствующих требованиям СанПиН N 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий населенных мест", до 70%;

- улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования Свердловского района Орловской области.

- X. Порядок и методика оценки эффективности Программы

Оценка эффективности выполнения Программы проводится для обеспечения ответственного исполнителя Программы оперативной информацией о ходе и промежуточных результатах выполнения мероприятий Программы, подпрограмм и решения задач Программы.

Ответственный исполнитель Программы использует результаты оценки эффективности ее выполнения при принятии решений:

о корректировке плана реализации Программы на текущий год;

формировании плана реализации Программы на очередной год;

подготовке предложений по корректировке Программы в случае выявления факторов, существенно влияющих на ход реализации Программы.

Для проведения текущего мониторинга реализации Программы соисполнители Программы предоставляют в ответственному исполнителю отчетную информацию, в следующие сроки:

1) оперативная информация о ходе реализации Программы - ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

2) годовой отчет о реализации Программы в отчетном году - до 10 февраля года, следующего за отчетным.

В случае необходимости ответственный исполнитель Программы дополнительно запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки ответов в Аппарат Губернатора и Правительства Орловской области, а также для проведения оценки эффективности Программы и подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности Программы.

Эффективность выполнения Программы оценивается как степень достижения запланированных результатов при условии соблюдения обоснованного объема расходов.

При оценке эффективности реализации  Программы учитываются следующие критерии :

степень достижения целей и решения задач подпрограмм и Программы в целом ;

степень реализации мероприятий, решения задач и достижения цели Программы (выполнение мероприятий Программы и подпрограммы в соответствии с планом реализации Программы - соблюдение сроков и соответствие фактического результата ожидаемому);

степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств (соотношение планового и фактического объема финансирования мероприятий Программы) .

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности Программы подготавливается ответственным исполнителем совместно с соисполнителями до 1 марта года, следующего за отчетным, и направляется главе администрации района.

Программа считается завершенной, и ее финансирование прекращается после завершения сроков реализации Программы, выполнения всех программных мероприятий или достижения целей Программы.  Руководитель  Программы, при необходимости, вносит Главе  администрации района предложения (с обоснованиями)  о продлении срока  реализации Программы.

XI. Механизм мониторинга реализации Программы

Муниципальный заказчик - координатор Программы организует работу исполнителей мероприятий Программы по реализации Программы и подготовке необходимых материалов для своевременного и правильного составления отчетности.

В течение всего периода реализации Программы осуществляется полугодовой и годовой мониторинги реализации Программы

XII. Организация управления Программой

и контроль за  ходом ее реализации

В целях обеспечения своевременной и качественной реализации Программы муниципальный заказчик- координатор Программы осуществляет:

- отбор в установленном порядке исполнителей работ и поставщиков оборудования по каждому программному мероприятию, финансируемому за счет бюджетных средств;

-координацию исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку результативности;

- непосредственный контроль хода реализации мероприятий Программы;

- подготовку отчетов о реализации Программы.

XIII. Оценка социально-экономической эффективности

реализации мероприятий Программы

Реализация мероприятий Программы позволит:

- создать  и отремонтировать  контейнерные площадки в количестве  - 107 ед.;

- сократить долю контейнерных площадок, не соответствующих требованиям СанПиН № 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий населенных мест", до 70%.

Приложение 1

  - к муниципальной программе

  - "Создание и ремонт

  - контейнерных площадок

  - на территории

  - Свердловского района

  - Орловской области"

- Перечень создаваемых и подлежащих ремонту контейнерных площадок в Свердловском  районе в 2019 - 2021  годах в сфере реализации Программы "Создание и ремонт контейнерных площадок   на территории

- Свердловского  района Орловской области»

| N п/п | Местоположение контейнерной площадки | Размер контейнерной площадки, м | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019 год |  |  |  |
| - Сельские населенные пункты Свердловского района |  |  |  |
| 1. | д. Васильевка, д. Степановка, д. Никуличи, д. Гостиново, д. Яковлево, д. Красная Рыбница, д. Петрово, с. Никольское, д. Домнино, д. Городище, д. Марьевка, д. Гагаринка | 3,0 x 1,75 | Устройство основания, ограждения площадки, приобретение и установка оборудования. |
| 2020 год пгт. Змиевка |  |  |  |
| 2. | ул. Ленина 24в, ул. Полевая 1а, ул. Ленина 3в, пер. Ленина 38а, ул. Ленина 1а, ул. Свердлова 51а, ул. Привокзальная 17б, ул. Привокзальная 1а, ул. Ленина 11д, ул. Ленина 7а, | 3,0 x 1,75 | Устройство ограждения площадки для накопления ТКО в соответствии с пунктом 2.1.3 СанПиН 42-128-4690-88 |
| 3. | ул. Привокзальная 17б, ул. Привокзальная 1а, ул. Ленина 7а, пер. Ленина 31а, ул. Полевая 1а, пер. Ленина 38а, ул. Ленина 1а, ул. Свердлова 51а, ул. Ленина 71г | 3,0 x 1,75 | Устройство водонепроницаемого покрытия площадки для накопления ТКО в соответствии с пунктом 2.1.3 42-128-4690-88 |
| 4. | ул. Ленина 24б, ул. Котовского 3г, | 3,0 x 1,75 | Изменение места расположения контейнерных на расстоянии более 20 м. От жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения |
| - Сельские населенные пункты Свердловского района |  |  |  |
| 5. | Пос. Куракинский площадь имени Князя Куракина д.4; с. Богодухово ул. Садовая, ул. Центральная, ул. Рябиновая | 3,0 x 1,75 | Устройство ограждения площадки для накопления ТКО в соответствии с пунктом 2.1.3 СанПиН 42-128-4690-88 |
| 6. | с. Богодухово ул. Садовая, ул. Центральная, ул. Рябиновая, ул. Молодежная | 3,0 x 1,75 | Устройство водонепроницаемого покрытия площадки для накопления ТКО в соответствии с пунктом 2.1.3 42-128-4690-88 |
| 2021 год |  |  |  |
| - Сельские населенные пункты Свердловского района |  |  |  |
| 7. | Котовское с/п: д. Сорочьи Кусты. Кошелевское с/п: д. Кошелево, д. Барановка, с. Козьминское. Красноармейское с/п: с. Богородицкое, д. Егорьевка, д. Поздеево, с. Преображенское, д. Сандровка, п. Хорошевский, д. Шамшино. Никольское с/п: д. Анненский Лазавец, с. Змиево, с. Знаменское, с. Плоское, д. Плота, с. Философово. Новопетровское с/п: д. Федоровка. Яковлевское с/п: д. Давыдово, д. Долгое, д. Хвощино, д. Чибисы. | 3,5 x 1,75 | Устройство основания, ограждения площадки, приобретение и установка оборудования. |

Приложение 2

  - к муниципальной программе

  - "Создание и ремонт

  - контейнерных площадок

  - на территории

  - Свердловского района

  - Орловской области»

- Ресурсное обеспечение в сфере реализации Программы "Создание и ремонт контейнерных площадок   на территории

- Свердловского  района Орловской области»

| N п/п | Местоположение контейнерной площадки | Наименование работ | Период выполнения работ, год | Сумма финансирования, тыс. руб. | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | д. Васильевка, д. Степановка, д. Никуличи, д. Гостиново, д. Яковлево, д. Красная Рыбница, д. Петрово, д. Домнино, д. Городище, д. Федоровка, д. Гагаринка, д. Марьевка | Устройство основания, ограждения площадки, приобретение и установка оборудования. | 2019 | 550,00 | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ, подрядная организация |
| 2. | ул. Ленина 24в, ул. Полевая 1а, ул. Ленина 3в, пер. Ленина 38а, ул. Ленина 1а, ул. Свердлова 51а, ул. Привокзальная 17б, ул. Привокзальная 1а, ул. Ленина 11д, ул. Ленина 7а, | Устройство ограждения площадки для накопления ТКО в соответствии с пунктом 2.1.3 СанПиН 42-128-4690-88 | 2020 | 200,00 | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ, подрядная организация |
| 3. | ул. Привокзальная 17б, ул. Привокзальная 1а, ул. Ленина 7а, пер. Ленина 31а, ул. Полевая 1а, пер. Ленина 38а, ул. Ленина 1а, ул. Свердлова 51а, ул. Ленина 71г | Устройство водонепроницаемого покрытия площадки для накопления ТКО в соответствии с пунктом 2.1.3 42-128-4690-88 | 2020 | 450,00 | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ, подрядная организация |
| 4. | ул. Ленина 24б, ул. Котовского 3г. | Изменение места расположения контейнерных на расстоянии более 20 м. От жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения | 2020 | 150,00 | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ, подрядная организация |
| 5. | Пос. Куракинский площадь имени Князя Куракина д.4; с. Богодухово ул. Садовая, ул. Центральная, ул. Рябиновая | Устройство ограждения площадки для накопления ТКО в соответствии с пунктом 2.1.3 СанПиН 42-128-4690-88 | 2020 | 120,00 | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ, подрядная организация |
| 6. | с. Богодухово ул. Садовая, ул. Центральная, ул. Рябиновая, ул. Молодежная | Устройство водонепроницаемого покрытия площадки для накопления ТКО в соответствии с пунктом 2.1.3 42-128-4690-88 | 2020 | 200,00 | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ, подрядная организация |
| 7. | Котовское с/п: д. Сорочьи Кусты Кошелевское с/п: д. Кошелево, д. Барановка, с. Козьминское. Красноармейское с/п: с. Богородицкое, д. Егорьевка, д. Поздеево, с. Преображенское, д. Сандровка, п. Хорошевский, д. Шамшино. Никольское с/п: д. Анненский Лазавец, с. Змиево, с. Знаменское, с. Плоское, д. Плота, с. Философово, с. Никольское Яковлевское с/п: д. Давыдово, д. Долгое, д. Хвощино, д. Чибисы (66 площадок) | Устройство основания, ограждения площадки, приобретение и установка оборудования. | 2021 | 4500,00 | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ, подрядная организация |
|  | 107 |  |  | 6170,00 |  |