Информация о реализации национальных проектов в 2020 году.

В 2020 году в рамках национального  проекта формирования комфортной городской среды на территории городского поселения  Змиевка будут выполнены работы по благоустройству 6 дворовых территорий для 8 многоквартирных домов,  сумма денежных средств, выделенная из федерального и областного бюджетов составляет  3460,52358 тыс. руб., софинансирование из бюджета городского поселения Змиевка — 194,83125 тыс. руб., общая стоимость работ  составит 3655,35483 тыс. руб., из них:

- ул. Чапаева д.6 — 120,220 тыс. руб.;

- пер. Ленина д.2 — 373,77585 тыс. руб.:

- ул. Молодежная д.8 — ул. Котовского д.12а — 1284,84402 тыс. руб.;

-  ул. Ленина д.20 — 951,57328 тыс. руб.;

- ул. Революции д.1-д.3 — 466,87068 тыс. руб.;

- ул. Ленина д.24 — 458,071 тыс. руб.,

работы начаты на всех объектах, срок завершения работ  до 10.07.2020 года, подрядчики по муниципальным контрактам  и ООО «Фрегат» и ООО «Профстрой».