МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №0154300014120000003 -3/2020

пгт.Змиевка                                                                                                    28 февраля 2020 г.

Администрация Свердловского района Орловской области, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы администрации Шумай Олега Дмитриевича, действующей на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ПРОФСТРОЙ», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице  Генерального директора Петровой Ирины Алексеевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны»,  с соблюдением требований Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании результатов размещения муниципального заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме (протокол подведения итогов   № 0154300014120000003-3 от 17 февраля 2020 года), заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

- Предмет Контракта

1.1. По настоящему Контракту Подрядчик обязуется выполнить работы по объекту ремонта: «Ремонт дворовой территории по программе формирование современной городской среды по адресу: Орловская область, Свердловский район, пгт.Змиевка, переулок Ленина д.2», в соответствии с рабочей документацией, а Заказчик обязуется принять выполненные работы на условиях настоящего контракта и, в случае, предусмотренном п.2.2 настоящего контракта оплатить их.

Код ОК 034-2014 (КПЕС 2008) – 42.11.10.129 Дороги автомобильные, в том числе улично-дорожная сеть, и прочие автомобильные и пешеходные дороги, не включенные в другие группировки

1.2. Место выполнения работ: Россия, Орловская область, Свердловский район, пгт. Змиевка, переулок Ленина д.2.

- 1.3. Идентификационный код закупки:  203572200134857220100100100014211244

- 2. СТОИМОСТЬ (ЦЕНА) КОНТРАКТА

2.1. Цена Контракта установлена на основании результатов электронного аукциона и составляет в текущих ценах 373 775 рублей 85 копеек (триста семьдесят три тысячи семьсот семьдесят пять рублей восемьдесят пять копеек), в том числе:

за счет средств бюджета Орловской области  370 038 рублей 10 копеек.

за счет средств бюджета городского поселения Змиевка Свердловского района Орловской области 3 737 рублей 75 копеек.

2.2. В случае, если указанная в п. 2.1 Контракта цена определена путем проведения электронного аукциона на понижение цены, либо Контракт заключается с единственным подрядчиком по цене, предложенной им в ходе электронного аукциона на понижение цены, начальной (максимальной) цене Контракта, либо, в случае признания электронного аукциона на понижение цены несостоявшимся, по цене предложенной единственным подрядчиком, установлен следующий порядок ее исчисления, изменения и оплаты:

2.2.1. Оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком по цене, установленной п. 2.1 Контракта, «НДС не облагается в связи с применением Подрядчиком упрощенной системы налогообложения», в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 32 Налогового кодекса РФ.

2.2.2. Цена Контракта определена на весь срок исполнения Контракта, является твердой и может изменяться исключительно в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в том числе Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ).

Расчёт фактической стоимости выполненных работ производится Сторонами индексным методом. Распределение стоимости работ определяется в соответствии с Расчетом индексов перехода от базисной стоимости к текущим ценам (Приложение № 1 к Контракту).

2.2.3. В цену Контракта включена стоимость всех затрат Подрядчика, необходимых для выполнения работ по Контракту.

2.2.4. Стоимость отдельных видов работ и материалов, применяемых при исполнении Контракта, может меняться по согласованию с Заказчиком в пределах общей твердой цены Контракта, в связи с корректировкой сметной документации. При всех изменениях необходимо пройти проверку достоверности определения сметной стоимости объекта ремонта, все понесенные затраты возлагаются на Подрядчика.

2.2.5. Финансирование работ по Контракту будет осуществляться за счет средств бюджета городского поселения Змиевка Свердловского района Орловской области.

Стоимость работ не может превышать доведенных лимитов бюджетных обязательств соответствующего финансового года.

2.2.6. В соответствии с ч. 6 ст. 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в случае уменьшения Заказчику как получателю бюджетных средств главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из Контракта, Заказчик должен обеспечить согласование в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд новых условий Контракта, в том числе по цене и (или) срокам их исполнения и (или) объему работ.

2.2.7. Цена Контракта, указанная в п. 2.1 Контракта, может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема и качества выполняемых работ и иных условий Контракта.

2.2.8. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работ в порядке, установленном п. 12.9 Контракта, Стороны обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работ.

В случае увеличения предусмотренного Контрактом объема работ в порядке, установленном п. 12.9 Контракта, допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работ исходя из цены единицы работ, но не более чем на десять процентов цены Контракта.

2.3. В случае, если указанная в п. 2.1 Контракта цена Контракта определена путем проведения электронного аукциона на повышение цены, в порядке ч. 23 ст. 68 Закона № 44-ФЗ, либо Контракт заключен с единственным подрядчиком по цене, предложенной им в ходе электронного аукциона на повышение цены, либо, в случае признания электронного аукциона на повышение цены несостоявшимся, по цене, предложенной единственным подрядчиком, выполненные Подрядчиком и принятые Заказчиком работы оплате не подлежат и выполняются Подрядчиком безвозмездно.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

3.1. Заказчик обязан:

3.1.1. Передать Подрядчику в течение 3 (трех) рабочих дней со дня заключения Контракта сметную документацию, материалы согласований, необходимые для производства работ по Контракту (при необходимости).

3.1.2. Произвести приемку выполненных Подрядчиком работ в соответствии с действующим законодательством РФ в порядке, предусмотренном в разделе 6 Контракта.

3.1.3.	 В случае, установленном в п. 2.2 Контракта:

– оплачивать выполненные и принятые работы в соответствии и в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на текущий год;

– оплатить иные затраты Подрядчика в соответствии с условиями Контракта и сметной документации.

– осуществлять контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств. По инициативе Заказчика Стороны проводят сверку расчетов затрат с предоставлением Подрядчиком обосновывающих документов.

3.1.4. Нести иные обязанности в соответствии с Контрактом и действующим законодательством РФ.

3.2. Заказчик вправе:

3.2.1. Осуществлять строительный контроль и технический надзор за выполнением работ по Контракту, контроль соответствия объемов, стоимости и качества работ в соотвествии со сметной документацией, строительным нормам и правилам на производство и приемку этих работ предусмотренным СП 78.13330.2012 актуализированная редакция СНиП 3.06.03.-85, ВСН 19-89, действующими нормативными и руководящими документами, и условиями Контракта.

3.2.2. Производить любые измерения, испытания, отборы образцов и взвешивания для контроля качества работ, материалов, изделий и конструкций, применяемых при выполнении работ по Контракту, с участием представителя Подрядчика.

При уклонении Подрядчика от участия в приемке материалов, изделий и конструкций, применяемых при выполнении работ по Контракту по качеству, Заказчик осуществляет вышеуказанные действия в одностороннем порядке.

3.2.3. В случае, установленном в п. 2.2 Контракта, по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения Контракта изменить стоимость отдельных видов работ в пределах общей твердой цены Контракта.

3.2.4. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом выполнения Подрядчиком работ и участвующих в сдаче-приемке работ по Контракту. Заказчик и уполномоченные им лица имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время их производства.

3.2.5. Отдавать предписания:

– о запрете производства работ, в случае, когда устранение допущенного дефекта невозможно, либо требует больших финансовых затрат, либо делает невозможным использование результата работы в соответствии с его целевым назначением;

– о приостановке производства работ, в случае, когда допущенный дефект возможно устранить только путем остановки технологического процесса и оперативного проведения корректирующих мероприятий;

– об устранении дефекта, в случае, когда обнаруженный дефект может быть устранен в процессе производства работ без остановки технологического процесса и ухудшения качества отдельно конструктивного элемента или всей конструкции в целом;

– о запрещении применения технологий и материалов, не обеспечивающих, установленный уровень качества.

Предписания (распоряжения) выдаются Заказчиком Подрядчику в письменном виде с указанием даты и срока его исполнения и записываются в журнал производства работ.

Предписания (распоряжения) являются правовым документом, должны регистрироваться и храниться у Подрядчика на протяжении срока выполнения работ по Контракту. Копии предписаний (распоряжений) хранятся Заказчиком.

3.2.6. Имеет иные права в соответствии с Контрактом и действующим законодательством РФ.

4. ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

4.1. Выполнить все работы в полном соответствии со сметной документацией, условиями Контракта и действующих нормативных правовых и нормативно-технических актов, а также в соответствии с требованиями строительных норм и правил, государственных стандартов и сдать результат работы Заказчику в установленный Контрактом срок.

4.2. На всем протяжении выполнения работ обеспечивать наличие и работоспособность машин, механизмов, оборудования и инструментов, необходимых для надлежащего исполнения Контракта.

4.3. Выполнить все работы в объемах и в сроки, предусмотренные разделом 5 Контракта, а также Календарным графиком производства работ (Приложение № 2 к Контракту).

4.4. Назначить в трехдневный срок с момента заключения Контракта представителей Подрядчика, ответственных за ход работ по Контракту, официально известив об этом Заказчика с указанием полномочий представителей.

4.5. Организовать контроль качества поступающих для выполнения работ товаров (материалов).

4.6. В случае, если это установлено действующим законодательством РФ, все товары (материалы) должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, результаты испытаний, удостоверяющие их качество, пройти входной лабораторный контроль, а также товарные знаки и показатели, соответствующие показателям, указанным в Приложении №3 к Контракту.

4.7. Обеспечить установку ограждений, знаков и указателей в местах проведения работ по Контракту в полном соответствии со схемой организации движения и ограждения мест производства работ, принятой на контроль ГИБДД УМВД России по Орловской области.

Перед началом производства работ Подрядчик обязан изготовить и установить в начале и в конце участка ремонта информационные щиты в соответствии со схемой организации движения и ограждения мест производства работ, принятой на контроль ГИБДД УМВД России по Орловской области.

Подрядчик обеспечивает и содержит за свой счет освещение и охрану Объекта, ограждения, временные и инженерные коммуникации, связанные с выполнением работ по Контракту, охрану материалов, изделий и конструкций, находящихся на строительной площадке.

4.8. Обеспечить во время производства работ выполнение мероприятий по технике безопасности и охране труда, обеспечению безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

4.9. Нести всю полноту ответственности за состояние безопасности труда при выполнении работ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.10. Обеспечивать безопасное и непрерывное движение транспорта на весь период выполнения работ на Объекте по согласованной с Заказчиком и принятой на контроль ГИБДД УМВД России по Орловской области схеме организации движения и ограждения мест производства работ.

4.11. В случае привлечения субподрядчиков, информировать Заказчика о заключении договора подряда, а так же нести ответственность за надлежащее исполнение субподрядчиком выполняемых работ.

4.12. Подрядчик обязуется до сдачи результата работ Заказчику в целом освободить автомобильную дорогу в пределах полосы постоянного отвода земель от дорожно-строительной техники, временных сооружений, остатков строительных материалов и изделий, временных дорожных знаков и указателей, а также иных предметов и инвентаря (строительного мусора).

4.13. Получить все необходимые разрешения, согласовать порядок ведения работ с органами государственного надзора и контроля (при необходимости).

4.14. Компенсировать Заказчику в полном объеме ответственность за ущерб, причиненный Заказчику на основании вступивших в законную силу судебных актов по искам третьих лиц за противоправные действия работников Подрядчика.

4.15. Оплатить за свой счет ущерб, нанесенный третьим лицам по вине Подрядчика при производстве работ.

4.16. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Подрядчика нарушения правил выполнения работ и другие упущения.

4.17. В случае приостановки работ по любой причине (кроме распоряжения Заказчика) Подрядчик должен немедленно письменно уведомить Заказчика.

4.18. Предоставить Заказчику по первому его требованию информацию о наличии материалов, механизмов, о числе рабочих и иную информацию, необходимую для осуществления контроля за исполнением Контракта.

4.19. При готовности результата работ по Объекту к сдаче в полном объеме письменно уведомить Заказчика не менее чем за 3 (три) дня до даты приемки работ.

4.21. В течение 3 (трех) календарных дней со дня приемки результата работ Заказчиком выдать гарантийный паспорт на гарантийный срок эксплуатации результата работ продолжительностью:                                                                                                                                                     1)проездов, тротуаров, парковочных площадок  – 4 года;

2) скамеек, урн — 2года;

3) освещения дворовой территории- 2 года.

4.22. По требованию Заказчика осуществлять сверку взаимных расчетов путем подписания Акта сверки взаимных расчетов.

4.23. Устранять все замечания Заказчика, выданные в порядке, предусмотренном п. 3.2.5 Контракта.

4.24. По окончании выполнения работ по Контракту сдать результат работ Заказчику в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.25. С момента начала работ на Объекте и до их завершения вести оформленные и заверенные в установленном порядке Общий журнал и специальные журналы работ, а также исполнительную производственную документацию, оформленную в порядке, установленном Распоряжением Росавтодора от 23.05.2002 № ИС-478-р и ГОСТ 32756-2014.

Осуществлять своими силами операционный контроль выполняемых работ, о его результатах отчитывается перед Заказчиком.

4.26. Предоставлять Заказчику оформленную надлежащим образом исполнительную и иную техническую документацию в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов, обязательных при производстве работ (в двух экземплярах).

4.27. На всем протяжении выполнения работ осуществлять контроль за принятием новых или внесением изменений в действующие нормативные правовые акты и нормативно-технические документы РФ, оказывающих влияние на ход и результата выполнения работ.

В случае введения в действие новых и/или внесения изменений в действующие нормативные правовые акты и нормативно-технические документы РФ Подрядчик уведомляет Заказчика о необходимости и порядке их применения при исполнении Контракта.

4.28. Нести иные обязанности в соответствии с Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.

5. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

5.1. Календарные сроки выполнения работ определены Сторонами:

- Начало выполнения работ – с 20 апреля 2020 года.

- Окончание выполнения работ – 10 июля 2020 года. В один этап.

- Распределение объемов работ и сроки окончания выполнения работ определяются Календарным графиком производства работ (Приложение № 2 к Контракту).

5.2. Подрядчик должен выполнять работу в установленные сроки.

5.3. Контрактом допускается досрочное исполнение Подрядчиком своих обязательств по согласованию с Заказчиком.

6. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ И ОПЛАТЫ РАБОТ

6.1. Сдаче-приемке подлежат выполненные в соответствии со сметной документацией и условиями Контракта работы, в том числе скрытые.

6.2. Заказчик и уполномоченные им лица имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время их производства.

6.3. Скрытые работы, освидетельствование которых в более поздний период невозможно, подлежат промежуточной сдаче-приемке.

Подрядчик за 3 (три) рабочих дня письменно информирует Заказчика о необходимости освидетельствования скрытых работ.

Если Заказчик не был информирован об освидетельствовании скрытых работ или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

6.4. Промежуточной приемке подлежат выполненные в течение месяца работы.

6.5. Подрядчик за 3 (три)рабочих дня обязан письменно известить Заказчика о готовности к сдаче выполненных работ.

Заказчик имеет право отложить дату приемки, если это не приводит к технологическим простоям, но не более чем на 3 (три)рабочих дня. При этом Заказчик должен уведомить Подрядчика об изменении даты приемки.

6.6. Для осуществления приемки выполненных работ Подрядчик представляет Заказчику Акты о приемке выполненных работ (форма № КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).

Одновременно с Актами о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и Справками о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) Подрядчик представляет Заказчику необходимую исполнительную и иную техническую документацию на выполненные работы, оформленную надлежащим образом в соответствии с условиями Контракта.

Без предоставления необходимого объема исполнительной и иной технической документации Заказчик имеет право не рассматривать представленные Подрядчиком Акты о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).

6.7. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней осуществляет осмотр и проверку результатов выполненных Подрядчиком работ, а также проверку предъявленных документов.

По окончании приемки результатов работ Заказчик подписывает Акты о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) либо Заказчик выдает Подрядчику предписание об устранении дефектов и недостатков с указанием даты повторной приемки или направляет Подрядчику мотивированный отказ от подписания документов о приемке.

Заказчик вправе отказать Подрядчику в приемке работ, если их объем и (или) качество не подтверждается исполнительной и иной технической документацией, о чем Подрядчику выдается предписание.

6.8. После получения от Заказчика предписания об устранении дефектов и недостатков или мотивированного отказа от подписания документов о приемке Подрядчик устраняет все указанные замечания и недостатки, а также осуществляет необходимые доработки, после чего осуществляет повторную сдачу выполненных работ.

Заказчик осуществляет повторную приемку выполненных работ в соответствии с п. п. 6.6 – 6.7 Контракта.

6.9. Риск случайной гибели или случайного повреждения результатов выполненных работ по Объекту несет Подрядчик до приемки Заказчиком результата выполненных работ по Объекту в целом.

Промежуточная приемка выполненных работ не снимает с Подрядчика ответственность за сохранность результатов выполненных работ по Объекту до его приемки в целом.

6.10. Сдача результата выполненных работ Подрядчиком по Контракту в полном объеме оформляется Актом приемки законченных работ по ремонту автомобильной дороги согласно ВСН 19-89.

6.11. В случае, установленном в п. 2.2 Контракта, принятые работы подлежат оплате в следующем порядке:

6.11.1. Авансирование работ не предусмотрено.

6.11.2. Расчеты (платежи) за выполненные работы производятся на основании подписанных Сторонами Актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), утвержденных постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 г. № 100. При этом:

– в обязательном порядке заполняются все графы форм;

– указывается полное название работ, предъявленных к оплате, номер Контракта (дополнительного соглашения) и Объект по которому ведется оплата;

– расшифровываются и скрепляются печатями подписи лиц, сдающих и принимающих работы.

6.11.3. Расчеты (платежи) за выполненные работы осуществляются путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика в пределах стоимости (цены) выполненных работ в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).

6.11.4. Заказчиком не принимаются и не оплачиваются любые виды работ и затраты, произведенные Подрядчиком сверх установленной стоимости работ по Контракту и лимитов капитальных вложений на соответствующий год.

6.11.5. По решению Заказчика допускается корректировка стоимости отдельных конструктивных элементов в случае изменения технологии или способов производства работ.

Стоимость конструктивного элемента, в котором обнаружен дефект, Подрядчику не оплачивается до его устранения. В случае, если Заказчиком обнаружен дефект конструктивного элемента, который невозможно было определить в период сдачи-приемки работ, и Заказчиком уже произведена оплата, то Заказчиком производится удержание стоимости не принятых работ из последующих платежей, а при невозможности удержания за счет платежей Подрядчик обязан возместить понесенные Заказчиком убытки.

Работы, в которых обнаружены дефекты и недостатки, подлежат приемке и оплате только после устранения Подрядчиком выявленных дефектов и недостатков.

6.11.6. В случае выявления завышения объемов и стоимости работ, предъявленных Подрядчиком, Заказчик при последующих расчетах с Подрядчиком за выполненные работы уменьшает сумму оплаты.

В случае, если завышения объемов и стоимости работ выявлены после завершения работ по Контракту, Подрядчик обязан возвратить излишне выплаченные Заказчиком денежные средства.

6.11.7. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Подрядчику (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

6.12. В случае, установленном в п. 2.3 Контракта, принятые работы оплате не подлежат и выполняются Подрядчиком безвозмездно.

7. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ

7.1. Контроль качества выполняемых работ осуществляется Сторонами в соответствии с требованиями нормативных документов. Любое отклонение производства работ от сметной документации, в том числе выполнение дополнительных работ, требует предварительного письменного согласования с Заказчиком до начала выполнения работ.

7.2. Заказчик в течение всего срока действия Контракта контролирует выполнение работ с проведением соответствующих обследований, при необходимости с привлечением лабораторий и других организаций, осуществляющих оценку качества. Контроль качества, выполняемый Заказчиком, не освобождает Подрядчика от выполнения работ по входному и операционному контролю качества.

7.3. При обнаружении Заказчиком дефектов и недостатков в выполненных Подрядчиком работах, Подрядчик несет ответственность, предусмотренную Контрактом. При этом составляется заключение или соответствующий акт с участием представителей Подрядчика и Заказчика, по которому Подрядчик принимает необходимые меры к исправлению дефектов и недостатков за свой счет без возмещения затрат Заказчиком.

Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных дефектов и недостатков, не устранит дефекты и недостатки в выполненных работах, то Заказчик вправе самостоятельно либо с привлечением третьих лиц устранить дефекты и недостатки.

Подрядчик обязан возместить расходы Заказчика на устранение дефектов и недостатков и убытки Заказчика, причиненные в результате ненадлежащего качества выполненных работ.

7.4. В случае обнаружения дефектов и недостатков представитель Заказчика отказывает Подрядчику в приемке и оплате выполненных работ, выдает распоряжение об устранении дефектов и недостатков и назначает дату повторной приемки выполненных работ.

8. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РЕЗУЛЬТАТА РАБОТ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

8.1. Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ по Контракту в полном объеме в соответствии со сметными расчетами стоимости работ по ремонту Объекта, качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормативно-техническими актами, строительными нормами и правилами, государственными стандартами;

- своевременное устранение дефектов и недостатков, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации Объекта.

8.2. Срок гарантии качества результата работ (гарантийный срок):

1)  проездов, тротуаров, парковочных площадок  – 4 года;

2) скамеек, урн — 2года;

3) освещения дворовой территории- 2 года,

с даты приемки заказчиком результата работы в целом.

8.3.Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты и недостатки не позволяющие продолжить нормальную эксплуатацию Объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов и недостатков.  Устранение дефектов и недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет.

Продолжительность проведения работ по устранению выявленных дефектов и недостатков не засчитывается в гарантийный срок.

Подрядчик обязан за свой счет исправить дефекты и недостатки, если эти дефекты и недостатки не являются следствием неправильной эксплуатации Объекта.

Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются актом с участием Заказчика, Подрядчика.

8.4. При возникновении между Сторонами спора по поводу обнаруженных дефектов и недостатков или их причин по требованию любой из Сторон может быть назначена независимая строительно-техническая экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий Контракта или причиной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными дефектами, и недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами, обе Стороны поровну.

8.5. Выполняемые работы, применяемые в ходе исполнения Контракта материалы, если в их отношении законодательством Российской Федерации установлены требования энергетической эффективности и экологической безопасности, должны соответствовать указанным требованиям.

8.6. В целях обеспечения исполнения гарантийных обязательств по Контракту Подрядчик предоставляет Заказчику обеспечение исполнения гарантийных обязательств по Контракту в размере и форме в соответствии со следующими требованиями:

8.6.1. Исполнение гарантийных обязательств Подрядчика, указанных в настоящем разделе Контракта, обеспечиваются предоставлением Подрядчиком банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям ст. 45 Закона № 44-ФЗ, а также дополнительным требованиям к банковской гарантии, установленным Правительством Российской Федерации, или внесением Подрядчиком денежных средств на счёт, указанный в настоящем разделе Контракта.

Размер обеспечения гарантийных обязательств Контракта:

5 % начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет 20 204 руб. 10 коп.

Способ представления обеспечения гарантийных обязательств по настоящему Контракту определяется Подрядчиком самостоятельно.

Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения гарантийных обязательств:

Получатель: УФК по Орловской области  Администрация Свердловского района

ИНН:  5722001348 КПП:  572201001

Администрация Свердловского района Орловской области, л/с 05543250160

УФК по Орловской области

Наименование Банка: Отделение Орел г. Орел

Р/с: 40302810445253001981

БИК: 045402001

8.6.2. Срок действия банковской гарантии определяется Подрядчиком самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный пунктом 8.2 Контракта срок исполнения гарантийных обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц.

8.6.3. Заказчик имеет право на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

8.6.4. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения гарантийных обязательств (в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения гарантийных обязательств), лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения гарантийных обязательств не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

8.6.5. В случае если в качестве обеспечения исполнения гарантийных обязательств Подрядчиком были внесены денежные средства на счет Заказчика, Заказчик, после истечения гарантийного срока по Контракту, обязан вернуть указанные денежные средства на расчетный счет Подрядчика в течение 15 (пятнадцати) дней со дня истечения гарантийного срока, при условии оплаты Подрядчиком выставленных штрафов (пеней, неустоек), убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих гарантийных обязательств по Контракту, в случае их наличия. При этом указанные денежные средства будут возвращены на расчётный счёт Подрядчика, указанный Подрядчиком в заявлении, в случае получения Заказчиком указанного заявления в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня истечения гарантийного срока, в иных случаях обеспечение гарантийных обязательств будет возвращено на расчётный счёт, указанный в Контракте.

8.6.6. Обязательства Подрядчика, надлежащее исполнение которых включено в обеспечение гарантийных обязательств Контракта:

- качество выполненных работ и результат их выполнения, а также материалы, использованные при выполнении работ в течение гарантийного срока:

1)  проездов, тротуаров, парковочных площадок  – 4 года;

2) скамеек, урн — 2года;

3) освещения дворовой территории- 2 года,

со дня подписания акта приемки законченных работ. Гарантия качества распространяется на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по Контракту;

- устранение дефектов и недостатков в случае их возникновения за свой счет в срок, не превышающий 10 (десяти) дней со дня получения от Заказчика уведомления о выявлении таких дефектов и(или) недостатков.

Обеспечение гарантийных обязательств распространяется на обязательства по уплате неустоек (штрафов, пени), предусмотренных Контрактом, убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих гарантийных обязательств по Контракту.

8.7. Обеспечение гарантийных обязательств по настоящему Контракту предоставляется Подрядчиком Заказчику не позднее направления документа, указанного в пункте 6.10 настоящего Контракта.

8.8. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ

9.1. Обязанность по обеспечению выполнения работ по Контракту материалами, изделиями и конструкциями несет Подрядчик.

- 9.2. Качество материалов, изделий и конструкций должно соответствовать требованиям нормативных актов, строительных норм, государственных стандартов, технической документации. Все дорожно-строительные материалы и изделия в течение всего срока службы автомобильной дороги и дорожных сооружений на них должны быть устойчивыми к воздействию транспортных, природных и иных факторов.

9.3. В случае, если это установлено действующим законодательством РФ, все поставляемые для выполнения работ материалы, изделия, конструкции и иное имущество должны иметь сертификаты соответствия, декларации о соответствии, паспорта качества, выданные предприятиями-производителями (изготовителями),и другие предусмотренные правовыми актами Российской Федерации, строительными нормами и правилами документы, удостоверяющие их происхождение, качество и сроки годности.

Копии сертификатов, технических паспортов и результатов испытаний должны быть предоставлены Заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием этих товаров (материалов). В случае, если это установлено действующим законодательством РФ, производители товаров должны иметь соответствующие лицензии (разрешения, допуски) на осуществление деятельности по производству товаров (материалов), а производители нерудных материалов должны иметь лицензии на право пользования недрами и эксплуатацию горных производств и объектов, выданных уполномоченными организациями.

9.4. В случае, если это установлено действующим законодательством РФ, производители товаров должны иметь соответствующие лицензии (разрешения, допуски) на осуществление деятельности по производству товаров (материалов), а производители нерудных материалов должны иметь лицензии на право пользования недрами и эксплуатацию горных производств и объектов, выданных уполномоченными организациями.

9.5. Подрядчик несет ответственность за соответствие качества используемых материалов, изделий и конструкций сметной документации, строительным нормам и правилам, государственным стандартам и другим нормативно-техническим актам.

10. ОХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

10.1. Подрядчик обеспечивает и содержит за свой счет охрану строительной площадки, места открытого хранения материалов, изделий, приобъектных складов, находящихся на строительной площадке материальных ценностей, в том числе строительных машин, механизмов для выполнения работ по Контракту до приемки Заказчиком результата выполненных работ в целом.

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

11.1. В случае просрочки исполнения, неисполнения или при ненадлежащем исполнении обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим разделом Контракта и действующим законодательством РФ.

11.2. Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку (пеню) в случаях просрочки исполнения следующих обязательств:

11.2.1. начала и окончания выполнения работ согласно п. 5.1 Контракта

11.2.2. выполнения отдельных видов работ, указанных в Календарном графике производства работ (Приложение № 2 к Контракту);

11.2.3. выполнения предписаний Заказчика или контролирующих (надзорных) органов по устранению обнаруженных дефектов;

11.2.4. исправления некачественно выполненных работ в сроки, установленные актом, в порядке, предусмотренном п. п. 7.3, 8.3 Контракта;

11.2.5. прибытия уполномоченного представителя Подрядчика для участия в составлении акта о выявленных в период выполнения работ или в период гарантийного срока дефектах, в сроки, установленные Заказчиком.

11.3. Неустойка (пеня) за просрочку исполнения обязательств, указанных в п. п. 11.2.1 – 11.2.5 Контракта начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком соответствующего обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

11.4. Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения следующих обязательств:

11.4.1. исполнения предписания Заказчика о приостановке выполнения работ на Объекте;

- 11.4.2. обязательств, предусмотренных п. п. 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.11, 4.12, 4.18, 4.19, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25 и 9.3 Контракта;

11.4.3. качественного выполнения работ, если нарушения требований к качеству выполняемых Подрядчиком работ подтверждены двусторонним актом Заказчика и Подрядчика о выявленных нарушениях по качеству работ и (или) предписания контрольно-надзорных органов в области строительства;

11.4.4. соблюдения требований, предусмотренных в сметной документации и в обязательных для Сторон строительных нормах и правилах, правилах пожарной безопасности;

11.4.5. обеспечения безопасности выполнения работ и охране труда в соответствии с Требованиями по безопасности выполнения работ и охране труда.

11.5. Штраф выплачивается за каждый выявленный факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, указанных в п. п. 11.4.1 – 11.4.5 Контракта, в отдельности.

Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы и определяется в порядке, установленном п. п. 11.5.1 – 11.5.3 Контракта.

11.5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, установленных п. п. 11.4.1 – 11.4.5 Контракта, имеющих стоимостное выражение, размер штрафа составляет: в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

И составляет 1 000 (одну тысячу) рублей 00 копеек.

11.5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, установленных п. п. 11.4.1 – 11.4.5 Контракта, не имеющих стоимостного выражения, размер штрафа составляет: 1 000 (одну тысячу) рублей 00 копеек.

а) 1 000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10 000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100 000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

11.5.3. В случае, если Контракт заключается в соответствии с п. 2.3 Контракта с Подрядчиком, предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа составляет:

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если начальная (максимальная) цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если начальная (максимальная) цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если начальная (максимальная) цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

И составляет 40 408 рублей 20 копеек (сорок тысяч четыреста восемь рублей двадцать копеек).

11.6. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за достоверность предоставленных Актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), в том числе за достоверность указанных в них видов, объемов и стоимости выполненных работ.

В случае, если Заказчиком после подписания Актов по форме № КС-2 и Справок по форме № КС-3 до момента полного завершения работ по Контракту будут обнаружены недостоверные данные, в том числе завышенние объемов и (или) стоимости работ, Подрядчик при оформлении последующих Актов и Справок по формам № КС-2, № КС-3 обязан исключить недостоверные объемы и (или) скорректировать завышенную стоимость работ.

В случае, если Заказчиком после подписания Актов по форме № КС-2 и Справок по форме № КС-3 после завершения работ по Контракту будут обнаружены недостоверные данные, в том числе завышенные объемы и (или) стоимость работ, Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с момента извещения его Заказчиком подготовить итоговые минусовые Акты и Справки по формам № КС-2, № КС-3 и возвратить излишне выплаченные Заказчиком денежные средства.

В случае обнаружения недостоверных данных до момента полного завершения работ по Контракту, и в случае обнаружения недостоверных данных после завершения работ по Контракту, за все время неправомерного пользования излишне выплаченными денежными средствами Подрядчик уплачивает Заказчику проценты в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса РФ.

- 11.8. В случае возникновения неисправностей, механических или других повреждений имущества, переданного Заказчиком Подрядчику, вследствие виновных действий сотрудников последнего, передачи имущества третьим лицам без согласия Заказчика, либо его утраты, Подрядчик производит ремонт, замену неисправного, поврежденного либо утраченного имущества на новое за счет собственных средств.

11.9. В случае применения административными органами имущественных санкций к Заказчику, если они явились результатом нарушения Подрядчиком своих обязанностей или совершения Подрядчиком иных действий, влекущих применение к Заказчику имущественных санкций, Подрядчик компенсирует Заказчику убытки в размере взысканных санкций.

11.10. В случае возникновения у Заказчика убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по Контракту, Подрядчик обязан возместить их в полном объеме.

11.11. Уплата неустойки (пени) и штрафа не освобождает Подрядчика от обязанности устранения допущенных им нарушений.

11.12. При наличии обязанности Заказчика оплачивать принятые работы, в случае просрочки Заказчиком исполнения обязательств по оплате выполненных и принятых работ, Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку (пеню) в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

11.13. Заказчик уплачивает Подрядчику штраф в случае неисполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного п. 3.1.1 Контракта.

Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: 1 000 (одну тысячу) рублей.

а) 1 000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5 000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10 000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100 000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

11.14. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.15. В случае неисполнения Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных Контрактом (при наличии вины Подрядчика), Заказчик вправе приостановить оплату работ до момента начала их исполнения.

11.16. В случае нарушения земельного законодательства, природоохранных мероприятий Подрядчик оплачивает причиненные при этом убытки землепользователям за свой счет.

11.17. Подрядчик возмещает потерпевшему в полном размере материальный ущерб, моральный вред, иные убытки, а также несет административную и иную ответственность за последствия дорожно-транспортных происшествий, совершенных на Объекте и произошедших по вине Подрядчика в период выполнения Подрядчиком работ.

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

- 12.1. Контракт считается заключенным с момента размещения в единой информационной системе Контракта, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.

12.2. Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует по 10 августа 2020 года (включительно) или до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту, а в части гарантийных обязательств до полного истечения срока гарантии качества результата работ.

В случае расторжения Контракта Контракт действует до момента вступления расторжения Контракт в силу в соответствии с п. 12.7 Контракта

12.3. Расторжение Контракта допускается:

– по соглашению Сторон,

– по решению суда,

– в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и в порядке, установленном Законом № 44-ФЗ, по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ и Законом № 44-ФЗ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, а также по основаниям, предусмотренным п. 12.5 Контракта.

12.4. При уменьшении или задержке более двух месяцев выделения в установленном порядке средств соответствующего бюджета, предназначенных для оплаты работ по Контракту, Стороны вправе расторгнуть Контракт по соглашению.

12.5. Заказчик имеет право расторгнуть Контракт в одностороннем порядке, либо в соответствии со ст. 450 Гражданского кодекса РФ по решению суда Контракт может быть расторгнут по требованию Заказчика в случае:

– отказа Подрядчика от изменения условий Контракта в порядке, предусмотренном п. 2.2.6 Контракта, а также неполучения ответа Подрядчика на предложение об изменении условий Контракта в течение 2 (двух) недель;

– задержки Подрядчиком начала выполнения работ более чем на 10 (десять) дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

– нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ более чем на 10 (десять) дней;

– неоднократной (два и более) просрочки выполнения предписаний контролирующих (надзорных) органов и (или) Заказчика;

– нарушения срока предоставления Заказчику ППР более чем на 5 (пять) дней;

– неоднократного (два и более) невыполнения требований Заказчика о предоставлении документов, подтверждающих качество товаров (материалов), используемых при выполнении работ;

– неоднократного (два и более) несоблюдения Подрядчиком требований к качеству работ, выполнения Подрядчиком работ с отступлением от требований сметной документации, а также выполнения дополнительных работ без согласования с Заказчиком в порядке, установленном Контрактом;

– нарушения Подрядчиком сроков устранения дефектов и недостатков более чем на 10 (десять) дней;

– утраты Подрядчиком в силу закона прав на осуществление деятельности, входящей в предмет Контракта;

– установления факта приостановления деятельности Подрядчика;

– отказа Подрядчика от заключения соглашения о расторжении Контракта в случае и в порядке, предусмотренном п. 12.4 Контракта;

– установления факта отсутствия надлежащего обеспечения исполнения Контракта;

– нарушение условий выполнения работ, предусмотренных п. п. 4.8, 4.9, 4.11, 4.12 Контракта.

Подрядчик должен незамедлительно информировать Заказчика о наступлении тех случаев, предусмотренных настоящим пунктом Контракта, о которых Заказчик знать не может.

12.6. В соответствии со ст. 452 Гражданского кодекса РФ Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении Контракта только после отказа Подрядчика от предложения расторгнуть Контракт по соглашению Сторон либо неполучения ответа в десятидневный срок.

12.7. Расторжение Контракта вступает в силу:

– при расторжении Контракта по соглашению Сторон – с момента подписания соглашения о расторжении Контракта;

– при расторжении Контракта в судебном порядке – с момента вступления в законную силу решения суда;

- – при одностороннем отказе Стороны от исполнения Контракта – решение Стороны Контракта об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления другой Стороны Контракта об одностороннем отказе от исполнения Контракта в порядке, предусмотренном действующим Законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

12.8. Расторжение Контракта влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, за исключением гарантийных обязательств Подрядчика на выполненные и принятые Заказчиком работы и предусмотренной Контрактом ответственности Подрядчика за нарушение обязательств по Контракту, в том числе гарантийных.

Прекращение действия Контракта не освобождает Стороны от предусмотренной Контрактом и действующим законодательством РФ ответственности за его нарушения, если таковые имелись в период действия Контракта.

12.9. Объем выполняемых Подрядчиком работ, предусмотренный Контрактом, может быть изменен по соглашению Сторон, но не более чем на десять процентов.

При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работ исходя из цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта.

При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работ цена Контракта подлежит обязательному уменьшению исходя из цены единицы работы и исключенного объема.

13. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

13.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту, если они явились следствием непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта. При этом, если эти обстоятельства будут продолжаться более трех месяцев, каждая Сторона имеет право расторгнуть Контракт и в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь право на возмещение убытков.

14. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

14.1. Контракт заключается только после предоставления Подрядчиком надлежащего обеспечения исполнения Контракта.

Исполнение Контракта может быть обеспечено Подрядчиком путем внесения денежных средств на расчетный счет Заказчика или путем предоставления банковской гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Закона № 44-ФЗ и выданной банком, соответствующим требованиям действующего законодательства РФ.

Выбор способа обеспечения исполнения Контракта Подрядчиком осуществляется самостоятельно.

Сумма обеспечения исполнения обязательств по Контракту установлена в размере 30 % от цены Контракта, указанной в п.2.1. Контракта и составляет 112 132 рубля 76 копеек (сто двенадцать тысяч сто тридцать два рубля семьдесят шесть копеек).

14.2. В случае, если обеспечение исполнения Контракта предоставляется в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком, банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом № 44-ФЗ, а также иным законодательством Российской Федерации.

Предоставляемая банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате Гарантом Заказчику в случае ненадлежащего исполнения Принципалом (Подрядчиком) обязательств по Контракту;

2) обязательства Принципала, а именно обязательства Подрядчика по выполнению, надлежащему выполнению работ по Контракту, обязательства Подрядчика по выплате неустоек (пеней, штрафов) и убытков;

3) обязанность Гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств Гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет Заказчика (счет для перечисления денежных сумм указывается Заказчиком в соответствующем требовании об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии);

5) срок действия банковской гарантии, который должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц;

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам Принципала (Подрядчика), возникшим из Контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения Контракта;

7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.

14.3. В случае, если по каким-либо причинам банковская гарантия, выданная в обеспечение исполнения Контракта, закончила свое действие, либо установлен факт отсутствия надлежащего обеспечения исполнения Контракта Подрядчик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения Контракта в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и условиями Контракта.

14.4. В случае, если после заключения Контракта у банка, выдавшего банковскую гарантию в обеспечение исполнения Контракта, отозвана лицензия на ведение банковской деятельности, Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней предоставить новое обеспечение исполнения Контракта.

14.5. В случае продления срока действия Контракта, а также в случае просрочки Подрядчиком исполнения обязательств по выполнению работ, срок обеспечения исполнения Контракта подлежит продлению на срок, не менее чем на один месяц превышающий срок действия Контракта, либо Подрядчик предоставляет Заказчику новое обеспечение исполнения Контракта, соответствующее условиям Контракта и требованиям действующего законодательства РФ.

14.6. В случае, если обеспечение исполнения Контракта предоставляется в виде перечисления денежных средств, денежные средства перечисляются на расчетный счет Заказчика.

Получатель: УФК по Орловской области  Администрация Свердловского района

ИНН:  5722001348 КПП:  572201001

Администрация Свердловского района Орловской области, л/с 05543250160

УФК по Орловской области

Наименование Банка: Отделение Орел г. Орел

Р/с: 40302810445253001981

БИК: 045402001

Назначение платежа:

(обеспечение исполнения контракта №___)

Назначение платежа: «Внесение денежных средств в обеспечение исполнения Контракта, а также номер и дата протокола, являющегося основанием заключения Контракта»

(необходимое указать)

14.7. При обеспечении исполнения Контракта в виде перечисления денежных средств на счет, указанный Заказчиком, взыскание на указанные денежные средства обращается во внесудебном порядке. При этом сумма взыскания определяется Заказчиком исходя из условий Контракта и требований действующего законодательства.

14.8. Возврат денежных средств, внесенных Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения Контракта, производится Заказчиком после завершения Подрядчиком своих обязательств по выполнению работ и на основании соответствующего письменного уведомления Подрядчика с просьбой осуществить возврат обеспечения исполнения Контракта.

Заказчик осуществляет возврат денежных средств в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от Подрядчика уведомления с просьбой осуществить возврат обеспечения исполнения Контракта.

Возврат денежных средств, перечисленных в качестве обеспечения исполнения Контракта на счет, указанный Заказчиком, производится в размере, уменьшенном на сумму взыскания убытков и предусмотренных Контрактом и действующим законодательством гражданско-правовых санкций, рассчитанных в соответствии с разделом 11 Контракта (при наличии соответствующих обстоятельств).

14.9. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

15. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

15.1. Для мониторинга исполнения Контракта и информирования Сторон о выявленных недостатках исполнения Контракта Стороны предоставляют друг другу информацию о лицах (кураторах), ответственных за ведение переговоров, согласование и передачу документов в рамках исполнения Контракта, с указанием их контактных телефонов.

15.2. После заключения Контракта в порядке, установленном п. 12.1 Контракта, Стороны вправе изготовить 2 (два) экземпляра Контракта на бумажном носителе, подписанных полномочными представителями Сторон, по одному для каждой из Сторон.

15.3. Все изменения и дополнения к Контракту действительны, если они оформлены в виде дополнительного соглашения, подписаны уполномоченными на то представителями Сторон и зарегистрированы в Реестре Контрактов.

15.4. Все споры, связанные с исполнением Контракта, подлежат урегулированию в досудебном порядке путем направления претензии.

Претензия направляется в письменной форме Стороне, допустившей нарушение условий Контракта. В претензии указываются допущенные нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, стоимостная оценка ответственности (неустойки, штрафа), а также действия, которые должны быть произведены для устранения нарушений.

Сторона, получившая претензию, обязана ее исполнить или направить письменный мотивированный ответ другой Стороне в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения претензии.

В случае невозможности решения споров в досудебном порядке, указанные споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Орловской области.

15.5. При решении спорных вопросов, возникших в ходе исполнения Контракта, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ и Контрактом.

15.6. Стороны договорились, что все сообщения, письма, касающиеся выполнения работ по Контракту могут быть направлены по факсу или по электронной почте на электронный адрес или номер телефона, указанные Сторонами в Разделе 16 Контракта.

В случае изменения адреса и реквизитов Подрядчика, указанных в Разделе 16 Контракта, Подрядчик обязан не позднее 5 (дней) со дня соответствующих изменений в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием соответствующих изменений. В противном случае все риски, связанные с не уведомлением Заказчика об изменениях, несет Подрядчик.

15.7. Передача прав и обязанностей Сторон по Контракту третьей Стороне возможна в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

15.8. Все приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения:

1. Приложение № 1. Расчет индексов перехода от базисной стоимости к текущим ценам

2. Приложение № 2. График производства работ

3. Приложение № 3. Техническое задание

4. Приложение № 4. Локальная смета с учетом полученной в ходе аукциона цены контракта

16. Адреса и банковские реквизиты сторон

| ЗАКАЗЧИК: Администрация Свердловского района Орловской области Юр. адрес: 303320, Орловская область, Свердловский район, пгт. Змиевка, ул. Ленина, д.48 Почтовый адрес: 303320, Орловская область, Свердловский район, пгт. Змиевка, ул. Ленина, д.48 УФК по Орловской области (Администрация Свердловского района Орловской области л/сч 03543250160) Наименование Банка: Отделение Орел г.Орел БИК: 045402001 Р/с: 40204810400000000126 ИНН: 5722001348 КПП: 572201001 ОКТМО 546200151 | ПОДРЯДЧИК: Общество с ограниченной ответственностью «ПРОФСТРОЙ» Юр. адрес:302010,Орловская область, г.Орел, ул.Авиационная, д.7, корп.2, кв.70 Почтовый адрес: 302010,Орловская область г.Орел, ул.Авиационная, д.7, корп.2, кв.70 Филиал №3652 ВТБ (ПАО) г. Воронеж р/сч 40702810127510000284 к/сч 30101810545250000855 БИК 042007855 ИНН 5752078676 КПП 575201001 ОГРН 1185749001745 |
| --- | --- |

17. Подписи сторон

| ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
| Глава администрации Свердловского района Орловской области _________________ О.Д. Шумай | ООО «Профстрой» __________________ И.А.Петрова |

Приложение №1

К муниципальному контракту

№ 0154300014120000003 -3/2020

От__________________2020 г.

Расчет индексов перехода от базисной стоимости к текущим ценам

на выполнение работ по объекту ремонта: "Ремонт дворовой территории по программе формирования современной городской среды по адресу: Орловская область, Свердловский район, пгт.Змиевка, переулок Ленина, д.2"

| № п/п | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость по муниципальному контракту |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в базисном уровне цен на 2000г., тыс. руб. | в текущих ценах, с учетом выделенных лимитов, в тыс. руб. | Индекс перехода от базисной стоимости к текущей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | СМР | 49,015 | 373,77585 | 7,62574415995 |
| 2 | Всего: | 49,015 | 373,77585 | 7,62574415995 |

| ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
| Глава администрации Свердловского района Орловской области _________________ О.Д. Шумай | ООО «Профстрой» __________________ И.А.Петрова |

Приложение №2

К муниципальному контракту

№ 0154300014120000003 -3/2020

От__________________2020 г.

График производства работ

на выполнение работ по объекту ремонта: "Ремонт дворовой территории по программе формирования современной городской среды по адресу: Орловская область, Свердловский район, пгт.Змиевка, переулок Ленина, д.2"

| № п/п | Наименование работ | исполнитель | Сроки исполнения |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало | Окончание |  |
| 1 | Ограждение места производства работ с установкой знаков и ограждений | ООО «ПРОФСТРОЙ» | 20.04.2020 | 20.04.2020 |  |
| 2 | Подготовительные работы, ремонт дорожного полотна | ООО «ПРОФСТРОЙ» | 21.04.2020 | 09.07.2020 |  |
| 3 | Снятие временных ограждений и знаков, благоустройство территории | ООО «ПРОФСТРОЙ» | 09.07.2020 | 10.07.2020 |  |

| ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
| Глава администрации Свердловского района Орловской области _________________ О.Д. Шумай | ООО «Профстрой» __________________ И.А.Петрова |

Приложение №3

К муниципальному контракту

№0154300014120000003 -3/2020

От__________________2020 г.

Техническое задание

на выполнение работ по объекту ремонта: "Ремонт дворовой территории по программе формирования современной городской среды по адресу: Орловская область, Свердловский район, пгт.Змиевка, переулок Ленина, д.2"

Код ОК 034-2014 (КПЕС 2008) – 42.11.10.129 Дороги автомобильные, в том числе улично-дорожная сеть, и прочие автомобильные и пешеходные дороги, не включенные в другие группировки

Обследование  дворовой  территорий многоквартирного домов и проездов к дворовой территории многоквартирного дома расположенного в Орловской области, Свердловском районе, пгт. Змиевка, переулок  Ленина, д.2 выполнено в 2019 году.

На основании выполненного обследования выявлены следующие дефекты: существующее покрытие находится в неудовлетворительном состоянии: асфальтовое покрытие разрушено почти полностью, отсутствуют уклоны, щебеночное основание нарушены, наблюдаются выбоины, наносы щебня. Прожекторы, скамейки, урны ранее демонтированы в виду полного износа.

1.Краткие характеристики выполняемых работ, оказываемых услуг и поставляемых товаров:

Проведение работ по объектам Выполнение работ по объекту текущего ремонта: "Ремонт дворовой территории по программе формирование современной городской среды по адресу: пгт. Змиевка, переулок  Ленина, д.2, Свердловского района Орловской области»:

1.Подготовительные работы.

1.1. На участке производства работ необходимо установить средства организации движения, согласно схемы,  согласованной с Заказчиком.

1.2. Подготовить места складирования материалов и стоянки техники.

2. Краткое описание основных видов  работ на устранение дефектов:

Площадка

Разработка грунта бульдозерами,

Планировка площадей бульдозерами,

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка толщиной 15 см,

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной),

Перевозка грунта автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т,

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня толщиной 15 см,

Доставка щебня автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т,

Розлив битума нефтяного дорожного,

Восстановление выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси применением укладчиков асфальтобетона( ср. толщина 30 мм),

Розлив битумы нефтяного дорожного (расход 0,3 т/1000м2),

Восстановление покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей,

Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см,

Дорога

Планировка площадей бульдозерами,

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка толщиной 15 см,

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня толщиной 15 см,

Доставка щебня автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т,

Розлив битума нефтяного дорожного (расход 0,8 т/1000м2),

Восстановление выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона( ср. толщина 30 мм),

Розлив битумы нефтяного дорожного (расход 0,3 т/1000м2),

Восстановление покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей,

Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см,

Доставка щебня автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т.

МАФ

Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной: 0,4 м

Устройство фундаментов-столбов: бетонных

Установка урны металлическая

Установка скамеек со спинкой

Монтаж светильника консольного

Кронштейн КР-3 для настенной установки

Монтаж выключателя одноклавишного неутопленного типа при открытой проводке

3.  Ровность и поперечные уклоны контролируется 3-х метровой металлической рейкой, в соответствии со СНиП 3.06.03-85. Дефектные участки подлежат исправлению.

4. Асфальтобетонное покрытие укладывается  асфальтоукладчиком и уплотняется катками с соответствии с требованиями  действующих нормативных документов.

Работы должны соответствовать локальному сметному расчету (приложение к   документации об электронном аукционе).

Срок выполнения работ: с 20.04.2020 года по 10 июля 2020 года.

2. Количество поставляемого товара, выполняемых работ и услуг для каждой позиции и вида, номенклатуры или ассортимента: согласно локальному сметному расчету, прикрепленным отдельными файлами и являющейся неотъемлемой частью документации об аукционе.

3. Сопутствующие работы, услуги, перечень, сроки выполнения, требования к выполнению:

- Подрядчик самостоятельно обеспечивает эвакуацию транспортных средств, препятствующих производству работ;

- Подрядчик своими силами организует согласование проведения работ с ГИБДД, иными службами, в том числе согласование схем движения и объезда, установку предупреждающих знаков и др.;

Доставка сотрудников, материалов, инструмента, спецтехники и оборудования производится Подрядчиком за счет собственных средств.

4. Общие требования к работам, услугам, товарам:

Все работы должны выполняться в соответствии с локальным сметным расчетом, условиями контракта и графиком выполнения работ, согласованным с заказчиком при заключении контракта. Работы выполнять качественно, в соответствии со СНиП 2.05.02.-85, СП 34.13330.2012,  СНиП 3.06.03.-85 «Автомобильные дороги», СП 78.13330.2012,  СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», ГОСТ 23457-86, «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения», ГОСТ Р 50597-2017, «Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»; СП 82.13330.2016 Благоустройство территорий (Актуализированная редакция СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий»).

Выполнить все работы в строгом соответствии со строительными нормами и правилами, действующими в Российской Федерации;

- При выполнении работ не допускается применение отходов асфальтобетона и материалов, произведенных с их применением, в том числе и отфрезерованного асфальта;

- Работы выполнять согласно графику, предъявления результатов выполненных работ в круглосуточном режиме (по согласованию с Заказчиком);

- Подрядчик обеспечивает надлежащее санитарное состояние территории производства работ и несет ответственность за ненадлежащее состояние территории;

- Подрядчик обеспечивает своевременный вывоз строительного мусора, не допускает несанкционированное складирование отходов на покрытии или прилегающей территории;

- Подрядчик по требованию Заказчика обязан предоставить информацию о ходе выполнения работ не позднее 2-х часов после извещения о предоставлении информации. Датой получения извещения принимается дата и время, зафиксированное на передающих устройствах Заказчика (факс, телефон, электронная почта и пр.);

- Подрядчик обеспечивает освидетельствование скрытых и согласование выполненных работ  с заказчиком;

- В случае наличия замечаний требующих перекладки покрытий, Подрядчик за счет собственных средств производит перекладку покрытий.

Подрядчик несет ответственность за вред и ущерб, причиненный третьим лицам в процессе выполнения работ по контракту.

Подрядчик несет ответственность за вред и ущерб, причиненный здоровью и имуществу третьих лиц, возникших по его вине, в период проведения ремонтных работ и гарантийный срок.

5. Требования по объему гарантий качества работ:

Подрядчик несёт ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока в соответствии с проектом муниципального контракта - гарантийный срок эксплуатации результата работ:

1)  проездов, тротуаров, парковочных площадок  – 4 года;

2) скамеек, урн — 2года;

3) освещения дворовой территории- 2 года.

6. Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, методы производства работ, организационно-технологическая схема производства работ, безопасность выполняемых работ:

1. Контроль качества при проведении ремонта выполняется в соответствии с требованиями  СНиП 3.06.03 – 85.

2. Допускаемые отклонения геометрических размеров при ремонте проездов должны соответствовать СНиП 3.06.03-85.

7. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ:

работы должны быть выполнены  согласно СНиП -12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», используемые материалы и оборудование должны  отвечать требованиям ГОСТ, ТУ, ОСТ)

Качество используемых строительных материалов подтверждается сертификатом соответствия.

Подрядчик обязан обеспечить выполнение мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды при производстве работ в соответствии с нормами и правилами.

Во время производства работ Подрядчик обеспечивает выполнение мероприятий по охране труда и технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

Для соблюдения безопасности при проведении работ необходимо руководствоваться требованиями безопасности, изложенными в инструкциях по охране труда и других действующих нормативных документах.

Мероприятия по охране труда:

охрана труда рабочих обеспечивается выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда с логотипом подрядной организации, обувь и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства), наличием санитарно-бытовых помещений и устройств в соответствии с действующими нормативами;

на объекте должны находиться и вестись все необходимые документы по охране труда и технике  безопасности (журналы, инструкции, допуски, удостоверения, приказы и т.д.).

Организация участка ремонта при проведении на нем работ должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения работ. Рабочие места в вечернее время должны быть огорожены с обеспечением установки дорожных знаков, импульсных стрелок, информационных щитов, схем обхода/объезда, освещены по установленным нормам и т.д. в соответствии с действующими нормативами.

Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций:

при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий и  допущенные к применению органами государственного надзора. На объектах должны быть в наличии материальные и технические средства для осуществления мероприятий по оказанию первой медицинской помощи;

Подрядчик в необходимом объеме выполняет меры по предупреждению аварийных ситуаций на проезжей части и травматизма пешеходов, устанавливает ограждение и освещение опасных мест, производит установку информационных щитов, обеспечивает сохранность зеленых насаждений.

В местах производства дорожно-ремонтных работ Подрядчик использует ограждающие средства, обустраивает в необходимом количестве предупреждающими и ограничивающими движение знаками с обозначениями направления обхода, объезда, съезда.

Подрядчик самостоятельно организует и несет ответственность за несвоевременный вывоз строительного мусора, обеспечение пожарной безопасности в месте проведения работ, обеспечивает пожарную безопасность бункера-накопителя.

8. Требования к используемым материалам:

При производстве ремонтных работ применять современные строительные материалы. Все поставляемые для ремонта материалы должны иметь соответствующие сертификаты и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии сертификатов и т.п. должны быть представлены Заказчику до момента начала работ, выполняемых с использованием соответствующих материалов. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям. Качество выполненной Подрядчиком работы должно соответствовать требованиям ТР 103-07 «Технические рекомендации по устройству дорожных конструкций с применением асфальтобетона», ВСН 175-82, СНиП 3.06.03-85, ГОСТ Р 50597-93, ВСН 02-94, СП 82.13330.2016 Благоустройство территорий (Актуализированная редакция СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий»).

9. Требования соответствия нормативным документам (лицензии, допуски, разрешения, согласования): Предоставить Заказчику надлежаще оформленные копии всех необходимых для выполнения условий контракта документов в соответствии с техническим заданием: лицензии, свидетельства, разрешения на право производства работ, допуски к производству работ и других документов, наличие которых необходимо в соответствии с законодательством Российской Федерации и Орловской области.

В процессе производства работ Подрядчик осуществляет ведение следующей  исполнительной документации:

- Общий журнал производства работ.

- Исполнительную схему на ремонт проезда.

- Результаты (акты) лабораторных испытаний используемых материалов.

- Акты освидетельствования скрытых, промежуточных работ с приложением ведомости контрольных измерений ширины, толщины, ровности, поперечных уклонов конструктивных слоев, элементов.

- Акты выполненных работ (КС2) и справки стоимости выполненных работ (КС3).

- Представляет сертификаты, паспорта или другие документы, подтверждающие качество используемого материала.

По окончании работ документы, перечисленные в п.1, а также гарантийный паспорт передаются       Заказчику.

Сметная документация составляется Подрядчиком.

10. Описание выполнения работ по контракту:

- Представить в адрес Заказчика документы в соответствии с проектом муниципального контракта;

- Согласовать выполнение работ с ГИБДД и эксплуатирующими организациями;

- Выполнить работы в соответствии с утвержденным графиком производства работ, сметной документацией;

- Предоставить результаты работ с соблюдением технологической последовательности;

- Подрядчик может принять на себя обязанности выполнить работу, отвечающую более высоким по сравнению с установленными обязательными для сторон требованиями к качеству;

- Представить в адрес Заказчика техническую, финансовую документацию необходимую для закрытия контракта и акты выполненных (скрытых) работ  с паспортами на использованные материалы и ведомостями промеров геометрических параметров.

11. Условия выполнения работ:

Работы выполняются с использованием  материалов и оборудования подрядчика. Образцы применяемых строительных материалов должны быть согласованы с Заказчиком. Все погрузо-разгрузочные работы осуществляются средствами и силами подрядчика. Подрядчик осуществляет уборку и надлежащее содержание строящегося объекта, обеспечивает вывоз строительного мусора с объекта.

Затраты на неучтенные Заказчиком виды работ и материалов по  Контракту, явно не обозначенные Заказчиком, но напрямую связанные с качественным исполнением Контракта в соответствии с прилагаемым локальным сметным расчетом и не включенные участником размещения заказа в предлагаемую цену  Контракта, несет Подрядчик.

В случае, если сметная документация содержит ссылки на товарные знаки, участнику закупки необходимо учитывать формулировку «или эквивалент» и рассматривать исключительно технические характеристики товара

Приложение 1

к техническому заданию

Спецификация

технических и качественных характеристик товара (материала)

используемого при выполнении работ:

| № п/п | Наименование товара (материала) | Наименование показателей | Значения показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Асфальтобетонная смесь | марка | II |
|  |  | тип | Б* |
|  |  | Выдерживание испытание на сцепление битумов с поверхностью минеральной части | наличие |
|  |  | Однородность смеси | наличие |
| 2 | Щебень | Фракция | 20 - 40 мм |
|  |  | Марка по дробимости | М 400 |
|  |  | Марка по истираемости | И 3 |
|  |  | Марка по морозостойкости | F 25 |
|  |  | Содержание посторонних засоряющих примесей | отсутствие |
|  |  | Стойкость к воздействию окружающей среды | наличие |
| 3 | Битум нефтяной дорожный вязкий | Марка | БНД 60/90 |
|  |  | Глубина проникания иглы, 0,1 мм: при 25 ˚С | от 61 до 90 |
| 4 | Битум нефтяной дорожный вязкий | Марка | БНД 90/130 |
|  |  | Глубина проникания иглы, 0,1 мм: при 25 ˚С | от 91 до 130 |
| 5 | Песок природный | Класс песка | II класс |
|  |  | Содержание посторонних засоряющих примесей | Отсутствие |
|  |  | Стойкость к воздействию окружающей среды | наличие |
| 6 | Скамейка металлическая со спинкой | Длина | 2000мм |
|  |  | Ширина | 600мм |
|  |  | Высота | 890мм |

*Значение показателя, который не может меняться.

Смесь асфальтобетонная горячая мелкозернистая плотная должна соответствовать ГОСТ 9128-2009 Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия

Щебень должен соответствовать ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия».

Битум должен соответствовать ГОСТ 22245-90 «Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия».

| ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
| Глава администрации Свердловского района Орловской области _________________ О.Д. Шумай | ООО «Профстрой» __________________ И.А.Петрова |

Приложение №4

К муниципальному контракту

№ 0154300014120000003 -3/2020

От__________________2020 г.

Локальная смета

на выполнение работ по объекту ремонта: "Ремонт дворовой территории по программе формирования современной городской среды по адресу: Орловская область, Свердловский район, пгт.Змиевка, переулок Ленина, д.2"

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  | Всего |  | В том числе |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  |  | Осн.З/п |  | Эк.Маш. | З/пМех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 |
|  | ПЛОЩАДКА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР01-01-030-05 Пр. Минстроя России от 06.10.14 №597/пр | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.10.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования. ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) НР (1,03 руб.): 95%*0,8 от ФОТ (1,36 руб.) СП (0,51 руб.): 50%*0,75 от ФОТ (1,36 руб.) | 1000 м3 грунта | 0,015 | 590,9 |  | 590,9 | 90,57 | 9 |  |  |  | 9 | 1 |
| 2 | ТССЦпг01-01-01-039 Пр. Минстроя России от 06.10.14 №597/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 18 | 4,17 |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |
| 3 | ТССЦпг03-21-01-007 Пр. Минстроя России от 06.10.14 №597/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 7 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 18 | 8,77 |  |  |  | 158 |  |  |  |  |  |
| 4 | ТЕР01-01-036-02 Пр. Минстроя России от 06.10.14 №597/пр | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.10.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования. ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) НР (0,62 руб.): 95%*0,8 от ФОТ (0,81 руб.) СП (0,3 руб.): 50%*0,75 от ФОТ (0,81 руб.) | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 0,217 | 24,42 |  | 24,42 | 3,74 | 5 |  |  |  | 5 | 1 |
| 5 | ТЕР27-04-001-01 Пр. Минстроя России от 06.10.14 №597/пр | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.10.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования. ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) НР (114,75 руб.): 142%*0,8 от ФОТ (101,01 руб.) СП (71,97 руб.): 95%*0,75 от ФОТ (101,01 руб.) | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,3 | 2580,64 | 139,72 | 2405,22 | 196,96 | 774 |  | 42 |  | 722 | 59 |
| 6 | ТССЦ-408-0122 Пр. Минстроя России от 06.10.14 №597/пр | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 33 | 50,24 |  |  |  | 1658 |  |  |  |  |  |
| 7 | ТЕР27-04-001-01 Пр. Минстроя России от 06.10.14 №597/пр | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.10.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования. ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) НР (114,75 руб.): 142%*0,8 от ФОТ (101,01 руб.) СП (71,97 руб.): 95%*0,75 от ФОТ (101,01 руб.) | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,3 | 2580,64 | 139,72 | 2405,22 | 196,96 | 774 |  | 42 |  | 722 | 59 |
| 8 | ТЕР27-04-001-04 Пр. Минстроя России от 06.10.14 №597/пр | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.10.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования. ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) НР (179,33 руб.): 142%*0,8 от ФОТ (157,86 руб.) СП (112,48 руб.): 95%*0,75 от ФОТ (157,86 руб.) | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,3 | 4059,49 | 217,13 | 3792,38 | 309,08 | 1218 |  | 65 |  | 1138 | 93 |
| 9 | ТССЦ-408-0023 Пр. Минстроя России от 06.10.14 №597/пр | Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм | м3 | 37,8 | 92 |  |  |  | 3478 |  |  |  |  |  |
| 10 | ТССЦпг03-21-01-026 Пр. Минстроя России от 06.10.14 №597/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 26 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 49,14 | 18,1 |  |  |  | 889 |  |  |  |  |  |
| 11 | ТЕР27-06-026-01 Пр. Минстроя России от 06.10.14 №597/пр | Розлив вяжущих материалов (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.10.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования. ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) НР (1,44 руб.): 142%*0,8 от ФОТ (1,27 руб.) СП (0,9 руб.): 95%*0,75 от ФОТ (1,27 руб.) | 1 т | 0,16 | 1582,26 |  | 40,84 | 7,93 | 253 |  |  |  | 7 | 1 |
| 12 | ТССЦ-101-1561 Пр. Минстроя России от 06.10.14 №597/пр | Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ | т | -0,1648 | 1496,52 |  |  |  | -247 |  |  |  |  |  |
| 13 | ТССЦ-101-1556 Пр. Минстроя России от 06.10.14 №597/пр | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130 | т | 0,165 | 1700,14 |  |  |  | 281 |  |  |  |  |  |
| 14 | ТЕР27-03-004-01 Пр. Минстроя России от 06.10.14 №597/пр | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.10.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования. ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) НР (91,15 руб.): 142%*0,8 от ФОТ (80,24 руб.) СП (57,17 руб.): 95%*0,75 от ФОТ (80,24 руб.) | 100 т смеси | 0,142 | 51095,25 | 235,87 | 2760,59 | 329,21 | 7256 |  | 33 |  | 392 | 47 |
| 15 | ТССЦ-101-1561 | Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ | т | -0,010508 | 1496,52 |  |  |  | -16 |  |  |  |  |  |
| 16 | ТССЦ-410-0034 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (холодные), марка II Бх | т | -14,342 | 475 |  |  |  | -6812 |  |  |  |  |  |
| 17 | ТССЦ-101-1556 Пр. Минстроя России от 06.10.14 №597/пр | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130 | т | 0,0105 | 1700,14 |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |
| 18 | ТССЦ-410-0006 Пр. Минстроя России от 06.10.14 №597/пр | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б | т | 14,342 | 515 |  |  |  | 7386 |  |  |  |  |  |
| 19 | ТЕР27-06-026-01 Пр. Минстроя России от 06.10.14 №597/пр | Розлив вяжущих материалов (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.10.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования. ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) НР (0,55 руб.): 142%*0,8 от ФОТ (0,48 руб.) СП (0,34 руб.): 95%*0,75 от ФОТ (0,48 руб.) | 1 т | 0,06 | 1582,26 |  | 40,84 | 7,93 | 95 |  |  |  | 2 | 0 |
| 20 | ТССЦ-101-1561 | Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ | т | -0,0618 | 1496,52 |  |  |  | -92 |  |  |  |  |  |
| 21 | ТССЦ-101-1556 Пр. Минстроя России от 06.10.14 №597/пр | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130 | т | 0,0618 | 1700,14 |  |  |  | 105 |  |  |  |  |  |
| 22 | ТЕР27-06-020-01 Пр. Минстроя России от 06.10.14 №597/пр | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.10.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования. ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) НР (158,98 руб.): 142%*0,8 от ФОТ (139,95 руб.) СП (99,71 руб.): 95%*0,75 от ФОТ (139,95 руб.) | 1000 м2 покрытия | 0,2 | 46860,4 | 408,66 | 2481,81 | 291,1 | 9372 |  | 82 |  | 496 | 58 |
| 23 | ТССЦ-410-0005 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А | т | -19,32 | 452,6 |  |  |  | -8744 |  |  |  |  |  |
| 24 | ТССЦ-410-0006 Пр. Минстроя России от 06.10.14 №597/пр | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б | т | 19,32 | 515 |  |  |  | 9950 |  |  |  |  |  |
| 25 | ТЕР27-08-001-11 Пр. Минстроя России от 06.10.14 №597/пр | Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.10.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования. ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) НР (15,45 руб.): 142%*0,8 от ФОТ (13,6 руб.) СП (9,69 руб.): 95%*0,75 от ФОТ (13,6 руб.) | 1000 м2 покрытия полосы и обочин | 0,017 | 3111,62 | 437,7 | 2531,12 | 362,19 | 53 |  | 7 |  | 43 | 6 |
| 26 | ТССЦ-408-0023 Пр. Минстроя России от 06.10.14 №597/пр | Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм | м3 | 2,14 | 92 |  |  |  | 197 |  |  |  |  |  |
| 27 | ТССЦпг03-21-01-026 Пр. Минстроя России от 06.10.14 №597/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 26 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 2,78 | 18,1 |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |
|  | ДОРОГА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ТЕР01-01-036-02 Пр. Минстроя России от 06.10.14 №597/пр | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.10.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования. ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) НР (0,26 руб.): 95%*0,8 от ФОТ (0,34 руб.) СП (0,13 руб.): 50%*0,75 от ФОТ (0,34 руб.) | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 0,092 | 24,42 |  | 24,42 | 3,74 | 2 |  |  |  | 2 | 0 |
| 29 | ТЕР27-04-001-01 Пр. Минстроя России от 06.10.14 №597/пр | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (43,7 руб.): 142%*0,8 от ФОТ (38,47 руб.) СП (27,41 руб.): 95%*0,75 от ФОТ (38,47 руб.) | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,104 | 2914,97 | 146,07 | 2733,2 | 223,81 | 303 |  | 15 |  | 284 | 23 |
| 30 | ТССЦ-408-0122 Пр. Минстроя России от 06.10.14 №597/пр | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 11,44 | 50,24 |  |  |  | 575 |  |  |  |  |  |
| 31 | ТЕР27-04-001-04 Пр. Минстроя России от 06.10.14 №597/пр | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.10.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования. ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) НР (62,16 руб.): 142%*0,8 от ФОТ (54,72 руб.) СП (38,99 руб.): 95%*0,75 от ФОТ (54,72 руб.) | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,104 | 4059,49 | 217,13 | 3792,38 | 309,08 | 422 |  | 23 |  | 394 | 32 |
| 32 | ТССЦ-408-0023 Пр. Минстроя России от 06.10.14 №597/пр | Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм | м3 | 13,1 | 92 |  |  |  | 1205 |  |  |  |  |  |
| 33 | ТССЦпг03-21-01-026 Пр. Минстроя России от 06.10.14 №597/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 26 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 17 | 18,1 |  |  |  | 308 |  |  |  |  |  |
| 34 | ТЕР27-06-026-01 Пр. Минстроя России от 06.10.14 №597/пр | Розлив вяжущих материалов (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.10.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования. ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) НР (0,5 руб.): 142%*0,8 от ФОТ (0,44 руб.) СП (0,31 руб.): 95%*0,75 от ФОТ (0,44 руб.) | 1 т | 0,055 | 1582,26 |  | 40,84 | 7,93 | 87 |  |  |  | 2 | 0 |
| 35 | ТССЦ-101-1561 | Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ | т | -0,05665 | 1496,52 |  |  |  | -85 |  |  |  |  |  |
| 36 | ТССЦ-101-1556 Пр. Минстроя России от 06.10.14 №597/пр | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130 | т | 0,057 | 1700,14 |  |  |  | 97 |  |  |  |  |  |
| 37 | ТЕР27-03-004-01 Пр. Минстроя России от 06.10.14 №597/пр | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.10.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования. ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) НР (31,33 руб.): 142%*0,8 от ФОТ (27,58 руб.) СП (19,65 руб.): 95%*0,75 от ФОТ (27,58 руб.) | 100 т смеси | 0,0488 | 51095,25 | 235,87 | 2760,59 | 329,21 | 2493 |  | 12 |  | 135 | 16 |
| 38 | ТССЦ-410-0034 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (холодные), марка II Бх | т | -4,9288 | 475 |  |  |  | -2341 |  |  |  |  |  |
| 39 | ТССЦ-101-1561 | Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ | т | -0,003611 | 1496,52 |  |  |  | -5 |  |  |  |  |  |
| 40 | ТССЦ-410-0006 Пр. Минстроя России от 06.10.14 №597/пр | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б | т | 4,929 | 515 |  |  |  | 2538 |  |  |  |  |  |
| 41 | ТССЦ-101-1556 Пр. Минстроя России от 06.10.14 №597/пр | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130 | т | 0,0036 | 1700,14 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 42 | ТЕР27-06-026-01 Пр. Минстроя России от 06.10.14 №597/пр | Розлив вяжущих материалов (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.10.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования. ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) НР (0,18 руб.): 142%*0,8 от ФОТ (0,16 руб.) СП (0,11 руб.): 95%*0,75 от ФОТ (0,16 руб.) | 1 т | 0,0207 | 1582,26 |  | 40,84 | 7,93 | 33 |  |  |  | 1 | 0 |
| 43 | ТССЦ-101-1561 | Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ | т | -0,021321 | 1496,52 |  |  |  | -32 |  |  |  |  |  |
| 44 | ТССЦ-101-1556 Пр. Минстроя России от 06.10.14 №597/пр | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130 | т | 0,02132 | 1700,14 |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |
| 45 | ТЕР27-06-020-01 Пр. Минстроя России от 06.10.14 №597/пр | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.10.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования. ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) НР (54,86 руб.): 142%*0,8 от ФОТ (48,29 руб.) СП (34,41 руб.): 95%*0,75 от ФОТ (48,29 руб.) | 1000 м2 покрытия | 0,069 | 46860,4 | 408,66 | 2481,81 | 291,1 | 3233 |  | 28 |  | 171 | 20 |
| 46 | ТССЦ-410-0005 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А | т | -6,6654 | 452,6 |  |  |  | -3017 |  |  |  |  |  |
| 47 | ТССЦ-410-0006 Пр. Минстроя России от 06.10.14 №597/пр | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б | т | 6,665 | 515 |  |  |  | 3432 |  |  |  |  |  |
| 48 | ТЕР27-08-001-11 Пр. Минстроя России от 06.10.14 №597/пр | Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.10.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования. ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) НР (20,9 руб.): 142%*0,8 от ФОТ (18,4 руб.) СП (13,11 руб.): 95%*0,75 от ФОТ (18,4 руб.) | 1000 м2 покрытия полосы и обочин | 0,023 | 3111,62 | 437,7 | 2531,12 | 362,19 | 72 |  | 10 |  | 58 | 8 |
| 49 | ТССЦ-408-0023 Пр. Минстроя России от 06.10.14 №597/пр | Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм | м3 | 2,9 | 92 |  |  |  | 267 |  |  |  |  |  |
| 50 | ТССЦпг03-21-01-026 Пр. Минстроя России от 06.10.14 №597/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 26 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 3,77 | 18,1 |  |  |  | 68 |  |  |  |  |  |
|  | МАФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | ТЕРр51-4-1 Пр. Минстроя России от 06.10.14 №597/пр | Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной: 0,4 м НР (309,66 руб.): 75% от ФОТ (412,88 руб.) СП (167,22 руб.): 45%*0,9 от ФОТ (412,88 руб.) | 100 ям | 0,2 | 2064,4 | 2064,4 |  |  | 413 |  | 413 |  |  |  |
| 52 | ТЕР06-01-001-13 Пр. Минстроя России от 06.10.14 №597/пр | Устройство фундаментов-столбов: бетонных (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.10.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования. ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) НР (12,96 руб.): 105%*0,8 от ФОТ (15,43 руб.) СП (7,52 руб.): 65%*0,75 от ФОТ (15,43 руб.) | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,0026 | 69909,17 | 5659,54 | 2066,7 | 277,74 | 182 |  | 15 |  | 5 | 1 |
| 53 | Прайс-лист | Урна металлическая ДХО 01060 МАТ=5632/1,2/6,87 НР 105% от ФОТ СП 65% от ФОТ | шт. | 2 | 683,16 |  |  |  | 1366 |  |  |  |  |  |
| 54 | Прайс-лист | Скамья со спинкой МФ-03 МАТ=11140/1,2/6,87 НР 105% от ФОТ СП 65% от ФОТ | шт. | 4 | 1351,3 |  |  |  | 5405 |  |  |  |  |  |
|  | СВЕТИЛЬНИКИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | ТЕРм08-02-369-02 Пр. Минстроя России от 06.10.14 №597/пр | Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: люминесцентными прим. НР (27,73 руб.): 95% от ФОТ (29,19 руб.) СП (18,97 руб.): 65% от ФОТ (29,19 руб.) | шт. | 2 | 162,26 | 19,8 | 92,89 | 9,39 | 162 |  | 20 |  | 93 | 9 |
| 56 | Прайс-лист | Светильник консольный GALAD Победа LED-100 МАТ=6376,8/1,2/6,87 НР 95% от ФОТ СП 65% от ФОТ | шт | 2 | 773,5 |  |  |  | 1547 |  |  |  |  |  |
| 57 | Прайс-лист | Кронштейн КР-3 для настенной установки МАТ=246,6/1,2/6,87 | шт | 2 | 29,91 |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |
| 58 | ТССЦ-101-4469 Пр. Минстроя России от 06.10.14 №597/пр | Болт анкерный с гайкой, размер 10,0x75 мм | шт. | 8 | 1,49 |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |
| 59 | ТЕРм08-03-591-01 Пр. Минстроя России от 06.10.14 №597/пр | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке НР (6,01 руб.): 95% от ФОТ (6,33 руб.) СП (4,11 руб.): 65% от ФОТ (6,33 руб.) | 100 шт. | 0,02 | 435,56 | 316 | 13,15 | 0,41 | 9 |  | 6 |  | 0 | 0 |
| 60 | ТССЦ-509-1441 Пр. Минстроя России от 06.10.14 №597/пр | Выключатель одноклавишный для открытой проводки | шт. | 2 | 6,8 |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в базисных ценах |  |  |  |  |  |  |  |  | 47010 |  | 813 |  | 4682 | 437 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1248 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 757 |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  | 49015 |  |  |  |  |  |
| Индекс перехода от базисной стоимости к текущим ценам К=7,62574415995 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по смете с учетом индекса |  |  |  |  |  |  |  |  | 373775,85 |  |  |  |  |  |
| Всего по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 373775,85 |  |  |  |  |  |

| ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
| Глава администрации Свердловского района Орловской области _________________ О.Д. Шумай | ООО «Профстрой» __________________ И.А.Петрова |