|  |  | ППриложение 1 к краткосрочному плану реализации областной адресной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области» в 20212023 годах |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Планируемые показатели выполнения краткосрочного плана реализации областной адресной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области» в 20212023 годах |  |  |  |  |  |
| № | Наименование муниципального образования |  | Количество домов (единиц), всего | Общая площадь домов (кв. м), всего | Предельная стоимость работ (руб.), всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по субъекту |  | 840,0 | 1 902 826,0 | 8 707 191 040,3 |
| 1. | Город Орёл | 494 | 1 394 516,1 | 6 506 001 629,7 |
| 2. | Город Ливны | 62 | 163 007,7 | 647 743 365,0 |
| 3. | Город Мценск | 57 | 176 489,9 | 831 555 649,2 |
| 4. | Болховский район | 27 | 23 288,2 | 91 983 064,4 |
| 5. | Верховский район | 24 | 15 374,2 | 75 412 313,7 |
| 6. | Глазуновский район | 11 | 6 278,5 | 30 130 897,4 |
| 7. | Дмитровский район | 4 | 2 232,7 | 11 139 234,5 |
| 8. | Залегощенский район | 15 | 7 476,4 | 37 090 640,3 |
| 9. | Знаменский район | 1 | 172,1 | 605 435,2 |
| 10. | Колпнянский район | 16 | 9 356,6 | 40 602 827,4 |
| 11. | Кромской район | 16 | 10 007,9 | 45 816 972,4 |
| 12. | Ливенский район | 5 | 4 093,2 | 20 185 243,0 |
| 13. | Малоархангельский район | 5 | 2 501,4 | 13 154 405,7 |
| 14. | Мценский район | 15 | 20 720,7 | 98 706 820,1 |
| 15. | Новодеревеньковский район | 12 | 6 086,1 | 29 605 063,6 |
| 16. | Новосильский район | 4 | 2 388,4 | 10 595 668,6 |
| 17. | Орловский район | 44 | 43 085,8 | 142 451 281,8 |
| 18. | Покровский район | 2 | 1 486,0 | 5 936 137,6 |
| 19. | Свердловский район | 11 | 6 251,3 | 27 485 985,2 |
| 20. | Урицкий район | 12 | 6 512,6 | 35 185 397,5 |
| 21. | Шаблыкинский район | 3 | 1 500,2 | 5 803 008,1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 к краткосрочному плану реализации областной адресной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области» в 20212023 годах |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЕРЕЧЕНЬ многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках выполнения краткосрочного плана реализации областной адресной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области» в 20212023 годах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Муниципальное образование (город, район) | Населенный пункт |  | Улица |  | Номер дома | Обозна-чение строения |  | Год ввода в эксплуатацию | Площадь: |  | Виды работ и (или) услуг по капремонту согласно разделу 4 программы | Предельная стоимость капитального ремонта, руб. | Плановый год проведения капремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тип | наименование | тип | наименование |  | тип | значение |  | общая МКД, кв. м | помещений МКД, кв. м |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | 1-я Курская | 1 |  |  | 1961 | 1350,00 | 1256,10 | 1,3,5,11,12,14,17 | 6 938 751,53 | 2021 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | 1-я Посадская | 35 |  |  | 1917 | 367,00 | 167,90 | 1,3,5,11,12,14,17 | 927 486,97 | 2021 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | 1-я Пушкарная | 51 |  |  | 1880 | 135,70 | 115,45 | 1,3,5,11,12,14,17 | 637 750,87 | 2021 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | 2-я Пушкарная | 18 |  |  | 1963 | 537,70 | 537,70 | 1,3,5,11,12,14,17 | 2 970 278,40 | 2021 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | 3-я Курская | 12 |  |  | 1935 | 211,10 | 211,10 | 1,3,5,11,12,14,17 | 1 166 125,66 | 2021 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Автовокзальная | 24 |  |  | 1961 | 3622,10 | 2576,90 | 1,3,5,11,12,14,17 | 14 234 908,69 | 2021 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Автовокзальная | 28 |  |  | 1960 | 3632,40 | 2554,00 | 1,3,5,11,12,14,17 | 14 108 408,09 | 2021 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Автовокзальная | 30 |  |  | 1961 | 1865,00 | 1277,10 | 1,3,5,11,12,14,17 | 7 054 756,45 | 2021 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Андреева | 1 |  |  | 1961 | 288,70 | 270,90 | 1,3,5,11,12,14,17 | 1 496 463,49 | 2021 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Андреева | 3 |  |  | 1961 | 313,40 | 293,00 | 1,3,5,11,12,14,17 | 1 618 544,86 | 2021 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Андреева | 5 |  |  | 1961 | 311,30 | 292,20 | 1,3,5,11,12,14,17 | 1 614 125,62 | 2021 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Брянская | 52 |  |  | 1947 | 590,60 | 427,50 | 1,3,5,11,12,14,17 | 2 361 528,76 | 2021 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Бунина | 27 |  |  | 1961 | 600,00 | 538,70 | 1,3,5,11,12,14,17 | 2 975 802,44 | 2021 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Васильевская | 84 | Литера | А | 1962 | 1258,20 | 1257,40 | 1,3,5,11,12,14,17 | 6 945 932,78 | 2021 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Ватная | 11 |  |  | 1960 | 609,30 | 563,00 | 1,3,5,11,12,14,17 | 3 110 036,71 | 2021 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Ватная | 13 |  |  | 1961 | 617,30 | 571,70 | 1,3,5,11,12,14,17 | 3 158 095,89 | 2021 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Веселая | 18 |  |  | 1962 | 277,60 | 277,60 | 1,3,5,11,12,14,17 | 1 533 474,58 | 2021 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Веселая | 20 |  |  | 1962 | 257,60 | 254,70 | 1,3,5,11,12,14,17 | 1 406 973,98 | 2021 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Веселая | 22 |  |  | 1962 | 268,10 | 268,10 | 1,3,5,11,12,14,17 | 1 480 996,17 | 2021 |
| Орёл | Город | Орёл | Переулок | Воскресенский | 14 | Литера | А | 1962 | 482,00 | 439,30 | 1,3,5,11,12,14,17 | 2 426 712,48 | 2021 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Гагарина | 17 |  |  | 1962 | 600,90 | 557,00 | 1,3,5,11,12,14,17 | 3 076 892,45 | 2021 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Генерала Жадова | 19 |  |  | 1963 | 540,10 | 540,10 | 1,3,5,11,12,14,17 | 2 983 536,10 | 2021 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Генерала Жадова | 21 | Литера | А | 1962 | 277,40 | 277,40 | 1,3,5,11,12,14,17 | 1 532 369,77 | 2021 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Генерала Родина | 65 |  |  | 1962 | 569,00 | 524,50 | 1,3,5,11,12,14,17 | 2 897 361,02 | 2021 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Герцена | 2 |  |  | 1957 | 1985,60 | 1724,19 | 1,3,5,11,12,14,17 | 9 524 501,23 | 2021 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Герцена | 9 |  |  | 1962 | 1262,20 | 1233,28 | 1,3,5,11,12,14,17 | 6 812 692,85 | 2021 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Герцена | 11 |  |  | 1962 | 1269,30 | 1269,30 | 1,3,5,11,12,14,17 | 7 011 668,91 | 2021 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Гуртьева | 10 |  |  | 1961 | 2213,10 | 1592,40 | 1,3,5,11,12,14,17 | 8 796 487,49 | 2021 |
| Орёл | Город | Орёл | Переулок | Дарвина | 1 |  |  | 1960 | 3603,60 | 2537,00 | 1,3,5,11,12,14,17 | 14 014 499,34 | 2021 |
| Орёл | Город | Орёл | Переулок | Дарвина | 2 |  |  | 1960 | 1356,20 | 1262,20 | 1,3,5,11,12,14,17 | 6 972 448,19 | 2021 |
| Орёл | Город | Орёл | Переулок | Дарвина | 3 |  |  | 1961 | 3655,00 | 2565,40 | 1,3,5,11,12,14,17 | 14 171 382,19 | 2021 |
| Орёл | Город | Орёл | Переулок | Дарвина | 4 |  |  | 1961 | 1358,00 | 1264,10 | 1,3,5,11,12,14,17 | 6 982 943,88 | 2021 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Достоевского | 30 |  |  | 1962 | 304,70 | 284,20 | 1,3,5,11,12,14,17 | 1 569 933,27 | 2021 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Елецкая | 33 |  |  | 1957 | 421,10 | 391,46 | 1,3,5,11,12,14,17 | 2 162 442,22 | 2021 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Емельяна Пугачева | 88 |  |  | 1953 | 449,67 | 421,00 | 1,3,5,11,12,14,17 | 2 325 622,48 | 2021 |
| Орёл | Город | Орёл | Переулок | Загородный | 12 |  |  | 1963 | 347,70 | 347,70 | 1,3,5,11,12,14,17 | 1 920 710,06 | 2021 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Калинина | 8 |  |  | 1962 | 2630,30 | 2630,30 | 1,3,5,11,12,14,17 | 14 529 892,64 | 2021 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Карачевская | 35 |  |  | 1917 | 152,80 | 152,80 | 1,3,5,11,12,14,17 | 844 073,91 | 2021 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Карачевская | 56 |  |  | 1946 | 366,90 | 366,90 | 1,3,5,11,12,14,17 | 2 026 771,70 | 2021 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Карачевская | 58 |  |  | 1946 | 442,70 | 384,80 | 1,3,5,11,12,14,17 | 2 125 652,09 | 2021 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Карачевская | 120 |  |  | 1917 | 194,90 | 194,90 | 1,3,5,11,12,14,17 | 1 076 636,15 | 2021 |
| Орёл | Город | Орёл | Переулок | Карачевский | 4 |  |  | 1956 | 1023,00 | 722,60 | 1,3,5,11,12,14,17 | 3 991 674,11 | 2021 |
| Орёл | Город | Орёл | Переулок | Карачевский | 13 |  |  | 1956 | 586,60 | 373,50 | 1,3,5,11,12,14,17 | 2 063 230,39 | 2021 |
| Орёл | Город | Орёл | Шоссе | Карачевское | 3 |  |  | 1962 | 2799,60 | 2039,50 | 1,3,5,11,12,14,17 | 11 266 287,51 | 2021 |
| Орёл | Город | Орёл | Шоссе | Карачевское | 50 |  |  | 1962 | 1351,00 | 1308,90 | 1,3,5,11,12,14,17 | 7 230 421,04 | 2021 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Кирпичная | 12 |  |  | 1961 | 376,00 | 376,00 | 1,3,5,11,12,14,17 | 2 077 040,50 | 2021 |
| Орёл | Город | Орёл | Поселок | Кирпичного завода | 7 |  |  | 1958 | 440,30 | 363,80 | 1,3,5,14 | 2 009 647,17 | 2021 |
| Орёл | Город | Орёл | Проезд | Кирпичный | 8 |  |  | 1960 | 429,60 | 388,70 | 1,3,5,14 | 2 147 195,86 | 2021 |
| Орёл | Город | Орёл | Проезд | Кирпичный | 10 |  |  | 1960 | 609,50 | 567,30 | 1,3,5,11,12,14,17 | 3 133 790,10 | 2021 |
| Орёл | Город | Орёл | Проезд | Кирпичный | 12 |  |  | 1960 | 980,00 | 968,20 | 1,3,5,11,12,14,17 | 5 348 379,29 | 2021 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Коллективная | 6 |  |  | 1961 | 549,90 | 549,50 | 1,3,5,11,12,14,17 | 3 035 462,12 | 2021 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Коллективная | 10 |  |  | 1959 | 442,80 | 372,20 | 1,3,5,14 | 2 056 049,13 | 2021 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Колпакчи | 11 | Литера | Б | 1953 | 425,90 | 425,90 | 1,3,5,11,12,14,17 | 2 352 690,29 | 2021 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Колпакчи | 26 |  |  | 1961 | 543,70 | 543,70 | 1,3,5,11,12,14,17 | 3 003 422,66 | 2021 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Комсомольская | 20 |  |  | 1962 | 1574,10 | 1562,00 | 1,3,5,11,12,14,17 | 8 628 556,55 | 2021 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Комсомольская | 25 |  |  | 1961 | 1792,00 | 1572,00 | 1,3,5,11,12,14,17 | 8 683 796,99 | 2021 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Комсомольская | 40 | Литера | А | 1960 | 1088,50 | 946,40 | 1,3,5,11,12,14,17 | 5 227 955,13 | 2021 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Комсомольская | 53 |  |  | 1962 | 10329,80 | 10329,80 | 1,3,5,11,12,14,17 | 57 062 268,55 | 2021 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Комсомольская | 77 |  |  | 1960 | 3469,00 | 2979,35 | 1,3,5,11,12,14,17 | 16 458 060,16 | 2021 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Комсомольская | 88 | Литера | А | 1962 | 1491,50 | 1438,50 | 1,3,5,11,12,14,17 | 7 946 337,13 | 2021 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Комсомольская | 88 |  |  | 1960 | 3151,60 | 3151,60 | 1,3,5,11,12,14,17 | 17 409 576,71 | 2021 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Комсомольская | 187 |  |  | 1953 | 3553,80 | 1898,30 | 1,3,5,11,12,14,17 | 10 486 292,51 | 2021 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Комсомольская | 235 |  |  | 1958 | 1826,20 | 1809,85 | 1,3,5,11,12,14,17 | 9 997 690,83 | 2021 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Комсомольская | 237 |  |  | 1958 | 1973,80 | 1973,80 | 1,3,5,11,12,14,17 | 10 903 357,82 | 2021 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Комсомольская | 239 |  |  | 1955 | 3407,10 | 1734,50 | 1,3,5,11,12,14,17 | 9 581 454,12 | 2021 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Комсомольская | 241 |  |  | 1957 | 3447,30 | 1751,90 | 1,3,5,11,12,14,17 | 9 677 572,49 | 2021 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Комсомольская | 247 | Литера | А | 1962 | 1807,50 | 1590,70 | 1,3,5,11,12,14,17 | 8 787 096,61 | 2021 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Комсомольская | 249 |  |  | 1962 | 4533,20 | 3448,10 | 1,3,5,11,12,14,17 | 19 047 455,73 | 2021 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Комсомольская | 252 |  |  | 1957 | 2606,30 | 2590,10 | 1,3,5,14 | 14 307 826,07 | 2021 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Комсомольская | 253 | Литера | А | 1962 | 1878,60 | 1576,70 | 1,3,5,11,12,14,17 | 8 709 760,00 | 2021 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Комсомольская | 253 |  |  | 1961 | 3686,45 | 2510,20 | 1,3,5,11,12,14,17 | 13 866 454,97 | 2021 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Комсомольская | 255 |  |  | 1960 | 3589,00 | 2516,40 | 1,3,5,11,12,14,17 | 13 900 704,04 | 2021 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Комсомольская | 259 |  |  | 1958 | 2518,18 | 1532,65 | 1,3,5,14 | 8 466 425,86 | 2021 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Комсомольская | 261 |  |  | 1959 | 2520,00 | 1584,10 | 1,3,5,14 | 8 750 637,92 | 2021 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Красина | 46 |  |  | 1917 | 127,70 | 127,70 | 1,3,5,11,12,14,17 | 705 420,40 | 2021 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Красноармейская | 3 |  |  | 1961 | 1277,90 | 1277,90 | 1,3,5,11,12,14,17 | 7 059 175,68 | 2021 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Красноармейская | 14 |  |  | 1961 | 1579,80 | 1574,90 | 1,3,5,11,12,14,17 | 8 699 816,72 | 2021 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Куйбышева | 2 |  |  | 1961 | 284,30 | 283,80 | 1,3,5,11,12,14,17 | 1 567 723,66 | 2021 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Куйбышева | 4 |  |  | 1961 | 283,60 | 283,60 | 1,3,5,11,12,14,17 | 1 566 618,85 | 2021 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Левый берег реки Оки | 27 |  |  | 1960 | 1434,20 | 1299,50 | 1,3,5,11,12,14,17 | 7 178 495,03 | 2021 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Левый берег реки Оки | 57 |  |  | 1960 | 2789,15 | 2580,40 | 1,3,5,11,12,14,17 | 14 254 242,85 | 2021 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Ленина | 4 | Литера | А | 1917 | 365,50 | 183,80 | 1,3,5,11,12,14,17 | 1 015 319,27 | 2021 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Лескова | 2 |  |  | 1955 | 882,80 | 774,40 | 1,3,5,11,12,14,17 | 4 277 819,59 | 2021 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Лескова | 4 |  |  | 1953 | 493,20 | 493,20 | 1,3,5,11,12,14,17 | 2 724 458,45 | 2021 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Ливенская | 1 |  |  | 1953 | 570,30 | 504,32 | 1,3,5,11,12,14,17 | 2 785 885,81 | 2021 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Ливенская | 25 |  |  | 1956 | 389,20 | 387,60 | 1,3,5,11,12,14,17 | 2 141 119,41 | 2021 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Линейная | 67 |  |  | 1955 | 382,30 | 382,30 | 1,3,5,11,12,14,17 | 2 111 841,98 | 2021 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Линейная | 69 |  |  | 1955 | 611,50 | 355,40 | 1,3,5,11,12,14,17 | 1 963 245,20 | 2021 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Льва Толстого | 1 |  |  | 1953 | 422,70 | 422,70 | 1,3,5,11,12,14,17 | 2 335 013,35 | 2021 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Максима Горького | 20 |  |  | 1961 | 1604,10 | 1314,30 | 1,3,5,11,12,14,17 | 7 260 250,88 | 2021 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Максима Горького | 39 |  |  | 1960 | 2536,70 | 1652,90 | 1,3,5,11,12,14,17 | 9 130 692,14 | 2021 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Максима Горького | 49 |  |  | 1961 | 1729,30 | 1318,00 | 1,3,5,11,12,14,17 | 7 280 689,84 | 2021 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Максима Горького | 50 | Литера | А | 1961 | 1579,40 | 1579,40 | 1,3,5,11,12,14,17 | 8 724 674,92 | 2021 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Максима Горького | 50 |  |  | 1961 | 4440,60 | 2780,00 | 1,3,5,11,12,14,17 | 15 356 842,01 | 2021 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Максима Горького | 114 |  |  | 1958 | 241,96 | 222,37 | 1,3,5,11,12,14,17 | 1 228 381,64 | 2021 |
| Орёл | Город | Орёл | Переулок | Маслозаводской | 15 |  |  | 1952 | 529,90 | 523,90 | 1,3,5,11,12,14,17 | 2 894 046,59 | 2021 |
| Орёл | Город | Орёл | Переулок | Маслозаводской | 16 |  |  | 1955 | 248,65 | 210,30 | 1,3,5,11,12,14,17 | 1 161 706,43 | 2021 |
| Орёл | Город | Орёл | Переулок | Маслозаводской | 18 |  |  | 1955 | 255,66 | 214,90 | 1,3,5,11,12,14,17 | 1 187 117,03 | 2021 |
| Орёл | Город | Орёл | Переулок | Матроса Силякова | 1 |  |  | 1962 | 3006,32 | 3006,32 | 1,3,5,11,12,14,17 | 16 607 043,62 | 2021 |
| Орёл | Город | Орёл | Переулок | Матроса Силякова | 2 |  |  | 1962 | 3417,40 | 3134,90 | 1,3,5,11,12,14,17 | 17 317 325,18 | 2021 |
| Орёл | Город | Орёл | Переулок | Матроса Силякова | 3 |  |  | 1962 | 2894,57 | 2894,57 | 1,3,5,11,12,14,17 | 15 989 731,71 | 2021 |
| Орёл | Город | Орёл | Переулок | Матроса Силякова | 4 |  |  | 1962 | 3426,90 | 3182,70 | 1,3,5,11,12,14,17 | 17 581 374,48 | 2021 |
| Орёл | Город | Орёл | Переулок | Матроса Силякова | 6 |  |  | 1962 | 3374,80 | 3134,98 | 1,3,5,11,12,14,17 | 17 317 767,11 | 2021 |
| Орёл | Город | Орёл | Площадь | Мира | 5 | Литера | Б | 1960 | 614,30 | 278,32 | 1,3,5,11,12,14,17 | 1 537 451,89 | 2021 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | МОПРа | 22 |  |  | 1962 | 1589,30 | 1371,40 | 1,3,5,11,12,14,17 | 7 575 673,79 | 2021 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Московская | 45 |  |  | 1962 | 1655,70 | 1432,80 | 1,3,5,11,12,14,17 | 7 914 850,08 | 2021 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Московская | 66 |  |  | 1960 | 3728,50 | 2960,30 | 1,3,5,11,12,14,17 | 16 352 827,12 | 2021 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Московская | 80 |  |  | 1962 | 3020,50 | 2505,30 | 1,3,5,11,12,14,17 | 13 839 387,15 | 2021 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Московская | 112 |  |  | 1958 | 7090,20 | 4300,80 | 1,3,5,11,12,14,17 | 23 757 807,95 | 2021 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Московская | 157 |  |  | 1961 | 2528,20 | 1609,30 | 1,3,5,11,12,14,17 | 8 889 843,83 | 2021 |
| Орёл | Город | Орёл | Шоссе | Московское | 6 |  |  | 1960 | 1058,60 | 975,30 | 1,3,5,11,12,14,17 | 5 387 600,00 | 2021 |
| Орёл | Город | Орёл | Шоссе | Московское | 7 | Литера | А | 1958 | 286,90 | 271,50 | 1,3,5,11,12,14,17 | 1 499 777,92 | 2021 |
| Орёл | Город | Орёл | Шоссе | Наугорское | 13 |  |  | 1962 | 2933,40 | 2933,40 | 1,3,5,11,12,14,17 | 16 204 230,34 | 2021 |
| Орёл | Город | Орёл | Шоссе | Наугорское | 19 |  |  | 1962 | 1266,10 | 1262,80 | 1,3,5,11,12,14,17 | 6 975 762,62 | 2021 |
| Орёл | Город | Орёл | Шоссе | Наугорское | 48 |  |  | 1962 | 2975,30 | 2975,30 | 1,3,5,11,12,14,17 | 16 435 687,78 | 2021 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Новая | 13 |  |  | 1956 | 434,50 | 383,50 | 1,3,5,11,12,14,17 | 2 118 470,83 | 2021 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Новая | 15 |  |  | 1956 | 443,30 | 409,30 | 1,3,5,11,12,14,17 | 2 260 991,16 | 2021 |
| Орёл | Город | Орёл | Шоссе | Новосильское | 3 |  |  | 1960 | 535,10 | 464,80 | 1,3,5,11,12,14,17 | 2 567 575,60 | 2021 |
| Орёл | Город | Орёл | Шоссе | Новосильское | 7 |  |  | 1961 | 599,40 | 555,60 | 1,3,5,11,12,14,17 | 3 069 158,78 | 2021 |
| Орёл | Город | Орёл | Переулок | Огородный | 9 |  |  | 1958 | 526,40 | 467,10 | 1,3,5,11,12,14,17 | 2 580 280,90 | 2021 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Октябрьская | 31 |  |  | 1959 | 2169,40 | 1573,00 | 1,3,5,11,12,14,17 | 8 689 321,03 | 2021 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Октябрьская | 47 | Литера | Б | 1960 | 1674,80 | 1329,30 | 1,3,5,11,12,14,17 | 7 343 111,54 | 2021 |
| Орёл | Город | Орёл | Переулок | Орлицкий | 15 |  |  | 1960 | 463,90 | 414,60 | 1,3,5,11,12,14,17 | 2 290 268,60 | 2021 |
| Орёл | Город | Орёл | Переулок | Орлицкий | 16 |  |  | 1961 | 460,50 | 411,40 | 1,3,5,11,12,14,17 | 2 272 591,66 | 2021 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Панчука | 70 |  |  | 1961 | 228,30 | 228,30 | 1,3,5,11,12,14,17 | 1 261 139,22 | 2021 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Парижской Коммуны | 7 |  |  | 1961 | 303,10 | 281,20 | 1,3,5,11,12,14,17 | 1 553 361,14 | 2021 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Паровозная | 10 |  |  | 1961 | 3392,30 | 3117,35 | 1,3,5,11,12,14,17 | 17 220 378,21 | 2021 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Пионерская | 4 |  |  | 1961 | 1717,50 | 1592,70 | 1,3,5,11,12,14,17 | 8 798 144,70 | 2021 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Пионерская | 6 |  |  | 1962 | 2703,50 | 2516,60 | 1,3,5,11,12,14,17 | 13 901 808,85 | 2021 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Плещеевская | 23 |  |  | 1959 | 298,70 | 277,00 | 1,3,5,11,12,14,17 | 1 530 160,16 | 2021 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Покровская | 29 |  |  | 1917 | 179,30 | 179,30 | 1,3,5,11,12,14,17 | 990 461,07 | 2021 |
| Орёл | Город | Орёл | Площадь | Поликарпова | 4 |  |  | 1953 | 2604,00 | 1687,10 | 1,3,5,11,12,14,17 | 9 319 614,44 | 2021 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Поселковая | 2 |  |  | 1958 | 433,00 | 368,90 | 1,3,5,11,12,14,17 | 2 037 819,79 | 2021 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Привокзальная | 10 |  |  | 1962 | 8882,30 | 6405,30 | 1,3,5,11,12,14,17 | 35 383 158,31 | 2021 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Привокзальная | 13 |  |  | 1961 | 7040,40 | 4030,00 | 1,3,5,11,12,14,17 | 22 261 896,87 | 2021 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Привокзальная | 15 |  |  | 1961 | 3518,70 | 2048,40 | 1,3,5,11,12,14,17 | 11 315 451,50 | 2021 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Пушкина | 7 |  |  | 1962 | 808,13 | 755,60 | 1,3,5,11,12,14,17 | 4 173 967,56 | 2021 |
| Орёл | Город | Орёл | Переулок | Пятницкий | 2 | Литера | А | 1959 | 420,30 | 378,00 | 1,3,5,11,12,14,17 | 2 088 088,59 | 2021 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Раздольная | 1 |  |  | 1955 | 247,30 | 224,50 | 1,3,5,11,12,14,17 | 1 240 147,85 | 2021 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Рельсовая | 1 |  |  | 1961 | 1405,70 | 941,80 | 1,3,5,11,12,14,17 | 5 202 544,53 | 2021 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Рельсовая | 6 |  |  | 1961 | 1421,70 | 953,40 | 1,3,5,11,12,14,17 | 5 266 623,44 | 2021 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Рельсовая | 7 |  |  | 1961 | 1583,90 | 946,70 | 1,3,5,11,12,14,17 | 5 229 612,35 | 2021 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Рельсовая | 9 |  |  | 1959 | 293,90 | 252,50 | 1,3,5,11,12,14,17 | 1 394 821,08 | 2021 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Рельсовая | 11 |  |  | 1949 | 287,78 | 274,60 | 1,3,5,11,12,14,17 | 1 516 902,45 | 2021 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Рельсовая | 12 |  |  | 1949 | 294,40 | 294,40 | 1,3,5,11,12,14,17 | 1 626 278,52 | 2021 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Розы Люксембург | 15 | Литера | Б | 1917 | 129,04 | 83,94 | 1,3,5,11,12,14,17 | 463 688,24 | 2021 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Русанова | 48 | Литера | Б | 1962 | 997,60 | 561,40 | 1,3,5,11,12,14,17 | 3 101 198,24 | 2021 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Садовского | 3 |  |  | 1962 | 2470,56 | 1377,55 | 1,3,5,11,12,14,17 | 7 609 646,66 | 2021 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Салтыкова-Щедрина | 17 |  |  | 1960 | 1817,60 | 1283,00 | 1,3,5,11,12,14,17 | 7 087 348,31 | 2021 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Салтыкова-Щедрина | 33 |  |  | 1962 | 2610,70 | 1889,20 | 1,3,5,11,12,14,17 | 10 436 023,71 | 2021 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Салтыкова-Щедрина | 35 | Литера | А | 1947 | 247,60 | 213,90 | 1,3,5,11,12,14,17 | 1 181 592,99 | 2021 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Салтыкова-Щедрина | 35 | Литера | Г | 1917 | 130,70 | 117,50 | 1,3,5,11,12,14,17 | 649 075,16 | 2021 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Северная | 20 |  |  | 1962 | 505,20 | 450,30 | 1,3,5,11,12,14,17 | 2 487 476,96 | 2021 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Скульптурная | 2 | Литера | А | 1958 | 532,20 | 347,10 | 1,3,5,11,12,14,17 | 1 917 395,63 | 2021 |
| Орёл | Город | Орёл | Переулок | Соляной | 5 |  |  | 1960 | 1006,00 | 874,60 | 1,3,5,11,12,14,17 | 4 831 328,78 | 2021 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Спивака | 14 |  |  | 1961 | 287,60 | 268,40 | 1,3,5,11,12,14,17 | 1 482 653,38 | 2021 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Спивака | 22 |  |  | 1961 | 309,80 | 290,70 | 1,3,5,11,12,14,17 | 1 605 839,56 | 2021 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Спивака | 24 |  |  | 1962 | 306,90 | 287,30 | 1,3,5,11,12,14,17 | 1 587 057,81 | 2021 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Спивака | 72 |  |  | 1957 | 458,70 | 390,20 | 1,3,5,11,12,14,17 | 2 155 481,92 | 2021 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Старо-Московская | 2 |  |  | 1955 | 843,20 | 708,40 | 1,3,5,11,12,14,17 | 3 913 232,69 | 2021 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Старо-Московская | 37 | Литера | А | 1960 | 1440,30 | 1009,20 | 1,3,5,11,12,14,17 | 5 574 865,09 | 2021 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Старо-Московская | 37 |  |  | 1917 | 604,80 | 604,80 | 1,3,5,11,12,14,17 | 3 340 941,74 | 2021 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Старо-Привокзальная | 10 |  |  | 1960 | 4500,10 | 2529,30 | 1,3,5,11,12,14,17 | 13 971 964,20 | 2021 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Степана Разина | 2 |  |  | 1955 | 2332,78 | 1714,90 | 1,3,5,11,12,14,17 | 9 473 182,86 | 2021 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Студенческая | 2 | Литера | Б | 1961 | 301,80 | 281,30 | 1,3,5,11,12,14,17 | 1 553 913,55 | 2021 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Студенческая | 4 |  |  | 1951 | 487,60 | 397,90 | 1,3,5,11,12,14,17 | 2 198 017,06 | 2021 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Сурена Шаумяна | 28 |  |  | 1961 | 4345,90 | 3178,90 | 1,3,5,11,12,14,17 | 17 560 383,11 | 2021 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Тульская | 23 |  |  | 1960 | 947,80 | 561,00 | 1,3,5,11,12,14,17 | 3 098 988,62 | 2021 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Тургенева | 20 |  |  | 1961 | 3848,70 | 2640,60 | 1,3,5,11,12,14,17 | 14 586 790,29 | 2021 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Тургенева | 50 |  |  | 1960 | 1534,30 | 947,30 | 1,3,5,11,12,14,17 | 5 232 926,77 | 2021 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Тургенева | 22/10 |  |  | 1957 | 4431,70 | 4431,70 | 1,3,5,11,12,14,17 | 24 480 905,29 | 2021 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Федотовой | 10 |  |  | 1961 | 303,40 | 240,90 | 1,3,5,11,12,14,17 | 1 330 742,17 | 2021 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Федотовой | 14 |  |  | 1962 | 303,70 | 281,40 | 1,3,5,11,12,14,17 | 1 554 465,95 | 2021 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Фомина | 2 |  |  | 1961 | 5133,30 | 3113,20 | 1,3,5,11,12,14,17 | 17 197 453,43 | 2021 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Цветаева | 4 |  |  | 1963 | 553,90 | 553,90 | 1,3,5,11,12,14,17 | 3 059 767,91 | 2021 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Черепичная | 10 |  |  | 1953 | 337,00 | 225,00 | 1,3,5,11,12,14,17 | 1 242 909,87 | 2021 |
| Орёл | Город | Орёл | Переулок | Шпагатный | 79 |  |  | 1961 | 617,30 | 616,30 | 1,3,5,11,12,14,17 | 3 404 468,25 | 2021 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Яблочная | 7 |  |  | 1960 | 169,90 | 153,10 | 1,3,5,11,12,14,17 | 845 731,12 | 2021 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Яблочная | 9 |  |  | 1960 | 185,70 | 148,90 | 1,3,5,11,12,14,17 | 822 530,13 | 2021 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Яблочная | 15 |  |  | 1960 | 302,40 | 263,90 | 1,3,5,11,12,14,17 | 1 457 795,18 | 2021 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Яблочная | 17 |  |  | 1960 | 288,60 | 187,90 | 1,3,5,11,12,14,17 | 1 037 967,85 | 2021 |
| Ливны | Город | Ливны | Улица | Дружбы Народов | 101 |  |  | 1961 | 587,00 | 341,00 | 1,3,5,11,12,14,17 | 1 883 698,97 | 2021 |
| Ливны | Город | Ливны | Улица | Дружбы Народов | 102 |  |  | 1962 | 302,50 | 147,60 | 1,3,5,11,12,14,17 | 815 348,88 | 2021 |
| Ливны | Город | Ливны | Улица | Дружбы Народов | 103 |  |  | 1961 | 571,40 | 313,20 | 1,3,5,11,12,14,17 | 1 730 130,55 | 2021 |
| Ливны | Город | Ливны | Улица | Елецкая | 2 |  |  | 1962 | 1079,00 | 610,70 | 1,3,5,11,12,14,17 | 3 373 533,60 | 2021 |
| Ливны | Город | Ливны | Улица | Индустриальная | 11 |  |  | 1961 | 596,80 | 550,75 | 1,3,5,11,12,14,17 | 3 042 367,17 | 2021 |
| Ливны | Город | Ливны | Улица | Карла Маркса | 106 |  |  | 1962 | 1967,50 | 1286,80 | 1,3,5,11,12,14,17 | 7 108 339,67 | 2021 |
| Ливны | Город | Ливны | Улица | Карла Маркса | 130 |  |  | 1962 | 2013,30 | 843,60 | 1,3,5,11,12,14,17 | 4 660 083,42 | 2021 |
| Ливны | Город | Ливны | Улица | Орджоникидзе | 41 |  |  | 1961 | 992,10 | 553,80 | 1,3,5,11,12,14,17 | 3 059 215,50 | 2021 |
| Ливны | Город | Ливны | Улица | Орджоникидзе | 43 |  |  | 1960 | 1202,60 | 711,10 | 1,3,5,11,12,14,17 | 3 928 147,61 | 2021 |
| Ливны | Город | Ливны | Улица | Поликарпова | 3 |  |  | 1961 | 2264,90 | 1260,40 | 1,3,5,11,12,14,17 | 6 962 504,92 | 2021 |
| Ливны | Город | Ливны | Улица | Поликарпова | 5 |  |  | 1961 | 2172,90 | 1241,30 | 1,3,5,11,12,14,17 | 6 856 995,68 | 2021 |
| Ливны | Город | Ливны | Улица | Пушкина | 18 |  |  | 1961 | 478,30 | 251,70 | 1,3,5,11,12,14,17 | 1 390 401,85 | 2021 |
| Ливны | Город | Ливны | Улица | Свердлова | 46 |  |  | 1962 | 1885,20 | 825,50 | 1,3,5,11,12,14,17 | 4 560 098,23 | 2021 |
| Ливны | Город | Ливны | Улица | Свердлова | 52 |  |  | 1962 | 1939,70 | 1302,40 | 1,3,5,11,12,14,17 | 7 194 514,76 | 2021 |
| Ливны | Город | Ливны | Улица | Селищева | 19 |  |  | 1962 | 822,20 | 483,10 | 1,3,5,11,12,14,17 | 2 668 665,60 | 2021 |
| Мценск | Город | Мценск | Улица | Андрея Рева | 9 |  |  | 1961 | 246,10 | 246,10 | 1,3,5,11,12,14,17 | 1 359 467,20 | 2021 |
| Мценск | Город | Мценск | Улица | Гагарина | 72 |  |  | 1962 | 2127,80 | 2009,20 | 1,3,5,11,12,14,17 | 11 098 908,98 | 2021 |
| Мценск | Город | Мценск | Улица | Карла Маркса | 62 | Литера | А | 1961 | 592,70 | 542,60 | 1,3,5,11,12,14,17 | 2 997 346,21 | 2021 |
| Мценск | Город | Мценск | Улица | Ленина | 23 |  |  | 1960 | 2800,20 | 1922,10 | 1,3,5,11,12,14,17 | 10 617 764,76 | 2021 |
| Мценск | Город | Мценск | Улица | Мира | 29 |  |  | 1962 | 1675,10 | 1303,60 | 1,3,5,11,12,14,17 | 7 201 143,61 | 2021 |
| Мценск | Город | Мценск | Улица | Тургенева | 81 |  |  | 1962 | 1331,90 | 1237,10 | 1,3,5,11,12,14,17 | 6 833 794,69 | 2021 |
| Мценск | Город | Мценск | Улица | Тургенева | 89 |  |  | 1962 | 1799,20 | 1266,20 | 1,3,5,11,12,14,17 | 6 994 544,37 | 2021 |
| Мценск | Город | Мценск | Улица | Тургенева | 95 |  |  | 1962 | 2623,47 | 2562,60 | 1,3,5,11,12,14,17 | 14 155 914,87 | 2021 |
| Болховский | Город | Болхов | Переулок | 4-й Ленинский | 37 |  |  | 1961 | 300,70 | 273,40 | 1,3,5,11,12,14,17 | 1 510 273,60 | 2021 |
| Болховский | Город | Болхов | Улица | Апухтина | 47 |  |  | 1961 | 576,50 | 524,50 | 1,3,5,11,12,14,17 | 2 897 361,02 | 2021 |
| Болховский | Город | Болхов | Улица | Воровского | 27 |  |  | 1962 | 315,80 | 259,80 | 1,3,5,11,12,14,17 | 1 435 146,60 | 2021 |
| Болховский | Город | Болхов | Улица | Октябрьская | 12 |  |  | 1917 | 245,60 | 167,10 | 1,3,5,11,12,14,17 | 923 067,73 | 2021 |
| Болховский | Город | Болхов | Улица | Тургенева | 92 |  |  | 1917 | 424,00 | 246,00 | 1,3,5,11,12,14,17 | 1 358 914,80 | 2021 |
| Болховский | Город | Болхов | Улица | Тургенева | 98 |  |  | 1917 | 427,50 | 186,70 | 1,3,5,11,12,14,17 | 1 031 338,99 | 2021 |
| Болховский | Город | Болхов | Улица | Фрунзе | 76 |  |  | 1961 | 289,60 | 261,70 | 1,3,5,11,12,14,17 | 1 445 642,29 | 2021 |
| Болховский | Село | Фатнево | Улица | Центральная | 2 |  |  | 1962 | 1525,00 | 912,80 | 1,3,5,11,12,14,17 | 5 042 347,26 | 2021 |
| Болховский | Село | Фатнево | Улица | Центральная | 3 |  |  | 1962 | 1525,00 | 914,00 | 1,3,5,11,12,14,17 | 5 048 976,11 | 2021 |
| Верховский | ПГТ | Верховье | Улица | Коминтерна | 30 |  |  | 1961 | 291,00 | 198,40 | 1,3,5,11,12,14,17 | 1 095 970,31 | 2021 |
| Верховский | ПГТ | Верховье | Улица | Коминтерна | 32 |  |  | 1961 | 284,40 | 233,10 | 1,3,5,11,12,14,17 | 1 287 654,63 | 2021 |
| Верховский | ПГТ | Верховье | Улица | Чапаева | 10 |  |  | 1963 | 411,4 | 376,10 | 1,3,5,11,12,14,17 | 2 077 592,91 | 2021 |
| Глазуновский | ПГТ | Глазуновка | Улица | Советская | 4 |  |  | 1963 | 422,80 | 381,20 | 1,3,5,11,12,14,17 | 2 105 765,53 | 2021 |
| Глазуновский | Деревня | Отрада | Улица | Цветочная | 4 |  |  | 1962 | 426,60 | 302,50 | 1,3,5,11,12,14,17 | 1 671 023,28 | 2021 |
| Залегощенский | ПГТ | Залегощь | Улица | Маринченко | 2 |  |  | 1961 | 404,30 | 378,40 | 1,3,5,11,12,14,17 | 2 090 298,21 | 2021 |
| Залегощенский | Село | Золотарево | Улица | Речная | 1 |  |  | 1962 | 224,00 | 222,60 | 1,3,5,11,12,14,17 | 1 229 652,17 | 2021 |
| Залегощенский | Село | Моховое | Улица | Первомайская | 10 |  |  | 1950 | 450,00 | 383,30 | 1,3,5,11,12,14,17 | 2 117 366,02 | 2021 |
| Колпнянский | Деревня | Белый Колодезь Первый |  |  | 54 |  |  | 1963 | 409,80 | 204,40 | 1,3,5,11,12,14,17 | 1 129 114,57 | 2021 |
| Колпнянский | ПГТ | Колпна | Переулок | 1-й Заводской | 1 |  |  | 1960 | 843,80 | 783,40 | 1,3,5,11,12,14,17 | 4 327 535,98 | 2021 |
| Колпнянский | ПГТ | Колпна | Улица | Пионерская | 4 |  |  | 1940 | 310,80 | 310,80 | 1,3,5,11,12,14,17 | 1 716 872,84 | 2021 |
| Колпнянский | ПГТ | Колпна | Улица | Советская | 8 |  |  | 1958 | 433,20 | 323,90 | 1,3,5,11,12,14,17 | 1 789 237,82 | 2021 |
| Колпнянский | ПГТ | Колпна | Улица | Терешковой | 3 |  |  | 1961 | 860,00 | 464,00 | 1,3,5,11,12,14,17 | 2 563 156,36 | 2021 |
| Кромской | ПГТ | Кромы | Улица | Карла Маркса | 18 |  |  | 1961 | 387 | 259,30 | 1,3,5,11,12,14,17 | 1 432 384,58 | 2021 |
| Малоархангельский | Город | Малоархангельск | Улица | Советская | 13 |  |  | 1961 | 156,90 | 141,40 | 1,3,5,11,12,14,17 | 781 099,81 | 2021 |
| Мценский | Село | Отрадинское |  |  | 1 |  |  | 1960 | 2416,87 | 2270,70 | 1,3,5,11,12,14,17 | 12 543 446,45 | 2021 |
| Мценский | Село | Отрадинское |  |  | 7 |  |  | 1960 | 2749,40 | 2559,40 | 1,3,5,11,12,14,17 | 14 138 237,92 | 2021 |
| Мценский | Село | Отрадинское |  |  | 20 |  |  | 1962 | 514,40 | 514,40 | 1,3,5,11,12,14,17 | 2 841 568,18 | 2021 |
| Мценский | Деревня | Спасское-Лутовиново | Улица | Никольская | 42 |  |  | 1963 | 461,20 | 388,00 | 1,3,5,11,12,14,17 | 2 143 329,03 | 2021 |
| Новодеревеньковский | Село | Паньково |  |  | 78 |  |  | 1963 | 372,40 | 372,40 | 1,3,5,11,12,14,17 | 2 057 153,94 | 2021 |
| Новосильский | Город | Новосиль | Улица | Мира | 19 |  |  | 1961 | 500,00 | 429,50 | 1,3,5,11,12,14,17 | 2 372 576,85 | 2021 |
| Орловский | Поселок | Биофабрика | Улица | Киреевского | 9 |  |  | 1961 | 533,60 | 533,40 | 1,3,5,11,12,14,17 | 2 946 525,01 | 2021 |
| Орловский | Деревня | Жилина |  |  | 4 |  |  | 1963 | 521,00 | 277,01 | 1,3,5,11,12,14,17 | 1 530 215,40 | 2021 |
| Орловский | ПГТ | Знаменка | Улица | Дормаш | 5 |  |  | 1961 | 736,40 | 400,80 | 1,3,5,11,12,14,17 | 2 214 036,79 | 2021 |
| Орловский | ПГТ | Знаменка | Улица | Дормаш | 7 |  |  | 1962 | 781,40 | 404,90 | 1,3,5,11,12,14,17 | 2 236 685,37 | 2021 |
| Орловский | Деревня | Некрасовка | Улица | Интернатная | 1 |  |  | 1963 | 552,40 | 512,80 | 1,3,5,11,12,14,17 | 2 832 729,71 | 2021 |
| Орловский | Деревня | Нижняя Калиновка | Улица | Московская | 7 | Литера | А | 1962 | 152,00 | 152,00 | 1,3,5,11,12,14,17 | 839 654,67 | 2021 |
| Орловский | Поселок | Стрелецкий | Улица | Лясковского | 14 |  |  | 1962 | 973,00 | 621,10 | 1,3,5,11,12,14,17 | 3 430 983,66 | 2021 |
| Орловский | Поселок | Стрелецкий | Улица | Медицинская | 16 |  |  | 1962 | 331,00 | 244,40 | 1,3,5,11,12,14,17 | 1 350 076,33 | 2021 |
| Орловский | Поселок | Стрелецкий | Улица | Парковая | 10 |  |  | 1962 | 470,00 | 306,50 | 1,3,5,11,12,14,17 | 1 693 119,45 | 2021 |
| Орловский | Поселок | Шиловский | Улица | Медицинская | 13 |  |  | 1962 | 542,10 | 542,10 | 1,3,5,11,12,14,17 | 2 994 584,19 | 2021 |
| Покровский | Село | Моховое | Улица | Молодежная | 4 |  |  | 1960 | 743,00 | 743,00 | 1,3,5,11,12,14,17 | 4 104 364,61 | 2021 |
| Свердловский | ПГТ | Змиёвка | Переулок | Ленина | 2 |  |  | 1960 | 562,00 | 361,60 | 1,3,5,11,12,14,17 | 1 997 494,27 | 2021 |
| Свердловский | ПГТ | Змиёвка | Улица | Чапаева | 6 |  |  | 1961 | 230,80 | 145,10 | 1,3,5,11,12,14,17 | 801 538,77 | 2021 |
| Урицкий | ПГТ | Нарышкино | Улица | Садовая | 18 |  |  | 1961 | 412,30 | 412,30 | 1,3,5,11,12,14,17 | 2 277 563,29 | 2021 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | 2 Пушкарная | 18 |  |  | 1963 | 537,70 | 537,70 | 1,3,5,11,12,14,17 | 2 970 278,40 | 2022 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | 60-летия Октября | 28 |  |  | 1964 | 2505,60 | 2505,60 | 1,3,5,11,12,14,17 | 13 841 044,36 | 2022 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Автовокзальная | 95 |  |  | 1965 | 699,40 | 646,69 | 1,3,5,11,12,14,17 | 3 572 343,94 | 2022 |
| Орёл | Город | Орёл | Переулок | Балтийский | 13 |  |  | 1963 | 1971,20 | 1589,90 | 1,3,5,11,12,14,17 | 8 782 677,38 | 2022 |
| Орёл | Город | Орёл | Переулок | Бетонный | 3 |  |  | 1963 | 2050,00 | 2050,00 | 1,3,5,11,12,14,17 | 11 324 289,97 | 2022 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Веселая | 10 |  |  | 1964 | 545,30 | 545,30 | 1,3,5,11,12,14,17 | 3 012 261,13 | 2022 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Веселая | 14 |  |  | 1964 | 545,30 | 524,60 | 1,3,5,11,12,14,17 | 2 897 913,42 | 2022 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Гагарина | 22 |  |  | 1966 | 1809,20 | 1588,10 | 1,3,5,11,12,14,17 | 8 772 734,10 | 2022 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Генерала Жадова | 11 |  |  | 1964 | 584,20 | 535,50 | 1,3,5,11,12,14,17 | 2 958 125,50 | 2022 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Генерала Жадова | 19 |  |  | 1963 | 540,10 | 540,10 | 1,3,5,11,12,14,17 | 2 983 536,10 | 2022 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Герцена | 3 |  |  | 1963 | 1589,50 | 1507,60 | 1,3,5,11,12,14,17 | 8 328 048,56 | 2022 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Герцена | 13 |  |  | 1966 | 5123,70 | 3083,90 | 1,3,5,11,12,14,17 | 17 035 598,94 | 2022 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Гуртьева | 14 |  |  | 1963 | 4298,70 | 3216,89 | 1,3,5,11,12,14,17 | 17 770 241,54 | 2022 |
| Орёл | Город | Орёл | Переулок | Дарвина | 6 |  |  | 1964 | 3278,20 | 2211,30 | 1,3,5,11,12,14,17 | 12 215 318,25 | 2022 |
| Орёл | Город | Орёл | Переулок | Детский | 1 |  |  | 1966 | 2733,60 | 2470,80 | 1,3,5,11,12,14,17 | 13 648 807,64 | 2022 |
| Орёл | Город | Орёл | Переулок | Загородный | 12 |  |  | 1963 | 347,70 | 347,70 | 1,3,5,11,12,14,17 | 1 920 710,06 | 2022 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Карачевская | 26 |  |  | 1965 | 439,20 | 428,20 | 1,3,5,11,12,14,17 | 2 365 395,59 | 2022 |
| Орёл | Город | Орёл | Переулок | Карачевский | 18 |  |  | 1965 | 3884,80 | 3648,10 | 1,3,5,11,12,14,17 | 20 152 264,50 | 2022 |
| Орёл | Город | Орёл | Переулок | Карачевский | 20 |  |  | 1965 | 2958,40 | 2958,40 | 1,3,5,11,12,14,17 | 16 342 331,44 | 2022 |
| Орёл | Город | Орёл | Шоссе | Карачевское | 1 |  |  | 1963 | 2081,00 | 1591,90 | 1,3,5,11,12,14,17 | 8 793 725,46 | 2022 |
| Орёл | Город | Орёл | Шоссе | Карачевское | 7 |  |  | 1963 | 3530,10 | 3530,10 | 1,3,5,11,12,14,17 | 19 500 427,33 | 2022 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Комсомольская | 78 |  |  | 1964 | 4180,70 | 4180,70 | 1,3,5,11,12,14,17 | 23 094 370,28 | 2022 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Комсомольская | 106 |  |  | 1965 | 1993,00 | 1993,00 | 1,3,5,11,12,14,17 | 11 009 419,47 | 2022 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Комсомольская | 120 |  |  | 1964 | 4069,70 | 3716,20 | 1,3,5,11,12,14,17 | 20 528 451,89 | 2022 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Комсомольская | 122 |  |  | 1963 | 1597,00 | 1593,40 | 1,3,5,11,12,14,17 | 8 802 011,53 | 2022 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Комсомольская | 124 |  |  | 1964 | 1821,60 | 1569,30 | 1,3,5,11,12,14,17 | 8 668 882,07 | 2022 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Комсомольская | 127 |  |  | 1963 | 8089,10 | 7809,86 | 1,3,5,11,12,14,17 | 43 142 009,39 | 2022 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Комсомольская | 128 |  |  | 1963 | 2989,40 | 2588,90 | 1,3,5,11,12,14,17 | 14 301 197,22 | 2022 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Комсомольская | 129 |  |  | 1963 | 1597,20 | 1597,20 | 1,3,5,11,12,14,17 | 8 823 002,90 | 2022 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Комсомольская | 132 |  |  | 1964 | 2592,90 | 2592,90 | 1,3,5,11,12,14,17 | 14 323 293,39 | 2022 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Комсомольская | 135 |  |  | 1964 | 2060,10 | 1604,40 | 1,3,5,11,12,14,17 | 8 862 776,01 | 2022 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Комсомольская | 137 |  |  | 1964 | 2149,50 | 1586,70 | 1,3,5,11,12,14,17 | 8 765 000,44 | 2022 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Комсомольская | 139 |  |  | 1965 | 3945,60 | 3878,70 | 1,3,5,11,12,14,17 | 21 426 109,03 | 2022 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Комсомольская | 192 |  |  | 1966 | 3554,00 | 3553,14 | 1,3,5,11,12,14,17 | 19 627 701,30 | 2022 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Комсомольская | 194 |  |  | 1966 | 2598,70 | 2598,30 | 1,3,5,11,12,14,17 | 14 353 123,23 | 2022 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Комсомольская | 196 |  |  | 1966 | 4229,00 | 3889,50 | 1,3,5,11,12,14,17 | 21 485 768,70 | 2022 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Комсомольская | 198 |  |  | 1966 | 2599,50 | 2598,50 | 1,3,5,11,12,14,17 | 14 354 228,04 | 2022 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Комсомольская | 202 |  |  | 1966 | 2600,30 | 2599,50 | 1,3,5,11,12,14,17 | 14 359 752,08 | 2022 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Комсомольская | 204 |  |  | 1966 | 2594,40 | 2594,20 | 1,3,5,11,12,14,17 | 14 330 474,65 | 2022 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Комсомольская | 234 |  |  | 1966 | 3414,50 | 2517,10 | 1,3,5,11,12,14,17 | 13 904 570,87 | 2022 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Комсомольская | 247 |  |  | 1963 | 3842,40 | 3720,80 | 1,3,5,11,12,14,17 | 20 553 862,50 | 2022 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Комсомольская | 300 |  |  | 1964 | 4581,30 | 3544,50 | 1,3,5,11,12,14,17 | 19 579 973,56 | 2022 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Комсомольская | 302 |  |  | 1964 | 4687,30 | 3561,10 | 1,3,5,11,12,14,17 | 19 671 672,69 | 2022 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Комсомольская | 304 |  |  | 1964 | 4726,60 | 3576,80 | 1,3,5,11,12,14,17 | 19 758 400,18 | 2022 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Комсомольская | 306 |  |  | 1965 | 3589,60 | 3589,60 | 1,3,5,11,12,14,17 | 19 829 107,94 | 2022 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Комсомольская | 310 |  |  | 1965 | 4767,30 | 3612,00 | 1,3,5,11,12,14,17 | 19 952 846,52 | 2022 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Комсомольская | 312 |  |  | 1965 | 4768,94 | 3565,80 | 1,3,5,11,12,14,17 | 19 697 635,69 | 2022 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Комсомольская | 316 |  |  | 1965 | 3490,39 | 2632,90 | 1,3,5,11,12,14,17 | 14 544 255,15 | 2022 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Комсомольская | 322 |  |  | 1965 | 3652,60 | 3561,30 | 1,3,5,11,12,14,17 | 19 672 777,50 | 2022 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Комсомольская | 324 |  |  | 1965 | 3479,50 | 2623,70 | 1,3,5,11,12,14,17 | 14 493 433,95 | 2022 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Комсомольская | 326 |  |  | 1965 | 4535,40 | 3541,10 | 1,3,5,11,12,14,17 | 19 561 191,81 | 2022 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Комсомольская | 328 |  |  | 1966 | 3589,60 | 3503,66 | 1,3,5,11,12,14,17 | 19 354 371,61 | 2022 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Комсомольская | 332 |  |  | 1966 | 3518,50 | 3518,50 | 1,3,5,11,12,14,17 | 19 436 348,42 | 2022 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Комсомольская | 334 |  |  | 1965 | 3515,20 | 3515,20 | 1,3,5,11,12,14,17 | 19 418 119,07 | 2022 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Комсомольская | 338 |  |  | 1966 | 3580,30 | 3568,50 | 1,3,5,11,12,14,17 | 19 712 550,61 | 2022 |
| Орёл | Город | Орёл | Шоссе | Кромское | 15 |  |  | 1963 | 2170,30 | 1530,40 | 1,3,5,11,12,14,17 | 8 453 996,76 | 2022 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Левый берег реки Оки | 43 |  |  | 1963 | 1600,30 | 1509,80 | 1,3,5,11,12,14,17 | 8 340 201,46 | 2022 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Лескова | 26 |  |  | 1964 | 3483,57 | 3334,60 | 1,3,5,11,12,14,17 | 18 420 476,75 | 2022 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Лескова | 32 |  |  | 1965 | 3134,40 | 3117,21 | 1,3,5,11,12,14,17 | 17 219 604,85 | 2022 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Максима Горького | 51 |  |  | 1966 | 3299,79 | 2528,70 | 1,3,5,11,12,14,17 | 13 968 649,78 | 2022 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Маринченко | 2 |  |  | 1963 | 3434,30 | 3178,00 | 1,3,5,11,12,14,17 | 17 555 411,47 | 2022 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Маринченко | 4 |  |  | 1964 | 2594,10 | 2594,10 | 1,3,5,11,12,14,17 | 14 329 922,25 | 2022 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Маринченко | 12 |  |  | 1966 | 3838,20 | 3672,80 | 1,3,5,11,12,14,17 | 20 288 708,39 | 2022 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Маринченко | 14 |  |  | 1966 | 3833,50 | 3554,30 | 1,3,5,11,12,14,17 | 19 634 109,19 | 2022 |
| Орёл | Город | Орёл | Переулок | Матроса Силякова | 5 |  |  | 1963 | 2954,27 | 2954,27 | 1,3,5,11,12,14,17 | 16 319 517,13 | 2022 |
| Орёл | Город | Орёл | Переулок | Матроса Силякова | 7 |  |  | 1965 | 3466,30 | 3217,90 | 1,3,5,11,12,14,17 | 17 775 820,82 | 2022 |
| Орёл | Город | Орёл | Переулок | Матроса Силякова | 8 |  |  | 1963 | 3415,00 | 3163,60 | 1,3,5,11,12,14,17 | 17 475 865,24 | 2022 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Металлургов | 3 |  |  | 1964 | 2648,45 | 2550,95 | 1,3,5,11,12,14,17 | 14 091 559,75 | 2022 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Металлургов | 5 |  |  | 1965 | 3695,90 | 3555,60 | 1,3,5,11,12,14,17 | 19 641 290,45 | 2022 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Металлургов | 9 |  |  | 1966 | 3836,10 | 3553,90 | 1,3,5,11,12,14,17 | 19 631 899,57 | 2022 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Металлургов | 11 |  |  | 1966 | 3824,00 | 3544,20 | 1,3,5,11,12,14,17 | 19 578 316,34 | 2022 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | МОПРа | 31 |  |  | 1963 | 3086,70 | 2989,67 | 1,3,5,11,12,14,17 | 16 515 068,29 | 2022 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Московская | 21 |  |  | 1964 | 3389,30 | 3389,30 | 1,3,5,11,12,14,17 | 18 722 641,95 | 2022 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Московская | 41 |  |  | 1965 | 2514,90 | 2285,10 | 1,3,5,11,12,14,17 | 12 622 992,69 | 2022 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Московская | 43 |  |  | 1965 | 1549,40 | 1549,40 | 1,3,5,11,12,14,17 | 8 558 953,60 | 2022 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Московская | 58 |  |  | 1964 | 1855,10 | 1547,20 | 1,3,5,11,12,14,17 | 8 546 800,70 | 2022 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Московская | 60 |  |  | 1963 | 4303,60 | 3226,40 | 1,3,5,11,12,14,17 | 17 822 775,20 | 2022 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Московская | 62 |  |  | 1966 | 3774,60 | 3201,60 | 1,3,5,11,12,14,17 | 17 685 778,91 | 2022 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Московская | 171 |  |  | 1965 | 2594,40 | 1592,80 | 1,3,5,11,12,14,17 | 8 798 697,10 | 2022 |
| Орёл | Город | Орёл | Шоссе | Московское | 1 |  |  | 1963 | 2727,80 | 2411,40 | 1,3,5,11,12,14,17 | 13 320 679,43 | 2022 |
| Орёл | Город | Орёл | Шоссе | Наугорское | 46 |  |  | 1964 | 3074,20 | 3074,20 | 1,3,5,11,12,14,17 | 16 982 015,72 | 2022 |
| Орёл | Город | Орёл | Шоссе | Наугорское | 50 |  |  | 1964 | 3021,50 | 3021,50 | 1,3,5,11,12,14,17 | 16 690 898,61 | 2022 |
| Орёл | Город | Орёл | Шоссе | Новосильское | 1 |  |  | 1964 | 686,80 | 637,80 | 1,3,5,11,12,14,17 | 3 523 235,19 | 2022 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Октябрьская | 37 |  |  | 1965 | 2211,30 | 2000,60 | 1,3,5,11,12,14,17 | 11 051 402,20 | 2022 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Октябрьская | 42 |  |  | 1963 | 2829,90 | 2005,50 | 1,3,5,11,12,14,17 | 11 078 470,02 | 2022 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Октябрьская | 47 | Литера | А | 1964 | 3333,90 | 3027,10 | 1,3,5,11,12,14,17 | 16 721 833,25 | 2022 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Октябрьская | 56 |  |  | 1963 | 4130,80 | 3470,40 | 1,3,5,11,12,14,17 | 19 170 641,91 | 2022 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Октябрьская | 58 |  |  | 1963 | 4948,70 | 3693,70 | 1,3,5,11,12,14,17 | 20 404 160,91 | 2022 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Октябрьская | 60 |  |  | 1963 | 4704,40 | 3489,20 | 1,3,5,11,12,14,17 | 19 274 493,93 | 2022 |
| Орёл | Город | Орёл | Бульвар | Победы | 7 |  |  | 1966 | 2649,50 | 2535,00 | 1,3,5,11,12,14,17 | 14 003 451,25 | 2022 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Приборостроительная | 26 |  |  | 1965 | 4486,50 | 3532,20 | 1,3,5,11,12,14,17 | 19 512 027,82 | 2022 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Приборостроительная | 30 |  |  | 1965 | 4528,90 | 3547,40 | 1,3,5,11,12,14,17 | 19 595 993,29 | 2022 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Приборостроительная | 34 |  |  | 1966 | 4579,80 | 3568,60 | 1,3,5,11,12,14,17 | 19 713 103,02 | 2022 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Приборостроительная | 36 |  |  | 1966 | 4574,60 | 3551,30 | 1,3,5,11,12,14,17 | 19 617 537,06 | 2022 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Приборостроительная | 38 |  |  | 1965 | 4492,20 | 3504,20 | 1,3,5,11,12,14,17 | 19 357 354,59 | 2022 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Приборостроительная | 42 |  |  | 1965 | 3872,30 | 3433,00 | 1,3,5,11,12,14,17 | 18 964 042,66 | 2022 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Приборостроительная | 44 |  |  | 1964 | 3491,30 | 2930,95 | 1,3,5,11,12,14,17 | 16 190 696,43 | 2022 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Приборостроительная | 46 |  |  | 1964 | 3386,30 | 2520,00 | 1,3,5,11,12,14,17 | 13 920 590,60 | 2022 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Приборостроительная | 48 |  |  | 1965 | 2707,00 | 2291,50 | 1,3,5,11,12,14,17 | 12 658 346,57 | 2022 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Приборостроительная | 52 |  |  | 1965 | 3292,40 | 2952,20 | 1,3,5,11,12,14,17 | 16 308 082,36 | 2022 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Приборостроительная | 54 |  |  | 1965 | 3519,50 | 2489,60 | 1,3,5,11,12,14,17 | 13 752 659,66 | 2022 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Приборостроительная | 56 |  |  | 1965 | 3966,40 | 3053,61 | 1,3,5,11,12,14,17 | 16 868 275,65 | 2022 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Приборостроительная | 60 |  |  | 1965 | 4094,40 | 3157,70 | 1,3,5,11,12,14,17 | 17 443 273,38 | 2022 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Приборостроительная | 62 |  |  | 1966 | 3662,40 | 2583,05 | 1,3,5,11,12,14,17 | 14 268 881,56 | 2022 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Приборостроительная | 66 |  |  | 1966 | 3577,50 | 2570,60 | 1,3,5,11,12,14,17 | 14 200 107,22 | 2022 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Приборостроительная | 70 |  |  | 1966 | 3826,80 | 3503,15 | 1,3,5,11,12,14,17 | 19 351 554,34 | 2022 |
| Орёл | Город | Орёл | Переулок | Привокзальный | 1 |  |  | 1964 | 3993,60 | 2769,90 | 1,3,5,11,12,14,17 | 15 301 049,16 | 2022 |
| Орёл | Город | Орёл | Переулок | Привокзальный | 3 |  |  | 1965 | 2180,50 | 1601,30 | 1,3,5,11,12,14,17 | 8 845 651,48 | 2022 |
| Орёл | Город | Орёл | Переулок | Привокзальный | 5 |  |  | 1965 | 2167,60 | 1589,90 | 1,3,5,11,12,14,17 | 8 782 677,38 | 2022 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Пролетарская гора | 5 |  |  | 1966 | 2674,30 | 2569,80 | 1,3,5,11,12,14,17 | 14 195 687,98 | 2022 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Пушкина | 46 |  |  | 1966 | 1609,10 | 1554,20 | 1,3,5,11,12,14,17 | 8 585 469,01 | 2022 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Пушкина | 49 |  |  | 1964 | 1998,30 | 1259,10 | 1,3,5,11,12,14,17 | 6 955 323,66 | 2022 |
| Орёл | Город | Орёл | Переулок | Рижский | 1 | Литера | А | 1964 | 300,30 | 279,30 | 1,3,5,11,12,14,17 | 1 542 865,46 | 2022 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Садовского | 5 |  |  | 1966 | 4326,72 | 3826,99 | 1,3,5,11,12,14,17 | 21 140 460,72 | 2022 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Салтыкова-Щедрина | 15 |  |  | 1963 | 3189,50 | 2504,40 | 1,3,5,11,12,14,17 | 13 834 415,51 | 2022 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Салтыкова-Щедрина | 17 | Литера | А | 1964 | 3410,50 | 2532,10 | 1,3,5,11,12,14,17 | 13 987 431,53 | 2022 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Силикатная | 16 |  |  | 1964 | 1563,60 | 1384,46 | 1,3,5,11,12,14,17 | 7 647 817,80 | 2022 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Силикатная | 24 |  |  | 1964 | 2509,50 | 2370,39 | 1,3,5,11,12,14,17 | 13 094 138,39 | 2022 |
| Орёл | Город | Орёл | Переулок | Соляной | 3 |  |  | 1966 | 1442,30 | 1252,40 | 1,3,5,11,12,14,17 | 6 918 312,56 | 2022 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Студенческая | 8 |  |  | 1965 | 3911,00 | 3194,30 | 1,3,5,11,12,14,17 | 17 645 453,39 | 2022 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Сурена Шаумяна | 13 | Литера | А | 1966 | 3412,40 | 2480,60 | 1,3,5,11,12,14,17 | 13 702 943,27 | 2022 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Сурена Шаумяна | 32 |  |  | 1963 | 2680,70 | 2499,70 | 1,3,5,11,12,14,17 | 13 808 452,50 | 2022 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Сурена Шаумяна | 38 |  |  | 1964 | 4031,20 | 3143,40 | 1,3,5,11,12,14,17 | 17 364 279,55 | 2022 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Тургенева | 19 |  |  | 1964 | 2267,50 | 1345,40 | 1,3,5,11,12,14,17 | 7 432 048,65 | 2022 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Тургенева | 35 |  |  | 1963 | 3216,60 | 1571,80 | 1,3,5,11,12,14,17 | 8 682 692,18 | 2022 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Тургенева | 37 |  |  | 1963 | 4528,00 | 3731,40 | 1,3,5,11,12,14,17 | 20 612 417,36 | 2022 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Федотовой | 18 |  |  | 1963 | 614,50 | 570,90 | 1,3,5,11,12,14,17 | 3 153 676,66 | 2022 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Цветаева | 2 |  |  | 1964 | 2173,70 | 2173,70 | 1,3,5,11,12,14,17 | 12 007 614,20 | 2022 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Цветаева | 4 |  |  | 1963 | 553,90 | 553,90 | 1,3,5,11,12,14,17 | 3 059 767,91 | 2022 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Цветаева | 6 |  |  | 1963 | 589,90 | 549,20 | 1,3,5,11,12,14,17 | 3 033 804,90 | 2022 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Цветаева | 8 |  |  | 1964 | 553,90 | 553,90 | 1,3,5,11,12,14,17 | 3 059 767,91 | 2022 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Цветаева | 9 |  |  | 1964 | 279,00 | 260,00 | 1,3,5,11,12,14,17 | 1 436 251,41 | 2022 |
| Орёл | Город | Орёл | Площадь | Щепная | 12 | Литера | А | 1964 | 1643,00 | 1613,30 | 1,3,5,11,12,14,17 | 8 911 940,00 | 2022 |
| Ливны | Город | Ливны | Улица | Гражданская | 22 | Литера | А | 1965 | 710,00 | 261,30 | 1,3,5,11,12,14,17 | 1 443 432,67 | 2022 |
| Ливны | Город | Ливны | Улица | Денисова | 26 |  |  | 1963 | 4315,40 | 2498,20 | 1,3,5,11,12,14,17 | 13 800 166,44 | 2022 |
| Ливны | Город | Ливны | Улица | Денисова | 28 |  |  | 1963 | 3512,30 | 2015,40 | 1,3,5,11,12,14,17 | 11 133 158,05 | 2022 |
| Ливны | Город | Ливны | Улица | Денисова | 30 |  |  | 1964 | 2809,00 | 1980,80 | 1,3,5,11,12,14,17 | 10 942 026,13 | 2022 |
| Ливны | Город | Ливны | Улица | Дзержинского | 92 | Литера | А | 1965 | 2868,20 | 1457,90 | 1,3,5,11,12,14,17 | 8 053 503,58 | 2022 |
| Ливны | Город | Ливны | Улица | Дружбы Народов | 161 |  |  | 1963 | 968,80 | 520,20 | 1,3,5,11,12,14,17 | 2 873 607,63 | 2022 |
| Ливны | Город | Ливны | Улица | Заливенская | 110 |  |  | 1964 | 1104,70 | 628,70 | 1,3,5,11,12,14,17 | 3 472 966,39 | 2022 |
| Ливны | Город | Ливны | Улица | Заливенская | 118 |  |  | 1965 | 1963,00 | 1301,00 | 1,3,5,11,12,14,17 | 7 186 781,10 | 2022 |
| Ливны | Город | Ливны | Улица | Капитана Филиппова | 62 | Литера | А | 1965 | 1706,90 | 1586,90 | 1,3,5,11,12,14,17 | 8 766 105,24 | 2022 |
| Ливны | Город | Ливны | Улица | Капитана Филиппова | 64 |  |  | 1963 | 1266,30 | 558,10 | 1,3,5,11,12,14,17 | 3 082 968,89 | 2022 |
| Ливны | Город | Ливны | Улица | Капитана Филиппова | 66 |  |  | 1964 | 2173,40 | 1505,20 | 1,3,5,11,12,14,17 | 8 314 790,86 | 2022 |
| Ливны | Город | Ливны | Улица | Карла Маркса | 122 |  |  | 1964 | 7031,30 | 4050,50 | 1,3,5,11,12,14,17 | 22 375 139,76 | 2022 |
| Ливны | Город | Ливны | Улица | Карла Маркса | 153 |  |  | 1965 | 2137,70 | 1402,00 | 1,3,5,11,12,14,17 | 7 744 709,53 | 2022 |
| Ливны | Город | Ливны | Переулок | Кирова | 2 |  |  | 1964 | 2127,30 | 1569,70 | 1,3,5,11,12,14,17 | 8 671 091,69 | 2022 |
| Ливны | Город | Ливны | Улица | Ленина | 1 |  |  | 1963 | 2044,90 | 1263,10 | 1,3,5,11,12,14,17 | 6 977 419,83 | 2022 |
| Ливны | Город | Ливны | Улица | Ленина | 9 |  |  | 1964 | 2493,90 | 1697,40 | 1,3,5,11,12,14,17 | 9 376 512,09 | 2022 |
| Ливны | Город | Ливны | Улица | Ленина | 25 |  |  | 1963 | 2100,50 | 1242,50 | 1,3,5,11,12,14,17 | 6 863 624,53 | 2022 |
| Ливны | Город | Ливны | Улица | Максима Горького | 49 |  |  | 1966 | 4339,90 | 2575,20 | 1,3,5,11,12,14,17 | 14 225 517,82 | 2022 |
| Ливны | Город | Ливны | Улица | Максима Горького | 50 |  |  | 1966 | 5009,80 | 3641,10 | 1,3,5,11,12,14,17 | 20 113 596,20 | 2022 |
| Ливны | Город | Ливны | Улица | Мира | 195 |  |  | 1966 | 3592,10 | 3571,70 | 1,3,5,11,12,14,17 | 19 730 227,55 | 2022 |
| Ливны | Город | Ливны | Улица | Мира | 221 |  |  | 1963 | 3153,40 | 1767,30 | 1,3,5,11,12,14,17 | 9 762 642,76 | 2022 |
| Ливны | Город | Ливны | Улица | Мира | 225 |  |  | 1964 | 2776,20 | 2551,10 | 1,3,5,11,12,14,17 | 14 092 388,36 | 2022 |
| Ливны | Город | Ливны | Улица | Мира | 227 |  |  | 1965 | 2726,80 | 2536,80 | 1,3,5,11,12,14,17 | 14 013 394,53 | 2022 |
| Ливны | Город | Ливны | Улица | Поликарпова | 6 | Литера | А | 1963 | 3057,70 | 2092,60 | 1,3,5,11,12,14,17 | 11 559 614,24 | 2022 |
| Ливны | Город | Ливны | Улица | Пушкина | 1 |  |  | 1965 | 2106,00 | 1961,70 | 1,3,5,11,12,14,17 | 10 836 516,89 | 2022 |
| Ливны | Город | Ливны | Улица | Пушкина | 2 |  |  | 1964 | 2857,24 | 2265,04 | 1,3,5,11,12,14,17 | 12 512 180,37 | 2022 |
| Ливны | Город | Ливны | Улица | Свердлова | 41 |  |  | 1963 | 2237,30 | 1247,50 | 1,3,5,11,12,14,17 | 6 891 244,75 | 2022 |
| Ливны | Город | Ливны | Улица | Свердлова | 47 |  |  | 1966 | 2629,30 | 1955,75 | 1,3,5,11,12,14,17 | 10 803 648,83 | 2022 |
| Мценск | Город | Мценск | Улица | Гагарина | 74 | Литера | А | 1965 | 1684,40 | 1260,80 | 1,3,5,11,12,14,17 | 6 964 714,53 | 2022 |
| Мценск | Город | Мценск | Улица | Гагарина | 74 | Литера | Б | 1966 | 3367,70 | 3082,10 | 1,3,5,11,12,14,17 | 17 025 655,66 | 2022 |
| Мценск | Город | Мценск | Улица | Гагарина | 74 |  |  | 1964 | 3497,20 | 3126,20 | 1,3,5,11,12,14,17 | 17 269 266,00 | 2022 |
| Мценск | Город | Мценск | Улица | Красноармейская | 23 |  |  | 1966 | 2098,81 | 1953,90 | 1,3,5,11,12,14,17 | 10 793 429,35 | 2022 |
| Мценск | Город | Мценск | Улица | Красноармейская | 25 |  |  | 1966 | 3394,10 | 3151,50 | 1,3,5,11,12,14,17 | 17 409 024,31 | 2022 |
| Мценск | Город | Мценск | Улица | Красноармейская | 27 |  |  | 1965 | 3300,48 | 3061,18 | 1,3,5,11,12,14,17 | 16 910 092,67 | 2022 |
| Мценск | Город | Мценск | Улица | Ленина | 25 |  |  | 1966 | 5870,70 | 5541,80 | 1,3,5,11,12,14,17 | 30 613 146,41 | 2022 |
| Мценск | Город | Мценск | Улица | Ленина | 29 |  |  | 1966 | 2235,70 | 1967,10 | 1,3,5,11,12,14,17 | 10 866 346,73 | 2022 |
| Мценск | Город | Мценск | Улица | Ленина | 34 |  |  | 1964 | 1824,80 | 1813,58 | 1,3,5,11,12,14,17 | 10 018 295,51 | 2022 |
| Мценск | Город | Мценск | Улица | Мира | 23 |  |  | 1964 | 1760,30 | 1267,10 | 1,3,5,11,12,14,17 | 6 999 516,01 | 2022 |
| Мценск | Город | Мценск | Улица | Мира | 33 |  |  | 1965 | 3344,73 | 3344,73 | 1,3,5,11,12,14,17 | 18 476 435,31 | 2022 |
| Мценск | Город | Мценск | Улица | Тургенева | 79 |  |  | 1964 | 2151,10 | 2151,10 | 1,3,5,11,12,14,17 | 11 882 770,81 | 2022 |
| Мценск | Город | Мценск | Улица | Тургенева | 83 |  |  | 1964 | 2662,40 | 2012,20 | 1,3,5,11,12,14,17 | 11 115 481,11 | 2022 |
| Мценск | Город | Мценск | Улица | Тургенева | 91 |  |  | 1964 | 2126,70 | 2035,80 | 1,3,5,11,12,14,17 | 11 245 848,55 | 2022 |
| Мценск | Город | Мценск | Улица | Тургенева | 98 |  |  | 1965 | 4146,10 | 3842,50 | 1,3,5,11,12,14,17 | 21 226 138,64 | 2022 |
| Мценск | Город | Мценск | Улица | Тургенева | 100 |  |  | 1965 | 6133,22 | 5866,22 | 1,3,5,11,12,14,17 | 32 405 256,73 | 2022 |
| Болховский | Город | Болхов | Переулок | 1 Первомайский | 3 |  |  | 1963 | 1676,00 | 1276,10 | 1,3,5,11,12,14,17 | 7 049 232,40 | 2022 |
| Болховский | Город | Болхов | Переулок | Василия Ермакова | 10 |  |  | 1963 | 789,60 | 726,30 | 1,3,5,11,12,14,17 | 4 012 113,08 | 2022 |
| Болховский | Город | Болхов | Улица | Ключикова | 106 |  |  | 1966 | 476,50 | 375,70 | 1,3,5,11,12,14,17 | 2 075 383,29 | 2022 |
| Болховский | Город | Болхов | Улица | Комсомольская | 1 |  |  | 1965 | 798,20 | 272,70 | 1,3,5,11,12,14,17 | 1 506 406,77 | 2022 |
| Болховский | Город | Болхов | Улица | Октябрьская | 6 |  |  | 1964 | 621,20 | 539,50 | 1,3,5,11,12,14,17 | 2 980 221,68 | 2022 |
| Болховский | Город | Болхов | Улица | Фрунзе | 74 |  |  | 1964 | 917,30 | 507,20 | 1,3,5,11,12,14,17 | 2 801 795,06 | 2022 |
| Болховский | Поселок | Злынский Конезавод | Улица | Злынская | 51 |  |  | 1964 | 1800,90 | 860,60 | 1,3,5,11,12,14,17 | 4 753 992,17 | 2022 |
| Болховский | Поселок | Злынский Конезавод | Улица | Центральная | 48 |  |  | 1964 | 900,60 | 728,20 | 1,3,5,11,12,14,17 | 4 022 608,76 | 2022 |
| Болховский | Поселок | Злынский Конезавод | Улица | Центральная | 49 |  |  | 1964 | 900,60 | 742,30 | 1,3,5,11,12,14,17 | 4 100 497,78 | 2022 |
| Болховский | Село | Однолуки | Улица | Советская | 1 |  |  | 1964 | 879,40 | 582,00 | 1,3,5,11,12,14,17 | 3 214 993,54 | 2022 |
| Болховский | Село | Однолуки | Улица | Советская | 6 |  |  | 1963 | 1410,30 | 1157,90 | 1,3,5,11,12,14,17 | 6 396 290,42 | 2022 |
| Болховский | Село | Однолуки | Улица | Советская | 7 |  |  | 1963 | 1410,30 | 1257,40 | 1,3,5,11,12,14,17 | 6 945 932,78 | 2022 |
| Верховский | ПГТ | Верховье | Улица | Ленина | 10 |  |  | 1966 | 432,40 | 382,90 | 1,3,5,11,12,14,17 | 2 115 156,40 | 2022 |
| Верховский | ПГТ | Верховье | Улица | Ленина | 12 |  |  | 1965 | 691,60 | 639,50 | 1,3,5,11,12,14,17 | 3 532 626,07 | 2022 |
| Верховский | ПГТ | Верховье | Улица | Ленина | 14 |  |  | 1964 | 688,80 | 641,80 | 1,3,5,11,12,14,17 | 3 545 331,37 | 2022 |
| Верховский | ПГТ | Верховье | Улица | Ленина | 25 |  |  | 1964 | 1005,70 | 938,90 | 1,3,5,11,12,14,17 | 5 186 524,81 | 2022 |
| Верховский | ПГТ | Верховье | Улица | Ленина | 27 |  |  | 1964 | 1016,00 | 945,70 | 1,3,5,11,12,14,17 | 5 224 088,30 | 2022 |
| Верховский | ПГТ | Верховье | Улица | МКК | 35 |  |  | 1963 | 633,80 | 612,13 | 1,3,5,11,12,14,17 | 3 381 432,98 | 2022 |
| Верховский | ПГТ | Верховье | Улица | МКК | 36 |  |  | 1965 | 625,90 | 616,67 | 1,3,5,11,12,14,17 | 3 406 512,14 | 2022 |
| Верховский | ПГТ | Верховье | Поселок | НПС | 1 |  |  | 1966 | 629,40 | 629,40 | 1,3,5,11,12,14,17 | 3 476 833,22 | 2022 |
| Верховский | ПГТ | Верховье | Поселок | НПС | 2 |  |  | 1966 | 629,40 | 629,40 | 1,3,5,11,12,14,17 | 3 476 833,22 | 2022 |
| Верховский | ПГТ | Верховье | Улица | Чапаева | 8 |  |  | 1965 | 623,40 | 504,60 | 1,3,5,11,12,14,17 | 2 787 432,55 | 2022 |
| Верховский | ПГТ | Верховье | Улица | Чапаева | 10 |  |  | 1963 | 411,40 | 376,10 | 1,3,5,11,12,14,17 | 2 077 592,91 | 2022 |
| Верховский | ПГТ | Верховье | Улица | Чапаева | 12 |  |  | 1963 | 597,60 | 511,90 | 1,3,5,11,12,14,17 | 2 827 758,07 | 2022 |
| Верховский | Село | Русский Брод | Переулок | Речной | 16 |  |  | 1965 | 402,40 | 168,65 | 1,3,5,11,12,14,17 | 931 630,00 | 2022 |
| Глазуновский | ПГТ | Глазуновка | Улица | Советская | 4 |  |  | 1963 | 422,80 | 381,20 | 1,3,5,11,12,14,17 | 2 105 765,53 | 2022 |
| Глазуновский | ПГТ | Глазуновка | Улица | Советская | 15 |  |  | 1965 | 761,50 | 713,50 | 1,3,5,11,12,14,17 | 3 941 405,31 | 2022 |
| Глазуновский | Поселок | Техникумовский | Улица | Школьная | 2 |  |  | 1964 | 640,50 | 498,20 | 1,3,5,11,12,14,17 | 2 752 078,66 | 2022 |
| Дмитровский | Город | Дмитровск | Улица | Советская | 82 | Литера | А | 1964 | 608,00 | 540,40 | 1,3,5,11,12,14,17 | 2 985 193,32 | 2022 |
| Дмитровский | Поселок | Занеруссовский |  |  | 4 |  |  | 1966 | 443,10 | 382,30 | 1,3,5,11,12,14,17 | 2 111 841,98 | 2022 |
| Залегощенский | ПГТ | Залегощь | Улица | Максима Горького | 14 |  |  | 1964 | 402,00 | 257,00 | 1,3,5,11,12,14,17 | 1 419 679,28 | 2022 |
| Залегощенский | ПГТ | Залегощь | Улица | Максима Горького | 28 |  |  | 1964 | 385,40 | 351,20 | 1,3,5,11,12,14,17 | 1 940 044,21 | 2022 |
| Залегощенский | ПГТ | Залегощь | Улица | Максима Горького | 36 |  |  | 1964 | 478,40 | 478,40 | 1,3,5,11,12,14,17 | 2 642 702,60 | 2022 |
| Залегощенский | ПГТ | Залегощь | Улица | Максима Горького | 40 |  |  | 1964 | 582,80 | 486,50 | 1,3,5,11,12,14,17 | 2 687 447,35 | 2022 |
| Залегощенский | ПГТ | Залегощь | Улица | Максима Горького | 44 |  |  | 1965 | 589,50 | 532,70 | 1,3,5,11,12,14,17 | 2 942 658,18 | 2022 |
| Залегощенский | ПГТ | Залегощь | Улица | Набережная | 28 |  |  | 1965 | 689,00 | 689,00 | 1,3,5,11,12,14,17 | 3 806 066,24 | 2022 |
| Залегощенский | Село | Моховое | Улица | Вострухина | 16 |  |  | 1965 | 402,00 | 356,50 | 1,3,5,11,12,14,17 | 1 969 321,65 | 2022 |
| Колпнянский | Деревня | Белый Колодезь Первый |  |  | 54 |  |  | 1963 | 409,80 | 204,40 | 1,3,5,11,12,14,17 | 1 129 114,57 | 2022 |
| Колпнянский | Деревня | Белый Колодезь Первый |  |  | 55 |  |  | 1965 | 423,70 | 382,50 | 1,3,5,11,12,14,17 | 2 112 946,79 | 2022 |
| Колпнянский | ПГТ | Колпна | Улица | Железнодорожная | 9 |  |  | 1964 | 359,90 | 310,40 | 1,3,5,11,12,14,17 | 1 714 663,22 | 2022 |
| Колпнянский | ПГТ | Колпна | Улица | Терешковой | 6 |  |  | 1965 | 735,60 | 635,10 | 1,3,5,11,12,14,17 | 3 508 320,27 | 2022 |
| Кромской | ПГТ | Кромы | Переулок | Заводской | 2 |  |  | 1964 | 597,40 | 539,70 | 1,3,5,11,12,14,17 | 2 981 326,49 | 2022 |
| Кромской | ПГТ | Кромы | Улица | Карла Маркса | 25 |  |  | 1965 | 754,00 | 553,50 | 1,3,5,11,12,14,17 | 3 057 558,29 | 2022 |
| Кромской | ПГТ | Кромы | Улица | Карла Маркса | 27 |  |  | 1964 | 420,00 | 289,00 | 1,3,5,11,12,14,17 | 1 596 448,68 | 2022 |
| Кромской | ПГТ | Кромы | Улица | Карла Маркса | 28 |  |  | 1964 | 695,00 | 545,60 | 1,3,5,11,12,14,17 | 3 013 918,34 | 2022 |
| Кромской | ПГТ | Кромы | Улица | Карла Маркса | 75 |  |  | 1964 | 648,10 | 588,80 | 1,3,5,11,12,14,17 | 3 252 557,04 | 2022 |
| Кромской | ПГТ | Кромы | Улица | Карла Маркса | 77 |  |  | 1964 | 645,80 | 601,50 | 1,3,5,11,12,14,17 | 3 322 712,40 | 2022 |
| Кромской | Поселок | Шахово | Улица | Победы | 14 |  |  | 1966 | 417,20 | 293,30 | 1,3,5,11,12,14,17 | 1 620 202,07 | 2022 |
| Ливенский | Село | Крутое | Улица | Набережная | 5 |  |  | 1965 | 418,23 | 379,69 | 1,3,5,11,12,14,17 | 2 097 424,22 | 2022 |
| Ливенский | Поселок | Сахзаводской |  |  | 7 |  |  | 1964 | 740,50 | 655,20 | 1,3,5,11,12,14,17 | 3 619 353,55 | 2022 |
| Ливенский | Поселок | Сахзаводской |  |  | 8 |  |  | 1964 | 738,94 | 626,70 | 1,3,5,11,12,14,17 | 3 461 918,30 | 2022 |
| Малоархангельский | Поселок | Новая Стройка | Улица | Центральная | 6 |  |  | 1965 | 618,60 | 618,60 | 1,3,5,11,12,14,17 | 3 417 173,55 | 2022 |
| Малоархангельский | Поселок | Станция Малоархангельск | Переулок | Молодежный | 3 |  |  | 1965 | 212,60 | 212,60 | 1,3,5,11,12,14,17 | 1 174 411,73 | 2022 |
| Мценский | Село | Отрадинское |  |  | 5 |  |  | 1964 | 1363,80 | 1267,20 | 1,3,5,11,12,14,17 | 7 000 068,41 | 2022 |
| Мценский | Село | Отрадинское |  |  | 6 |  |  | 1965 | 2828,60 | 2634,50 | 1,3,5,11,12,14,17 | 14 553 093,62 | 2022 |
| Мценский | Село | Отрадинское |  |  | 8 |  |  | 1965 | 1367,30 | 1270,70 | 1,3,5,11,12,14,17 | 7 019 402,57 | 2022 |
| Мценский | Село | Отрадинское |  |  | 9 |  |  | 1965 | 1377,30 | 1265,80 | 1,3,5,11,12,14,17 | 6 992 334,75 | 2022 |
| Мценский | Село | Отрадинское |  |  | 10 |  |  | 1964 | 1404,60 | 1245,30 | 1,3,5,11,12,14,17 | 6 879 091,85 | 2022 |
| Мценский | Село | Отрадинское |  |  | 15 |  |  | 1964 | 2426,88 | 1181,10 | 1,3,5,11,12,14,17 | 6 524 448,24 | 2022 |
| Мценский | Деревня | Спасское-Лутовиново | Улица | Никольская | 42 |  |  | 1963 | 461,20 | 388,00 | 1,3,5,11,12,14,17 | 2 143 329,03 | 2022 |
| Мценский | Село | Тельчье | Улица | Комсомольская | 11 |  |  | 1963 | 648,36 | 619,30 | 1,3,5,11,12,14,17 | 3 421 040,38 | 2022 |
| Новодеревеньковский | Село | Моховое |  |  | 32 |  |  | 1964 | 359,21 | 290,11 | 1,3,5,11,12,14,17 | 1 602 580,37 | 2022 |
| Новодеревеньковский | Село | Паньково |  |  | 78 |  |  | 1963 | 372,40 | 372,40 | 1,3,5,11,12,14,17 | 2 057 153,94 | 2022 |
| Новодеревеньковский | Село | Паньково |  |  | 86 |  |  | 1964 | 557,40 | 557,40 | 1,3,5,11,12,14,17 | 3 079 102,06 | 2022 |
| Новосильский | Город | Новосиль | Улица | Свободы | 2 |  |  | 1966 | 703,80 | 530,40 | 1,3,5,11,12,14,17 | 2 929 952,88 | 2022 |
| Орловский | Деревня | Жилина |  |  | 4 |  |  | 1963 | 521,00 | 277,01 | 1,3,5,11,12,14,17 | 1 530 215,40 | 2022 |
| Орловский | Деревня | Жилина |  |  | 8 |  |  | 1964 | 1048,00 | 535,70 | 1,3,5,11,12,14,17 | 2 959 230,31 | 2022 |
| Орловский | Деревня | Жилина |  |  | 10 |  |  | 1965 | 1011,00 | 615,40 | 1,3,5,11,12,14,17 | 3 399 496,61 | 2022 |
| Орловский | ПГТ | Знаменка | Улица | Дормаш | 6 |  |  | 1963 | 756,30 | 415,80 | 1,3,5,11,12,14,17 | 2 296 897,45 | 2022 |
| Орловский | ПГТ | Знаменка | Улица | Дормаш | 8 |  |  | 1964 | 803,20 | 544,40 | 1,3,5,11,12,14,17 | 3 007 289,49 | 2022 |
| Орловский | ПГТ | Знаменка | Улица | Заречная | 1 |  |  | 1966 | 1111,70 | 625,00 | 1,3,5,11,12,14,17 | 3 452 527,43 | 2022 |
| Орловский | Деревня | Кривая Лука | Улица | Луговая | 1 |  |  | 1965 | 628,10 | 350,70 | 1,3,5,11,12,14,17 | 1 937 282,19 | 2022 |
| Орловский | Село | Моховица | Улица | Центральная | 14 |  |  | 1965 | 1411,00 | 241,60 | 1,3,5,11,12,14,17 | 1 334 609,00 | 2022 |
| Орловский | Село | Моховица | Улица | Центральная | 15 |  |  | 1965 | 1386,00 | 293,20 | 1,3,5,11,12,14,17 | 1 619 649,67 | 2022 |
| Орловский | Деревня | Некрасовка | Улица | Интернатная | 1 |  |  | 1963 | 552,40 | 512,80 | 1,3,5,11,12,14,17 | 2 832 729,71 | 2022 |
| Орловский | Село | Паюсово | Улица | Зеленая | 7 |  |  | 1965 | 1082,00 | 209,30 | 1,3,5,11,12,14,17 | 1 156 182,39 | 2022 |
| Орловский | Поселок | Стальной Конь |  |  | 1 |  |  | 1964 | 990,00 | 533,70 | 1,3,5,11,12,14,17 | 2 948 182,22 | 2022 |
| Орловский | Поселок | Стальной Конь |  |  | 2 |  |  | 1964 | 997,00 | 633,80 | 1,3,5,11,12,14,17 | 3 501 139,02 | 2022 |
| Орловский | Поселок | Стальной Конь |  |  | 3 |  |  | 1965 | 985,00 | 598,80 | 1,3,5,11,12,14,17 | 3 307 797,48 | 2022 |
| Орловский | Поселок | Стальной Конь |  |  | 7 |  |  | 1965 | 665,00 | 534,80 | 1,3,5,11,12,14,17 | 2 954 258,67 | 2022 |
| Орловский | Село | Старцево | Улица | Колледжская | 8 |  |  | 1966 | 726,60 | 622,60 | 1,3,5,11,12,14,17 | 3 439 269,72 | 2022 |
| Орловский | Поселок | Стрелецкий | Улица | Лясковского | 12 |  |  | 1963 | 844,00 | 465,80 | 1,3,5,11,12,14,17 | 2 573 099,64 | 2022 |
| Орловский | Поселок | Стрелецкий | Улица | Парковая | 19 |  |  | 1966 | 972,00 | 536,50 | 1,3,5,11,12,14,17 | 2 963 649,55 | 2022 |
| Орловский | Поселок | Стрелецкий | Улица | Парковая | 20 |  |  | 1966 | 982,00 | 624,40 | 1,3,5,11,12,14,17 | 3 449 213,00 | 2022 |
| Орловский | Поселок | Стрелецкий | Улица | Парковая | 21 |  |  | 1964 | 979,00 | 552,00 | 1,3,5,11,12,14,17 | 3 049 272,23 | 2022 |
| Орловский | Поселок | Шиловский | Улица | Медицинская | 19 |  |  | 1966 | 1274,60 | 1274,60 | 1,3,5,11,12,14,17 | 7 040 946,34 | 2022 |
| Свердловский | Село | Борисоглебовское | Улица | Школьная | 5 |  |  | 1965 | 673,30 | 627,00 | 1,3,5,11,12,14,17 | 3 463 575,52 | 2022 |
| Свердловский | Село | Борисоглебовское | Улица | Школьная | 7 |  |  | 1964 | 130,70 | 114,80 | 1,3,5,11,12,14,17 | 634 160,24 | 2022 |
| Свердловский | ПГТ | Змиевка | Улица | Котовского | 3 | Литера | А | 1964 | 865,37 | 599,90 | 1,3,5,11,12,14,17 | 3 313 873,93 | 2022 |
| Свердловский | ПГТ | Змиевка | Улица | Котовского | 12 | Литера | А | 1965 | 562,40 | 381,80 | 1,3,5,11,12,14,17 | 2 109 079,96 | 2022 |
| Свердловский | ПГТ | Змиевка | Улица | Чапаева | 65 |  |  | 1965 | 667,60 | 612,50 | 1,3,5,11,12,14,17 | 3 383 476,88 | 2022 |
| Свердловский | Поселок | Куракинский | Площадь | Имени князя Куракина | 1 |  |  | 1966 | 671,90 | 549,40 | 1,3,5,11,12,14,17 | 3 034 909,71 | 2022 |
| Свердловский | Поселок | Куракинский | Улица | Почтовая | 10 |  |  | 1964 | 419,20 | 275,40 | 1,3,5,11,12,14,17 | 1 521 321,69 | 2022 |
| Урицкий | ПГТ | Нарышкино | Улица | Заводская | 52 |  |  | 1963 | 624,20 | 618,10 | 1,3,5,11,12,14,17 | 3 414 411,53 | 2022 |
| Урицкий | ПГТ | Нарышкино | Улица | Микрорайон | 5 |  |  | 1964 | 616,90 | 616,90 | 1,3,5,11,12,14,17 | 3 407 782,67 | 2022 |
| Урицкий | ПГТ | Нарышкино | Улица | Микрорайон | 6 |  |  | 1966 | 681,50 | 629,60 | 1,3,5,11,12,14,17 | 3 477 938,03 | 2022 |
| Урицкий | ПГТ | Нарышкино | Улица | Чапаева | 5 |  |  | 1965 | 389,00 | 389,00 | 1,3,5,11,12,14,17 | 2 148 853,07 | 2022 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | 1 Курская | 55 |  |  | 1970 | 2259,90 | 1277,30 | 1,3,5,11,12,14,17 | 7 055 861,26 | 2023 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | 1 Посадская | 41 |  |  | 1971 | 2807,30 | 2597,60 | 1,3,5,11,12,14,17 | 14 349 256,40 | 2023 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | 1 Посадская | 50 |  |  | 1969 | 2800,90 | 2592,50 | 1,3,5,11,12,14,17 | 14 321 083,78 | 2023 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | 2 Курская | 2 |  |  | 1968 | 1780,00 | 1780,00 | 1,3,5,11,12,14,17 | 9 832 798,12 | 2023 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | 4 Курская | 2 |  |  | 1968 | 9530,10 | 5889,80 | 1,3,5,11,12,14,17 | 32 535 513,69 | 2023 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | 60-летия Октября | 18 |  |  | 1970 | 3153,30 | 3151,50 | 1,3,5,11,12,14,17 | 17 409 024,31 | 2023 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | 60-летия Октября | 20 |  |  | 1971 | 3132,80 | 3132,50 | 1,3,5,11,12,14,17 | 17 304 067,48 | 2023 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | 60-летия Октября | 22 |  |  | 1968 | 3128,10 | 3127,90 | 1,3,5,11,12,14,17 | 17 278 656,87 | 2023 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | 60-летия Октября | 24 |  |  | 1970 | 3138,70 | 3137,49 | 1,3,5,11,12,14,17 | 17 331 632,46 | 2023 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | 7 Ноября | 41 |  |  | 1967 | 640,20 | 498,50 | 1,3,5,11,12,14,17 | 2 753 735,88 | 2023 |
| Орёл | Город | Орёл | Переулок | Багажный | 1 |  |  | 1967 | 4640,58 | 3422,00 | 1,3,5,11,12,14,17 | 18 903 278,18 | 2023 |
| Орёл | Город | Орёл | Переулок | Бетонный | 11 |  |  | 1971 | 2694,00 | 1701,30 | 1,3,5,11,12,14,17 | 9 398 055,87 | 2023 |
| Орёл | Город | Орёл | Переулок | Ботанический | 4 |  |  | 1969 | 7098,00 | 6163,20 | 1,3,5,11,12,14,17 | 34 045 787,29 | 2023 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Бурова | 4 |  |  | 1969 | 4509,50 | 4495,70 | 1,3,5,11,12,14,17 | 24 834 444,10 | 2023 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Бурова | 6 |  |  | 1969 | 3833,00 | 3553,00 | 1,3,5,11,12,14,17 | 19 626 927,93 | 2023 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Бурова | 8 |  |  | 1971 | 3834,60 | 3556,50 | 1,3,5,11,12,14,17 | 19 646 262,08 | 2023 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Бурова | 10 |  |  | 1969 | 3785,50 | 3533,20 | 1,3,5,11,12,14,17 | 19 517 551,86 | 2023 |
| Орёл | Город | Орёл | Переулок | Воскресенский | 5/9 |  |  | 1967 | 1437,00 | 1235,30 | 1,3,5,11,12,14,17 | 6 823 851,41 | 2023 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Гуртьева | 18 |  |  | 1970 | 3371,40 | 2503,30 | 1,3,5,11,12,14,17 | 13 828 339,06 | 2023 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Достоевского | 11 |  |  | 1968 | 3836,80 | 3557,00 | 1,3,5,11,12,14,17 | 19 649 024,11 | 2023 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Достоевского | 13 |  |  | 1967 | 2813,60 | 2604,30 | 1,3,5,11,12,14,17 | 14 386 267,50 | 2023 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Достоевского | 15 |  |  | 1969 | 3833,70 | 3553,60 | 1,3,5,11,12,14,17 | 19 630 242,36 | 2023 |
| Орёл | Город | Орёл | Набережная | Дубровинского | 62 |  |  | 1971 | 9392,20 | 9033,90 | 1,3,5,11,12,14,17 | 49 903 660,07 | 2023 |
| Орёл | Город | Орёл | Набережная | Дубровинского | 66 |  |  | 1971 | 5327,40 | 5327,40 | 1,3,5,11,12,14,17 | 29 428 791,40 | 2023 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Игнатова | 7 |  |  | 1970 | 4755,00 | 3554,80 | 1,3,5,11,12,14,17 | 19 636 871,21 | 2023 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Игнатова | 11 | Литера | А | 1971 | 4660,00 | 3556,50 | 1,3,5,11,12,14,17 | 19 646 262,08 | 2023 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Игнатова | 11 |  |  | 1970 | 4788,00 | 3561,90 | 1,3,5,11,12,14,17 | 19 676 091,92 | 2023 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Игнатова | 13 | Литера | А | 1971 | 4718,00 | 3486,94 | 1,3,5,11,12,14,17 | 19 262 009,59 | 2023 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Игнатова | 13 |  |  | 1970 | 3350,00 | 2592,70 | 1,3,5,11,12,14,17 | 14 322 188,59 | 2023 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Игнатова | 15 |  |  | 1970 | 4668,00 | 3533,70 | 1,3,5,11,12,14,17 | 19 520 313,88 | 2023 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Игнатова | 17 |  |  | 1969 | 8160,10 | 6165,40 | 1,3,5,11,12,14,17 | 34 057 940,18 | 2023 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Игнатова | 19 |  |  | 1970 | 4739,00 | 3561,10 | 1,3,5,11,12,14,17 | 19 671 672,69 | 2023 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Игнатова | 21 |  |  | 1970 | 4685,00 | 3568,69 | 1,3,5,11,12,14,17 | 19 713 600,18 | 2023 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Игнатова | 23 |  |  | 1970 | 2544,50 | 2544,50 | 1,3,5,11,12,14,17 | 14 055 929,67 | 2023 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Игнатова | 25 |  |  | 1970 | 3443,40 | 2563,95 | 1,3,5,11,12,14,17 | 14 163 372,32 | 2023 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Игнатова | 27 |  |  | 1970 | 4706,00 | 3557,80 | 1,3,5,11,12,14,17 | 19 653 443,34 | 2023 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Игнатова | 29 |  |  | 1971 | 4712,80 | 3565,10 | 1,3,5,11,12,14,17 | 19 693 768,86 | 2023 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Игнатова | 33 |  |  | 1970 | 4702,30 | 3523,57 | 1,3,5,11,12,14,17 | 19 464 355,32 | 2023 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Игнатова | 35 |  |  | 1969 | 4713,90 | 3534,00 | 1,3,5,11,12,14,17 | 19 521 971,10 | 2023 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Игнатова | 39 |  |  | 1970 | 5967,80 | 4507,80 | 1,3,5,11,12,14,17 | 24 901 285,03 | 2023 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Игнатова | 41 |  |  | 1969 | 5891,20 | 4383,09 | 1,3,5,11,12,14,17 | 24 212 381,52 | 2023 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Игнатова | 43 |  |  | 1971 | 4754,00 | 3812,40 | 1,3,5,11,12,14,17 | 21 059 864,92 | 2023 |
| Орёл | Город | Орёл | Переулок | Карачевский | 16 |  |  | 1969 | 3362,00 | 2601,20 | 1,3,5,11,12,14,17 | 14 369 142,96 | 2023 |
| Орёл | Город | Орёл | Переулок | Карачевский | 23 |  |  | 1971 | 3936,30 | 2964,71 | 1,3,5,11,12,14,17 | 16 377 188,15 | 2023 |
| Орёл | Город | Орёл | Шоссе | Карачевское | 5 |  |  | 1967 | 3195,00 | 2602,30 | 1,3,5,11,12,14,17 | 14 375 219,41 | 2023 |
| Орёл | Город | Орёл | Шоссе | Карачевское | 56 |  |  | 1969 | 1923,00 | 1758,90 | 1,3,5,11,12,14,17 | 9 716 240,79 | 2023 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Комсомольская | 65 |  |  | 1970 | 4225,70 | 4225,70 | 1,3,5,11,12,14,17 | 23 342 952,25 | 2023 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Комсомольская | 165 |  |  | 1970 | 1779,50 | 1763,30 | 1,3,5,11,12,14,17 | 9 740 546,59 | 2023 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Комсомольская | 191 |  |  | 1971 | 7056,20 | 7056,20 | 1,3,5,11,12,14,17 | 38 978 758,48 | 2023 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Комсомольская | 206 |  |  | 1971 | 3561,10 | 3367,80 | 1,3,5,11,12,14,17 | 18 603 875,00 | 2023 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Комсомольская | 236 |  |  | 1967 | 2810,00 | 2604,97 | 1,3,5,11,12,14,17 | 14 389 968,60 | 2023 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Комсомольская | 238 |  |  | 1968 | 4425,50 | 3364,60 | 1,3,5,11,12,14,17 | 18 586 198,06 | 2023 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Комсомольская | 240 |  |  | 1968 | 3309,00 | 3251,50 | 1,3,5,11,12,14,17 | 17 961 428,70 | 2023 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Комсомольская | 244 |  |  | 1968 | 5498,00 | 4453,01 | 1,3,5,11,12,14,17 | 24 598 622,67 | 2023 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Комсомольская | 246 |  |  | 1967 | 3841,10 | 3560,90 | 1,3,5,11,12,14,17 | 19 670 567,88 | 2023 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Комсомольская | 248 |  |  | 1969 | 2812,70 | 2812,70 | 1,3,5,11,12,14,17 | 15 537 478,24 | 2023 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Комсомольская | 250 |  |  | 1967 | 3567,70 | 3567,70 | 1,3,5,11,12,14,17 | 19 708 131,38 | 2023 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Комсомольская | 254 |  |  | 1967 | 2595,30 | 2595,30 | 1,3,5,11,12,14,17 | 14 336 551,10 | 2023 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Комсомольская | 258 |  |  | 1968 | 994,00 | 994,00 | 1,3,5,11,12,14,17 | 5 490 899,62 | 2023 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Комсомольская | 262 |  |  | 1968 | 3551,80 | 3536,35 | 1,3,5,11,12,14,17 | 19 534 952,60 | 2023 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Комсомольская | 264 |  |  | 1968 | 3186,00 | 2596,10 | 1,3,5,11,12,14,17 | 14 340 970,34 | 2023 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Комсомольская | 266 |  |  | 1968 | 3183,50 | 2585,40 | 1,3,5,11,12,14,17 | 14 281 863,07 | 2023 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Комсомольская | 342 |  |  | 1967 | 3560,80 | 3553,20 | 1,3,5,11,12,14,17 | 19 628 032,74 | 2023 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Комсомольская | 344 |  |  | 1968 | 4875,40 | 4527,09 | 1,3,5,11,12,14,17 | 25 007 843,84 | 2023 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Комсомольская | 346 |  |  | 1967 | 3846,50 | 3565,80 | 1,3,5,11,12,14,17 | 19 697 635,69 | 2023 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Комсомольская | 350 |  |  | 1967 | 3532,10 | 3532,10 | 1,3,5,11,12,14,17 | 19 511 475,41 | 2023 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Комсомольская | 354 |  |  | 1967 | 3863,60 | 3555,90 | 1,3,5,11,12,14,17 | 19 642 947,66 | 2023 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Комсомольская | 356 |  |  | 1968 | 4352,80 | 4352,80 | 1,3,5,11,12,14,17 | 24 045 058,23 | 2023 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Комсомольская | 360 |  |  | 1968 | 3750,10 | 3400,50 | 1,3,5,11,12,14,17 | 18 784 511,24 | 2023 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Комсомольская | 364 |  |  | 1967 | 3834,50 | 3553,20 | 1,3,5,11,12,14,17 | 19 628 032,74 | 2023 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Комсомольская | 366 |  |  | 1968 | 3830,50 | 3535,10 | 1,3,5,11,12,14,17 | 19 528 047,55 | 2023 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Комсомольская | 368 |  |  | 1968 | 3720,10 | 3379,90 | 1,3,5,11,12,14,17 | 18 670 715,93 | 2023 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Комсомольская | 370 |  |  | 1968 | 4869,10 | 4517,90 | 1,3,5,11,12,14,17 | 24 957 077,88 | 2023 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Комсомольская | 372 |  |  | 1968 | 3855,80 | 3575,80 | 1,3,5,11,12,14,17 | 19 752 876,13 | 2023 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Комсомольская | 378 |  |  | 1969 | 3750,60 | 3399,30 | 1,3,5,11,12,14,17 | 18 777 882,39 | 2023 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Комсомольская | 380 |  |  | 1969 | 4873,60 | 4524,30 | 1,3,5,11,12,14,17 | 24 992 431,76 | 2023 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Комсомольская | 382 |  |  | 1969 | 3750,60 | 3406,60 | 1,3,5,11,12,14,17 | 18 818 207,91 | 2023 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Комсомольская | 384 |  |  | 1969 | 4111,20 | 4111,20 | 1,3,5,11,12,14,17 | 22 710 449,23 | 2023 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Комсомольская | 386 |  |  | 1971 | 3479,40 | 3479,40 | 1,3,5,11,12,14,17 | 19 220 358,30 | 2023 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Комсомольская | 392 |  |  | 1967 | 3836,60 | 3559,30 | 1,3,5,11,12,14,17 | 19 661 729,41 | 2023 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Комсомольская | 394 |  |  | 1968 | 3826,50 | 3541,40 | 1,3,5,11,12,14,17 | 19 562 849,02 | 2023 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Комсомольская | 396 |  |  | 1968 | 3566,10 | 3564,80 | 1,3,5,11,12,14,17 | 19 692 111,65 | 2023 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Комсомольская | 400 |  |  | 1969 | 3835,80 | 3555,20 | 1,3,5,11,12,14,17 | 19 639 080,83 | 2023 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Комсомольская | 402 |  |  | 1969 | 3837,10 | 3556,60 | 1,3,5,11,12,14,17 | 19 646 814,49 | 2023 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Комсомольская | 406 |  |  | 1970 | 4645,50 | 4300,00 | 1,3,5,11,12,14,17 | 23 753 388,71 | 2023 |
| Орёл | Город | Орёл | Переулок | Комсомольский | 24 |  |  | 1971 | 3620,40 | 3100,99 | 1,3,5,11,12,14,17 | 17 130 004,85 | 2023 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Лескова | 28 |  |  | 1967 | 2524,50 | 2521,70 | 1,3,5,11,12,14,17 | 13 929 981,47 | 2023 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Лескова | 30 |  |  | 1968 | 3006,50 | 2475,00 | 1,3,5,11,12,14,17 | 13 672 008,62 | 2023 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Лескова | 34 |  |  | 1970 | 3031,50 | 2507,30 | 1,3,5,11,12,14,17 | 13 850 435,24 | 2023 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Ломоносова | 1 |  |  | 1969 | 4472,20 | 4469,60 | 1,3,5,11,12,14,17 | 24 690 266,56 | 2023 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Ломоносова | 5 |  |  | 1971 | 2818,60 | 2608,75 | 1,3,5,11,12,14,17 | 14 410 849,49 | 2023 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Ломоносова | 7 |  |  | 1971 | 2610,00 | 2576,10 | 1,3,5,11,12,14,17 | 14 230 489,46 | 2023 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Максима Горького | 4 |  |  | 1970 | 4320,30 | 3441,00 | 1,3,5,11,12,14,17 | 19 008 235,02 | 2023 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Максима Горького | 82 |  |  | 1968 | 3411,10 | 3279,20 | 1,3,5,11,12,14,17 | 18 114 444,71 | 2023 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Маринченко | 3 |  |  | 1971 | 4552,40 | 4552,30 | 1,3,5,11,12,14,17 | 25 147 104,99 | 2023 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Маринченко | 5 |  |  | 1971 | 3918,40 | 3564,45 | 1,3,5,11,12,14,17 | 19 690 178,23 | 2023 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Маринченко | 8 |  |  | 1967 | 3751,41 | 3511,50 | 1,3,5,11,12,14,17 | 19 397 680,11 | 2023 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Маринченко | 16 |  |  | 1967 | 3536,30 | 3431,14 | 1,3,5,11,12,14,17 | 18 953 767,94 | 2023 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Маринченко | 20 |  |  | 1967 | 3490,07 | 3490,07 | 1,3,5,11,12,14,17 | 19 279 299,85 | 2023 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Маринченко | 22 |  |  | 1968 | 3778,80 | 3778,80 | 1,3,5,11,12,14,17 | 20 874 257,04 | 2023 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Маринченко | 24 |  |  | 1967 | 3662,30 | 3481,90 | 1,3,5,11,12,14,17 | 19 234 168,41 | 2023 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Маринченко | 28 |  |  | 1967 | 3834,40 | 3555,60 | 1,3,5,11,12,14,17 | 19 641 290,45 | 2023 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Маринченко | 30 |  |  | 1967 | 3806,30 | 3529,80 | 1,3,5,11,12,14,17 | 19 498 770,11 | 2023 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Маринченко | 32 |  |  | 1967 | 3827,60 | 3551,70 | 1,3,5,11,12,14,17 | 19 619 746,67 | 2023 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Матвеева | 8 |  |  | 1967 | 4615,20 | 3415,67 | 1,3,5,11,12,14,17 | 18 868 310,98 | 2023 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Матвеева | 10 |  |  | 1967 | 5268,70 | 3362,10 | 1,3,5,11,12,14,17 | 18 572 387,95 | 2023 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Матвеева | 13 |  |  | 1970 | 4693,60 | 4291,00 | 1,3,5,11,12,14,17 | 23 703 672,32 | 2023 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Матвеева | 14 |  |  | 1971 | 4695,30 | 3553,00 | 1,3,5,11,12,14,17 | 19 626 927,93 | 2023 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Матвеева | 15 |  |  | 1969 | 3832,30 | 3554,20 | 1,3,5,11,12,14,17 | 19 633 556,78 | 2023 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Матвеева | 16 |  |  | 1971 | 4709,00 | 3567,60 | 1,3,5,11,12,14,17 | 19 707 578,97 | 2023 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Матвеева | 17 |  |  | 1969 | 4540,80 | 3522,40 | 1,3,5,11,12,14,17 | 19 457 892,19 | 2023 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Матвеева | 18 |  |  | 1971 | 4714,70 | 3567,90 | 1,3,5,11,12,14,17 | 19 709 236,18 | 2023 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Матвеева | 19 |  |  | 1968 | 4689,80 | 3501,60 | 1,3,5,11,12,14,17 | 19 342 992,08 | 2023 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Матвеева | 23 |  |  | 1968 | 3459,90 | 2508,51 | 1,3,5,11,12,14,17 | 13 857 119,33 | 2023 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Матвеева | 25 |  |  | 1969 | 3439,90 | 2571,55 | 1,3,5,11,12,14,17 | 14 205 355,06 | 2023 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Матвеева | 27 |  |  | 1969 | 3439,90 | 2645,90 | 1,3,5,11,12,14,17 | 14 616 067,72 | 2023 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Матвеева | 29 |  |  | 1970 | 4508,10 | 4279,70 | 1,3,5,11,12,14,17 | 23 641 250,62 | 2023 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Матвеева | 31 |  |  | 1968 | 4712,80 | 3563,90 | 1,3,5,11,12,14,17 | 19 687 140,01 | 2023 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Матвеева | 33 |  |  | 1969 | 4707,20 | 3556,90 | 1,3,5,11,12,14,17 | 19 648 471,70 | 2023 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Металлургов | 4 |  |  | 1968 | 4856,20 | 4533,70 | 1,3,5,11,12,14,17 | 25 044 357,77 | 2023 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Металлургов | 6 |  |  | 1968 | 3834,00 | 3531,70 | 1,3,5,11,12,14,17 | 19 509 265,80 | 2023 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Металлургов | 8 |  |  | 1968 | 3858,80 | 3581,70 | 1,3,5,11,12,14,17 | 19 785 467,99 | 2023 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Металлургов | 12 |  |  | 1969 | 3810,60 | 3518,40 | 1,3,5,11,12,14,17 | 19 435 796,01 | 2023 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Металлургов | 13 |  |  | 1967 | 3814,00 | 3814,00 | 1,3,5,11,12,14,17 | 21 068 703,39 | 2023 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Металлургов | 18 |  |  | 1969 | 4804,40 | 4462,80 | 1,3,5,11,12,14,17 | 24 652 703,06 | 2023 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Металлургов | 22 |  |  | 1969 | 3792,40 | 3510,70 | 1,3,5,11,12,14,17 | 19 393 260,87 | 2023 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Металлургов | 24 |  |  | 1969 | 4519,60 | 4519,60 | 1,3,5,11,12,14,17 | 24 966 468,75 | 2023 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Металлургов | 26 |  |  | 1969 | 3804,90 | 3555,10 | 1,3,5,11,12,14,17 | 19 638 528,42 | 2023 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Металлургов | 28 |  |  | 1969 | 3788,70 | 3510,00 | 1,3,5,11,12,14,17 | 19 389 394,04 | 2023 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Металлургов | 36 |  |  | 1969 | 3831,30 | 3552,00 | 1,3,5,11,12,14,17 | 19 621 403,89 | 2023 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | МОПРа | 14 |  |  | 1971 | 3831,50 | 3548,40 | 1,3,5,11,12,14,17 | 19 601 517,33 | 2023 |
| Орёл | Город | Орёл | Шоссе | Московское | 143 |  |  | 1970 | 3835,00 | 3515,40 | 1,3,5,11,12,14,17 | 19 419 223,88 | 2023 |
| Орёл | Город | Орёл | Шоссе | Наугорское | 11 |  |  | 1968 | 3259,00 | 3259,00 | 1,3,5,11,12,14,17 | 18 002 859,03 | 2023 |
| Орёл | Город | Орёл | Шоссе | Наугорское | 19 | Литера | А | 1969 | 1590,40 | 1565,70 | 1,3,5,11,12,14,17 | 8 648 995,51 | 2023 |
| Орёл | Город | Орёл | Шоссе | Наугорское | 25 |  |  | 1971 | 3282,80 | 2573,69 | 1,3,5,11,12,14,17 | 14 217 176,51 | 2023 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Новосильская | 7 |  |  | 1970 | 5128,70 | 3135,50 | 1,3,5,11,12,14,17 | 17 320 639,61 | 2023 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Новосильская | 9 |  |  | 1970 | 5454,20 | 3367,00 | 1,3,5,11,12,14,17 | 18 599 455,77 | 2023 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Октябрьская | 41 |  |  | 1971 | 3834,70 | 3554,80 | 1,3,5,11,12,14,17 | 19 636 871,21 | 2023 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Октябрьская | 59 |  |  | 1970 | 4528,20 | 4483,70 | 1,3,5,11,12,14,17 | 24 768 155,58 | 2023 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Паровозная | 12 |  |  | 1971 | 4839,60 | 4419,50 | 1,3,5,11,12,14,17 | 24 413 511,96 | 2023 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Планерная | 37 |  |  | 1970 | 3858,80 | 3457,10 | 1,3,5,11,12,14,17 | 19 097 172,12 | 2023 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Планерная | 45 |  |  | 1971 | 4852,00 | 4391,20 | 1,3,5,11,12,14,17 | 24 257 181,52 | 2023 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Планерная | 47 |  |  | 1971 | 4870,30 | 4522,40 | 1,3,5,11,12,14,17 | 24 981 936,08 | 2023 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Планерная | 49 |  |  | 1971 | 4868,10 | 4496,00 | 1,3,5,11,12,14,17 | 24 836 101,32 | 2023 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Планерная | 51 |  |  | 1971 | 4871,20 | 4475,30 | 1,3,5,11,12,14,17 | 24 721 753,61 | 2023 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Приборостроительная | 28 |  |  | 1967 | 4602,20 | 3400,90 | 1,3,5,11,12,14,17 | 18 786 720,86 | 2023 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Приборостроительная | 32 |  |  | 1967 | 4447,00 | 3388,10 | 1,3,5,11,12,14,17 | 18 716 013,09 | 2023 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Приборостроительная | 50 |  |  | 1971 | 4694,30 | 3560,70 | 1,3,5,11,12,14,17 | 19 669 463,07 | 2023 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Приборостроительная | 64 |  |  | 1967 | 4590,80 | 3401,30 | 1,3,5,11,12,14,17 | 18 788 930,47 | 2023 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Приборостроительная | 68 |  |  | 1967 | 4589,20 | 3401,40 | 1,3,5,11,12,14,17 | 18 789 482,88 | 2023 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Приборостроительная | 72 |  |  | 1967 | 3748,90 | 3400,40 | 1,3,5,11,12,14,17 | 18 783 958,83 | 2023 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Приборостроительная | 76 |  |  | 1970 | 4690,90 | 3533,20 | 1,3,5,11,12,14,17 | 19 517 551,86 | 2023 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Пушкина | 24 |  |  | 1971 | 4854,90 | 4535,65 | 1,3,5,11,12,14,17 | 25 055 129,66 | 2023 |
| Орёл | Город | Орёл | Переулок | Речной | 13 |  |  | 1971 | 4583,80 | 3559,60 | 1,3,5,11,12,14,17 | 19 663 386,62 | 2023 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Рощинская | 11 |  |  | 1971 | 5972,70 | 4438,80 | 1,3,5,11,12,14,17 | 24 520 126,01 | 2023 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Рощинская | 13 |  |  | 1971 | 5999,78 | 4548,90 | 1,3,5,11,12,14,17 | 25 128 323,24 | 2023 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Рощинская | 15 |  |  | 1970 | 5993,40 | 4559,20 | 1,3,5,11,12,14,17 | 25 185 220,89 | 2023 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Рощинская | 19 |  |  | 1971 | 5913,50 | 4483,40 | 1,3,5,11,12,14,17 | 24 766 498,36 | 2023 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Рощинская | 23 |  |  | 1970 | 5926,26 | 4446,29 | 1,3,5,11,12,14,17 | 24 561 501,09 | 2023 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Рощинская | 25 |  |  | 1970 | 5954,50 | 4553,30 | 1,3,5,11,12,14,17 | 25 152 629,03 | 2023 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Салтыкова-Щедрина | 12/16 |  |  | 1967 | 2074,30 | 2001,10 | 1,3,5,11,12,14,17 | 11 054 164,22 | 2023 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Салтыкова-Щедрина | 25-27 |  |  | 1969 | 1010,80 | 890,70 | 1,3,5,11,12,14,17 | 4 920 265,89 | 2023 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Силикатная | 2 | Литера | А | 1969 | 1092,30 | 1092,30 | 1,3,5,11,12,14,17 | 6 033 913,14 | 2023 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Силикатная | 2 | Литера | Б | 1969 | 2118,40 | 1553,86 | 1,3,5,11,12,14,17 | 8 583 590,83 | 2023 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Сурена Шаумяна | 2 |  |  | 1969 | 3349,10 | 3077,00 | 1,3,5,11,12,14,17 | 16 997 483,04 | 2023 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Сурена Шаумяна | 16 |  |  | 1970 | 4323,50 | 3188,80 | 1,3,5,11,12,14,17 | 17 615 071,15 | 2023 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Сурена Шаумяна | 18 |  |  | 1971 | 4365,80 | 3163,20 | 1,3,5,11,12,14,17 | 17 473 655,62 | 2023 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Тургенева | 45 |  |  | 1967 | 4970,40 | 3772,90 | 1,3,5,11,12,14,17 | 20 841 665,18 | 2023 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Цветаева | 11 |  |  | 1967 | 272,30 | 272,20 | 1,3,5,11,12,14,17 | 1 503 644,75 | 2023 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Цветаева | 36 |  |  | 1970 | 4707,30 | 3558,00 | 1,3,5,11,12,14,17 | 19 654 548,15 | 2023 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Цветаева | 38 |  |  | 1970 | 4693,30 | 3530,20 | 1,3,5,11,12,14,17 | 19 500 979,73 | 2023 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Цветаева | 40 |  |  | 1970 | 4721,70 | 3568,80 | 1,3,5,11,12,14,17 | 19 714 207,82 | 2023 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Цветаева | 42 |  |  | 1971 | 5007,00 | 4229,40 | 1,3,5,11,12,14,17 | 23 363 391,22 | 2023 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Цветаева | 44 |  |  | 1970 | 4662,20 | 3561,60 | 1,3,5,11,12,14,17 | 19 674 434,71 | 2023 |
| Орёл | Город | Орёл | Улица | Цветаева | 46 |  |  | 1970 | 3416,30 | 2569,30 | 1,3,5,11,12,14,17 | 14 192 925,96 | 2023 |
| Орёл | Город | Орёл | Переулок | Ягодный | 5 |  |  | 1969 | 3379,00 | 2599,00 | 1,3,5,11,12,14,17 | 14 356 990,06 | 2023 |
| Орёл | Город | Орёл | Переулок | Ягодный | 7 |  |  | 1969 | 3378,00 | 2618,80 | 1,3,5,11,12,14,17 | 14 466 366,13 | 2023 |
| Орёл | Город | Орёл | Переулок | Ягодный | 9 |  |  | 1969 | 3446,30 | 2597,90 | 1,3,5,11,12,14,17 | 14 350 913,61 | 2023 |
| Орёл | Город | Орёл | Переулок | Ягодный | 15 |  |  | 1969 | 4711,90 | 3565,30 | 1,3,5,11,12,14,17 | 19 694 873,67 | 2023 |
| Орёл | Город | Орёл | Переулок | Ягодный | 17 |  |  | 1971 | 4809,00 | 3566,10 | 1,3,5,11,12,14,17 | 19 699 292,91 | 2023 |
| Ливны | Город | Ливны | Улица | Денисова | 22 |  |  | 1968 | 5816,40 | 4426,90 | 1,3,5,11,12,14,17 | 24 454 389,88 | 2023 |
| Ливны | Город | Ливны | Улица | Денисова | 34 |  |  | 1968 | 2744,60 | 2517,30 | 1,3,5,11,12,14,17 | 13 905 675,68 | 2023 |
| Ливны | Город | Ливны | Улица | Дзержинского | 100 |  |  | 1969 | 2367,30 | 1780,40 | 1,3,5,11,12,14,17 | 9 835 007,74 | 2023 |
| Ливны | Город | Ливны | Улица | Дружбы Народов | 121 |  |  | 1969 | 3772,80 | 3772,80 | 1,3,5,11,12,14,17 | 20 841 112,78 | 2023 |
| Ливны | Город | Ливны | Улица | Дружбы Народов | 129 |  |  | 1970 | 3527,50 | 3527,50 | 1,3,5,11,12,14,17 | 19 486 064,81 | 2023 |
| Ливны | Город | Ливны | Улица | Заливенская | 61 |  |  | 1968 | 5468,20 | 3362,30 | 1,3,5,11,12,14,17 | 18 573 492,76 | 2023 |
| Ливны | Город | Ливны | Улица | Заливенская | 63 |  |  | 1969 | 3414,63 | 3414,63 | 1,3,5,11,12,14,17 | 18 862 565,98 | 2023 |
| Ливны | Город | Ливны | Улица | Капитана Филиппова | 47 | Литера | А | 1967 | 2799,40 | 1811,70 | 1,3,5,11,12,14,17 | 10 007 910,31 | 2023 |
| Ливны | Город | Ливны | Улица | Карла Маркса | 112 |  |  | 1971 | 2503,40 | 1489,60 | 1,3,5,11,12,14,17 | 8 228 615,77 | 2023 |
| Ливны | Город | Ливны | Переулок | Кирова | 2 | Литера | А | 1970 | 3430,30 | 2585,20 | 1,3,5,11,12,14,17 | 14 280 758,26 | 2023 |
| Ливны | Город | Ливны | Улица | Мира | 180 |  |  | 1971 | 4606,00 | 3467,40 | 1,3,5,11,12,14,17 | 19 154 069,77 | 2023 |
| Ливны | Город | Ливны | Улица | Мира | 197 |  |  | 1969 | 3370,20 | 3125,20 | 1,3,5,11,12,14,17 | 17 263 741,96 | 2023 |
| Ливны | Город | Ливны | Улица | Мира | 199 |  |  | 1971 | 3331,60 | 3074,30 | 1,3,5,11,12,14,17 | 16 982 568,12 | 2023 |
| Ливны | Город | Ливны | Улица | Мира | 201 |  |  | 1971 | 3377,80 | 3115,20 | 1,3,5,11,12,14,17 | 17 208 501,52 | 2023 |
| Ливны | Город | Ливны | Улица | Мира | 203 |  |  | 1970 | 3422,90 | 3121,55 | 1,3,5,11,12,14,17 | 17 243 579,20 | 2023 |
| Ливны | Город | Ливны | Улица | Октябрьская | 11 |  |  | 1971 | 9444,80 | 6966,79 | 1,3,5,11,12,14,17 | 38 484 853,71 | 2023 |
| Ливны | Город | Ливны | Улица | Свердлова | 43 |  |  | 1969 | 2346,80 | 1800,30 | 1,3,5,11,12,14,17 | 9 944 936,21 | 2023 |
| Ливны | Город | Ливны | Улица | Фрунзе | 159 |  |  | 1971 | 1294,40 | 739,60 | 1,3,5,11,12,14,17 | 4 085 582,86 | 2023 |
| Ливны | Город | Ливны | Улица | Фрунзе | 161 |  |  | 1971 | 1273,90 | 732,60 | 1,3,5,11,12,14,17 | 4 046 914,55 | 2023 |
| Мценск | Город | Мценск | Улица | Болховская | 39 | Литера | Б | 1967 | 412,10 | 325,10 | 1,3,5,11,12,14,17 | 1 795 866,67 | 2023 |
| Мценск | Город | Мценск | Улица | Болховская | 45 | Литера | Б | 1968 | 791,50 | 730,80 | 1,3,5,11,12,14,17 | 4 036 971,27 | 2023 |
| Мценск | Город | Мценск | Улица | Гагарина | 79 |  |  | 1967 | 1696,90 | 1608,70 | 1,3,5,11,12,14,17 | 8 886 529,40 | 2023 |
| Мценск | Город | Мценск | Улица | Гагарина | 85 |  |  | 1970 | 2779,60 | 2572,41 | 1,3,5,11,12,14,17 | 14 210 105,74 | 2023 |
| Мценск | Город | Мценск | Улица | Гагарина | 87 |  |  | 1971 | 3772,90 | 3484,60 | 1,3,5,11,12,14,17 | 19 249 083,33 | 2023 |
| Мценск | Город | Мценск | Улица | Дзержинского | 4 |  |  | 1970 | 2788,30 | 2579,40 | 1,3,5,11,12,14,17 | 14 248 718,80 | 2023 |
| Мценск | Город | Мценск | Переулок | Дорожный | 7 |  |  | 1968 | 229,90 | 229,90 | 1,3,5,11,12,14,17 | 1 269 977,69 | 2023 |
| Мценск | Город | Мценск | Переулок | Дорожный | 8 |  |  | 1968 | 119,90 | 119,90 | 1,3,5,11,12,14,17 | 662 332,86 | 2023 |
| Мценск | Город | Мценск | Микрорайон | Микрорайон 1 | 4 |  |  | 1970 | 3842,11 | 3563,69 | 1,3,5,11,12,14,17 | 19 685 979,96 | 2023 |
| Мценск | Город | Мценск | Микрорайон | Микрорайон 1 | 5 |  |  | 1969 | 4040,10 | 3151,00 | 1,3,5,11,12,14,17 | 17 406 262,29 | 2023 |
| Мценск | Город | Мценск | Микрорайон | Микрорайон 1 | 6 | Литера | А | 1969 | 4876,10 | 4524,40 | 1,3,5,11,12,14,17 | 24 992 984,16 | 2023 |
| Мценск | Город | Мценск | Микрорайон | Микрорайон 1 | 6 |  |  | 1969 | 4141,40 | 3170,60 | 1,3,5,11,12,14,17 | 17 514 533,55 | 2023 |
| Мценск | Город | Мценск | Микрорайон | Микрорайон 1 | 7 | Литера | А | 1970 | 5761,50 | 4474,30 | 1,3,5,11,12,14,17 | 24 716 229,56 | 2023 |
| Мценск | Город | Мценск | Микрорайон | Микрорайон 1 | 9 |  |  | 1970 | 5723,30 | 4319,20 | 1,3,5,11,12,14,17 | 23 859 450,36 | 2023 |
| Мценск | Город | Мценск | Микрорайон | Микрорайон 1 | 10 |  |  | 1968 | 4949,30 | 2781,90 | 1,3,5,11,12,14,17 | 15 367 337,69 | 2023 |
| Мценск | Город | Мценск | Микрорайон | Микрорайон 1 | 11 |  |  | 1969 | 3841,60 | 3505,70 | 1,3,5,11,12,14,17 | 19 365 640,66 | 2023 |
| Мценск | Город | Мценск | Микрорайон | Микрорайон 1 | 12 |  |  | 1969 | 3431,70 | 2604,60 | 1,3,5,11,12,14,17 | 14 387 924,71 | 2023 |
| Мценск | Город | Мценск | Микрорайон | Микрорайон 1 | 14 |  |  | 1969 | 5844,70 | 4532,00 | 1,3,5,11,12,14,17 | 25 034 966,90 | 2023 |
| Мценск | Город | Мценск | Микрорайон | Микрорайон 1 | 18 |  |  | 1968 | 4222,90 | 3036,30 | 1,3,5,11,12,14,17 | 16 772 654,45 | 2023 |
| Мценск | Город | Мценск | Микрорайон | Микрорайон 1 | 19 |  |  | 1969 | 3833,50 | 3555,90 | 1,3,5,11,12,14,17 | 19 642 947,66 | 2023 |
| Мценск | Город | Мценск | Микрорайон | Микрорайон 1 | 20 |  |  | 1967 | 3820,40 | 3540,40 | 1,3,5,11,12,14,17 | 19 557 324,98 | 2023 |
| Мценск | Город | Мценск | Микрорайон | Микрорайон 1 | 22 |  |  | 1970 | 4090,70 | 3129,00 | 1,3,5,11,12,14,17 | 17 284 733,32 | 2023 |
| Мценск | Город | Мценск | Микрорайон | Микрорайон 1 | 23 |  |  | 1968 | 4123,30 | 3196,30 | 1,3,5,11,12,14,17 | 17 656 501,48 | 2023 |
| Мценск | Город | Мценск | Микрорайон | Микрорайон 1 | 24 |  |  | 1967 | 4594,20 | 3560,80 | 1,3,5,11,12,14,17 | 19 670 015,47 | 2023 |
| Мценск | Город | Мценск | Микрорайон | Микрорайон 1 | 25 |  |  | 1968 | 4516,80 | 3492,10 | 1,3,5,11,12,14,17 | 19 290 513,66 | 2023 |
| Мценск | Город | Мценск | Микрорайон | Микрорайон 1 | 26 |  |  | 1969 | 4561,90 | 3566,60 | 1,3,5,11,12,14,17 | 19 702 054,93 | 2023 |
| Мценск | Город | Мценск | Микрорайон | Микрорайон 1 | 27 |  |  | 1969 | 4562,95 | 3569,45 | 1,3,5,11,12,14,17 | 19 717 798,45 | 2023 |
| Мценск | Город | Мценск | Улица | Московская | 11 |  |  | 1971 | 3776,70 | 3496,10 | 1,3,5,11,12,14,17 | 19 312 609,83 | 2023 |
| Мценск | Город | Мценск | Улица | Московская | 16 |  |  | 1971 | 2793,90 | 2585,20 | 1,3,5,11,12,14,17 | 14 280 758,26 | 2023 |
| Мценск | Город | Мценск | Улица | Московская | 38 | Литера | А | 1968 | 3830,10 | 3505,70 | 1,3,5,11,12,14,17 | 19 365 640,66 | 2023 |
| Мценск | Город | Мценск | Улица | Московская | 38 |  |  | 1967 | 2353,60 | 2143,80 | 1,3,5,11,12,14,17 | 11 842 445,29 | 2023 |
| Мценск | Город | Мценск | Улица | Московская | 40 |  |  | 1968 | 2809,40 | 2598,90 | 1,3,5,11,12,14,17 | 14 356 437,66 | 2023 |
| Мценск | Город | Мценск | Переулок | Орловский | 10 |  |  | 1969 | 761,80 | 711,80 | 1,3,5,11,12,14,17 | 3 932 014,44 | 2023 |
| Болховский | Город | Болхов | Улица | Комсомольская | 2 |  |  | 1969 | 790,00 | 708,50 | 1,3,5,11,12,14,17 | 3 913 785,09 | 2023 |
| Болховский | Город | Болхов | Улица | Комсомольская | 5 |  |  | 1968 | 798,20 | 714,20 | 1,3,5,11,12,14,17 | 3 945 272,14 | 2023 |
| Болховский | Город | Болхов | Улица | Ленина | 8 |  |  | 1967 | 758,60 | 613,80 | 1,3,5,11,12,14,17 | 3 390 658,14 | 2023 |
| Болховский | Поселок | Каменка |  |  | 1 |  |  | 1968 | 960,00 | 380,20 | 1,3,5,11,12,14,17 | 2 100 241,49 | 2023 |
| Болховский | Село | Однолуки | Улица | Советская | 4 |  |  | 1968 | 885,40 | 754,80 | 1,3,5,11,12,14,17 | 4 169 548,33 | 2023 |
| Болховский | Село | Однолуки | Улица | Советская | 5 |  |  | 1968 | 885,40 | 708,00 | 1,3,5,11,12,14,17 | 3 911 023,07 | 2023 |
| Верховский | ПГТ | Верховье | Улица | Ленина | 23 |  |  | 1970 | 964,60 | 882,80 | 1,3,5,11,12,14,17 | 4 876 625,94 | 2023 |
| Верховский | ПГТ | Верховье | Улица | Ленина | 28 |  |  | 1971 | 790,60 | 692,00 | 1,3,5,11,12,14,17 | 3 822 638,37 | 2023 |
| Верховский | ПГТ | Верховье | Улица | Ленина | 29 |  |  | 1967 | 592,00 | 549,70 | 1,3,5,11,12,14,17 | 3 036 566,92 | 2023 |
| Верховский | ПГТ | Верховье | Улица | Ленина | 53 |  |  | 1968 | 777,20 | 716,70 | 1,3,5,11,12,14,17 | 3 959 082,25 | 2023 |
| Верховский | ПГТ | Верховье | Улица | Советская | 1 |  |  | 1969 | 627,00 | 592,90 | 1,3,5,11,12,14,17 | 3 275 205,62 | 2023 |
| Верховский | ПГТ | Верховье | Улица | Чапаева | 6 |  |  | 1967 | 665,60 | 618,00 | 1,3,5,11,12,14,17 | 3 413 859,12 | 2023 |
| Верховский | Поселок | Суровцев | Улица | Весенняя | 7 |  |  | 1970 | 774,20 | 493,70 | 1,3,5,11,12,14,17 | 2 727 220,47 | 2023 |
| Верховский | Поселок | Суровцев | Улица | Весенняя | 9 |  |  | 1970 | 808,40 | 700,60 | 1,3,5,11,12,14,17 | 3 870 145,15 | 2023 |
| Глазуновский | ПГТ | Глазуновка | Улица | Молодежная | 2 |  |  | 1968 | 785,30 | 725,00 | 1,3,5,11,12,14,17 | 4 004 931,82 | 2023 |
| Глазуновский | ПГТ | Глазуновка | Улица | Молодежная | 6 |  |  | 1971 | 769,60 | 705,60 | 1,3,5,11,12,14,17 | 3 897 765,37 | 2023 |
| Глазуновский | ПГТ | Глазуновка | Улица | Полевая | 33 |  |  | 1968 | 788,30 | 723,70 | 1,3,5,11,12,14,17 | 3 997 750,56 | 2023 |
| Глазуновский | ПГТ | Глазуновка | Улица | Привокзальная | 9 |  |  | 1970 | 430,40 | 367,50 | 1,3,5,11,12,14,17 | 2 030 086,13 | 2023 |
| Глазуновский | ПГТ | Глазуновка | Улица | Советская | 6 |  |  | 1967 | 410,70 | 363,60 | 1,3,5,11,12,14,17 | 2 008 542,36 | 2023 |
| Глазуновский | Село | Тагино | Улица | Школьная | 1 |  |  | 1967 | 420,00 | 292,50 | 1,3,5,11,12,14,17 | 1 615 782,84 | 2023 |
| Дмитровский | Город | Дмитровск | Улица | Толкачева | 22 |  |  | 1970 | 771,00 | 723,30 | 1,3,5,11,12,14,17 | 3 995 540,94 | 2023 |
| Дмитровский | Город | Дмитровск | Улица | Ульянцева | 4 |  |  | 1971 | 410,60 | 370,50 | 1,3,5,11,12,14,17 | 2 046 658,26 | 2023 |
| Залегощенский | Деревня | Васильевка | Улица | Мира | 3 |  |  | 1970 | 816,20 | 740,00 | 1,3,5,11,12,14,17 | 4 087 792,48 | 2023 |
| Залегощенский | ПГТ | Залегощь | Улица | Кравченко | 19 |  |  | 1969 | 363,00 | 241,60 | 1,3,5,11,12,14,17 | 1 334 609,00 | 2023 |
| Залегощенский | ПГТ | Залегощь | Улица | Ленина | 30 |  |  | 1970 | 459,60 | 459,60 | 1,3,5,11,12,14,17 | 2 538 850,57 | 2023 |
| Залегощенский | ПГТ | Залегощь | Улица | Набережная | 30 |  |  | 1968 | 414,00 | 375,60 | 1,3,5,11,12,14,17 | 2 074 830,88 | 2023 |
| Залегощенский | Село | Казарь | Улица | Октябрьская | 2 |  |  | 1969 | 816,20 | 762,00 | 1,3,5,11,12,14,17 | 4 209 321,44 | 2023 |
| Знаменский | Село | Знаменское | Улица | Совхозная | 26 |  |  | 1970 | 172,10 | 109,60 | 1,3,5,11,12,14,17 | 605 435,21 | 2023 |
| Колпнянский | Деревня | Белый Колодезь Первый |  |  | 52 |  |  | 1970 | 681,20 | 243,80 | 1,3,5,11,12,14,17 | 1 346 761,90 | 2023 |
| Колпнянский | ПГТ | Колпна | Улица | Дзержинского | 10 |  |  | 1969 | 780,50 | 724,60 | 1,3,5,11,12,14,17 | 4 002 722,20 | 2023 |
| Колпнянский | ПГТ | Колпна | Улица | Титова | 15 |  |  | 1970 | 409,80 | 362,20 | 1,3,5,11,12,14,17 | 2 000 808,70 | 2023 |
| Колпнянский | ПГТ | Колпна | Улица | Титова | 17 |  |  | 1970 | 663,30 | 522,10 | 1,3,5,11,12,14,17 | 2 884 103,31 | 2023 |
| Колпнянский | ПГТ | Колпна | Улица | Чкалова | 5 |  |  | 1968 | 665,20 | 614,10 | 1,3,5,11,12,14,17 | 3 392 315,35 | 2023 |
| Колпнянский | ПГТ | Колпна | Улица | Чкалова | 7 |  |  | 1968 | 666,00 | 616,60 | 1,3,5,11,12,14,17 | 3 406 125,46 | 2023 |
| Колпнянский | ПГТ | Колпна | Улица | Чкалова | 9 |  |  | 1968 | 704,00 | 647,90 | 1,3,5,11,12,14,17 | 3 579 028,03 | 2023 |
| Кромской | ПГТ | Кромы | Переулок | Заводской | 4 |  |  | 1971 | 817,70 | 724,20 | 1,3,5,11,12,14,17 | 4 000 512,58 | 2023 |
| Кромской | ПГТ | Кромы | Улица | Карла Маркса | 81 |  |  | 1968 | 471,00 | 366,50 | 1,3,5,11,12,14,17 | 2 024 562,08 | 2023 |
| Кромской | ПГТ | Кромы | Улица | Карла Маркса | 83 |  |  | 1967 | 675,40 | 625,60 | 1,3,5,11,12,14,17 | 3 455 841,86 | 2023 |
| Кромской | ПГТ | Кромы | Улица | Карла Маркса | 91 |  |  | 1968 | 806,60 | 643,80 | 1,3,5,11,12,14,17 | 3 556 379,45 | 2023 |
| Кромской | ПГТ | Кромы | Улица | Карла Маркса | 93 |  |  | 1969 | 768,70 | 711,30 | 1,3,5,11,12,14,17 | 3 929 252,42 | 2023 |
| Кромской | ПГТ | Кромы | Переулок | Куренцова | 6 |  |  | 1968 | 366,00 | 317,70 | 1,3,5,11,12,14,17 | 1 754 988,74 | 2023 |
| Кромской | ПГТ | Кромы | Переулок | Куренцова | 8 |  |  | 1970 | 618,00 | 370,90 | 1,3,5,11,12,14,17 | 2 048 867,88 | 2023 |
| Кромской | Поселок | Шахово | Улица | Победы | 8 |  |  | 1970 | 920,00 | 863,40 | 1,3,5,11,12,14,17 | 4 769 459,49 | 2023 |
| Ливенский | Поселок | Нагорный |  |  | 4 |  |  | 1970 | 785,13 | 720,13 | 1,3,5,11,12,14,17 | 3 978 029,72 | 2023 |
| Ливенский | Поселок | Сахзаводской |  |  | 10 |  |  | 1968 | 1410,40 | 1272,35 | 1,3,5,11,12,14,17 | 7 028 517,24 | 2023 |
| Малоархангельский | Город | Малоархангельск | Улица | Калинина | 15 | литера | А | 1970 | 1302,90 | 1222,30 | 1,3,5,11,12,14,17 | 6 752 038,84 | 2023 |
| Малоархангельский | Поселок | Новая Стройка | Улица | Центральная | 2 |  |  | 1970 | 210,40 | 186,40 | 1,3,5,11,12,14,17 | 1 029 681,78 | 2023 |
| Мценский | Село | Отрадинское |  |  | 11 |  |  | 1967 | 1359,80 | 1262,20 | 1,3,5,11,12,14,17 | 6 972 448,19 | 2023 |
| Мценский | Деревня | Первый Воин | Улица | Дмитриева | 1 |  |  | 1971 | 722,50 | 594,50 | 1,3,5,11,12,14,17 | 3 284 044,09 | 2023 |
| Мценский | Село | Тельчье | Улица | Комсомольская | 8 |  |  | 1969 | 618,50 | 407,48 | 1,3,5,11,12,14,17 | 2 250 937,40 | 2023 |
| Новодеревеньковский | Поселок | Михайловка | Улица | Набережная | 1 |  |  | 1967 | 396,00 | 378,60 | 1,3,5,11,12,14,17 | 2 091 403,02 | 2023 |
| Новодеревеньковский | Поселок | Михайловка | Улица | Октябрьская | 3 |  |  | 1970 | 459,40 | 407,00 | 1,3,5,11,12,14,17 | 2 248 285,86 | 2023 |
| Новодеревеньковский | Поселок | Михайловка | Улица | Октябрьская | 4 |  |  | 1970 | 424,00 | 277,50 | 1,3,5,11,12,14,17 | 1 532 922,18 | 2023 |
| Новодеревеньковский | Село | Судбище |  |  | 3 |  |  | 1970 | 668,00 | 620,90 | 1,3,5,11,12,14,17 | 3 429 878,85 | 2023 |
| Новодеревеньковский | ПГТ | Хомутово | Переулок | Заводской | 4 |  |  | 1971 | 740,00 | 740,00 | 1,3,5,11,12,14,17 | 4 087 792,48 | 2023 |
| Новодеревеньковский | ПГТ | Хомутово | Улица | Кооперативная | 53 |  |  | 1971 | 419,10 | 371,50 | 1,3,5,11,12,14,17 | 2 052 182,30 | 2023 |
| Новодеревеньковский | Поселок | Шатилово |  |  | 5 |  |  | 1968 | 609,92 | 541,50 | 1,3,5,11,12,14,17 | 2 991 269,76 | 2023 |
| Новодеревеньковский | Поселок | Шатилово |  |  | 36 |  |  | 1970 | 708,31 | 430,00 | 1,3,5,11,12,14,17 | 2 375 338,87 | 2023 |
| Новосильский | Город | Новосиль | Улица | Октябрьская | 1 |  |  | 1968 | 398,50 | 245,40 | 1,3,5,11,12,14,17 | 1 355 600,37 | 2023 |
| Новосильский | Город | Новосиль | Улица | Луначарского | 15 | Литера | А | 1971 | 786,10 | 712,80 | 1,3,5,11,12,14,17 | 3 937 538,48 | 2023 |
| Орловский | Поселок | Биофабрика | Улица | Киреевского | 3 |  |  | 1967 | 2585,60 | 2048,20 | 1,3,5,11,12,14,17 | 11 314 346,69 | 2023 |
| Орловский | Деревня | Болотовские Дворы | Переулок | Дачный | 2 |  |  | 1971 | 1456,00 | 686,48 | 1,3,5,11,12,14,17 | 3 792 145,65 | 2023 |
| Орловский | Деревня | Жилина |  |  | 2 |  |  | 1969 | 1263,00 | 695,20 | 1,3,5,11,12,14,17 | 3 840 315,31 | 2023 |
| Орловский | Поселок | Зареченский | Улица | Центральная | 1 |  |  | 1971 | 800,00 | 478,90 | 1,3,5,11,12,14,17 | 2 645 464,62 | 2023 |
| Орловский | Поселок | Зареченский | Улица | Центральная | 12 |  |  | 1967 | 663,50 | 616,20 | 1,3,5,11,12,14,17 | 3 403 915,84 | 2023 |
| Орловский | Деревня | Ивановское | Улица | Школьная | 2 |  |  | 1969 | 617,00 | 214,10 | 1,3,5,11,12,14,17 | 1 182 697,80 | 2023 |
| Орловский | Деревня | Ивановское | Улица | Школьная | 6 |  |  | 1969 | 641,00 | 184,30 | 1,3,5,11,12,14,17 | 1 018 081,29 | 2023 |
| Орловский | Село | Паюсово | Улица | Зеленая | 10 |  |  | 1970 | 1127,00 | 292,30 | 1,3,5,11,12,14,17 | 1 614 678,03 | 2023 |
| Орловский | Поселок | Стальной Конь |  |  | 8 |  |  | 1969 | 780,00 | 663,90 | 1,3,5,11,12,14,17 | 3 667 412,74 | 2023 |
| Орловский | Деревня | Становое | Улица | Школьная | 21 | Литера | А | 1967 | 384,20 | 278,30 | 1,3,5,11,12,14,17 | 1 537 341,41 | 2023 |
| Орловский | Село | Становой Колодезь | Улица | Заводская | 27 |  |  | 1970 | 792,70 | 734,70 | 1,3,5,11,12,14,17 | 4 058 515,04 | 2023 |
| Орловский | Поселок | Стрелецкий | Улица | Парковая | 22 |  |  | 1968 | 3139,00 | 2005,80 | 1,3,5,11,12,14,17 | 11 080 127,23 | 2023 |
| Орловский | Поселок | Стрелецкий | Улица | Школьная | 24 |  |  | 1969 | 3518,00 | 1896,20 | 1,3,5,11,12,14,17 | 10 474 692,02 | 2023 |
| Покровский | Село | Моховое | Улица | Молодежная | 2 |  |  | 1969 | 743,00 | 331,60 | 1,3,5,11,12,14,17 | 1 831 772,95 | 2023 |
| Свердловский | ПГТ | Змиевка | Улица | Чапаева | 69 |  |  | 1970 | 664,60 | 664,60 | 1,3,5,11,12,14,17 | 3 671 279,57 | 2023 |
| Свердловский | ПГТ | Змиевка | Улица | Чапаева | 71 |  |  | 1970 | 803,40 | 643,60 | 1,3,5,11,12,14,17 | 3 555 274,65 | 2023 |
| Урицкий | Поселок | Бунинский | Переулок | Школьный | 1 |  |  | 1968 | 654,80 | 654,80 | 1,3,5,11,12,14,17 | 3 617 143,94 | 2023 |
| Урицкий | Поселок | Бунинский | Переулок | Школьный | 2 |  |  | 1968 | 654,80 | 654,80 | 1,3,5,11,12,14,17 | 3 617 143,94 | 2023 |
| Урицкий | ПГТ | Нарышкино | Улица | Краснопрудная | 37 |  |  | 1970 | 373,70 | 373,70 | 1,3,5,11,12,14,17 | 2 064 335,20 | 2023 |
| Урицкий | ПГТ | Нарышкино | Улица | Ленина | 96 |  |  | 1968 | 383,50 | 383,50 | 1,3,5,11,12,14,17 | 2 118 470,83 | 2023 |
| Урицкий | ПГТ | Нарышкино | Улица | Ревкова | 38 |  |  | 1967 | 412,30 | 372,80 | 1,3,5,11,12,14,17 | 2 059 363,56 | 2023 |
| Урицкий | Поселок | Совхозный | Переулок | Рыночный | 1 |  |  | 1968 | 654,80 | 625,70 | 1,3,5,11,12,14,17 | 3 456 394,26 | 2023 |
| Урицкий | Поселок | Совхозный | Переулок | Рыночный | 2 |  |  | 1968 | 654,80 | 638,30 | 1,3,5,11,12,14,17 | 3 525 997,21 | 2023 |
| Шаблыкинский | ПГТ | Шаблыкино | Улица | 50 лет Октября | 3 |  |  | 1967 | 371,20 | 235,30 | 1,3,5,11,12,14,17 | 1 299 807,53 | 2023 |
| Шаблыкинский | ПГТ | Шаблыкино | Переулок | Больничный | 3 |  |  | 1967 | 367,00 | 147,80 | 1,3,5,11,12,14,17 | 816 453,69 | 2023 |
| Шаблыкинский | Село | Юшково | Проезд | Садовый | 2 |  |  | 1969 | 762,00 | 667,40 | 1,3,5,11,12,14,17 | 3 686 746,89 | 2023 |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 3 к краткосрочному плану реализации областной адресной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области» в 20212023 годах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЕРЕЧЕНЬ многоквартирных домов, в которых планируется замена лифтового оборудования, отработавшего назначенный срок службы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Населенный пункт |  |  | Улица |  |  |  |  |  |  | Номер дома |  | Год ввода в эксплуатацию |  | Сведения о потребности в замене лифтового оборудования |  |  |  | Предельная стоимость капитального ремонта, руб. | Этап |
| тип | наиме-нование |  | тип |  | наименование |  |  |  |  |  |  |  |  | количество лифтов |  |  | номера подъездов |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Город | Ливны | Улица | Денисова | 3 | 1991 | 2 | 1, 2 | 21 965 808,11 | 2021 |
| Город | Ливны | Улица | Денисова | 7 | 1991 | 2 | 1, 2 | 21 924 930,19 | 2021 |
| Город | Ливны | Улица | Мира | 138 | 1994 | 1 | 1 | 31 090 368,57 | 2021 |
| Город | Мценск | Микрорайон | Коммаш | 7 | 1990 | 4 | 1–4 | 43 024 568,22 | 2021 |
| Город | Мценск | Микрорайон | Коммаш | 8 | 1990 | 4 | 1–4 | 43 529 465,83 | 2021 |
| Город | Мценск | Улица | Кузьмина | 6 | 1991 | 6 | 1–6 | 73 851 660,85 | 2021 |
| Город | Мценск | Улица | Кузьмина | 27 | 1992 | 3 | 1–3 | 37 532 508,55 | 2021 |
| Город | Мценск | Улица | Машиностроителей | 2 | 1989 | 6 | 1–6 | 77 807 373,44 | 2021 |
| Город | Мценск | Улица | Машиностроителей | 18/1 | 1989 | 2 | 1 | 30 577 792,53 | 2021 |
| Город | Мценск | Улица | Машиностроителей | 18/2 | 1989 | 2 | 1 | 22 236 486,26 | 2021 |
| Город | Мценск | Улица | Машиностроителей | 3 | 1997 | 4 | 1–4 | 35 531 755,09 | 2021 |
| Город | Мценск | Проезд | Школьный | 3 | 1989 | 6 | 1–6 | 58 543 872,36 | 2021 |
| Город | Мценск | Проезд | Школьный | 5 | 1990 | 3 | 1–3 | 32 396 860,18 | 2021 |
| Город | Орёл | Улица | 2 Курская | 54 | 1985 | 2 | 1–2 | 34 622 221,26 | 2021 |
| Город | Орёл | Улица | Андрианова | 5 | 1985 | 8 | 1–8 | 92 863 983,66 | 2021 |
| Город | Орёл | Переулок | Артельный | 4 | 1984 | 12 | 1–12 | 122 860 646,78 | 2021 |
| Город | Орёл | Улица | Бурова | 22 | 1984 | 2 | 1–2 | 30 313 743,24 | 2021 |
| Город | Орёл | Улица | Генерала Родина | 54 | 1985 | 2 | 1–2 | 22 660 014,71 | 2021 |
| Город | Орёл | Переулок | Комсомольский | 22 | 1985 | 3 | 1–3 | 32 752 608,61 | 2021 |
| Город | Орёл | Улица | Кромская | 9 | 1984 | 3 | 1–3 | 34 058 492,59 | 2021 |
| Город | Орёл | Улица | Кромская | 11 | 1984 | 6 | 1–6 | 65 627 353,83 | 2021 |
| Город | Орёл | Улица | Матросова | 48 | 1985 | 9 | 1–9 | 100 902 848,53 | 2021 |
| Город | Орёл | Улица | Матросова | 50 | 1985 | 3 | 1–3 | 32 086 408,92 | 2021 |
| Город | Орёл | Улица | Матросова | 52 | 1985 | 4 | 1–4 | 43 024 568,22 | 2021 |
| Город | Орёл | Улица | Матросова | 56 | 1985 | 10 | 1–10 | 103 198 585,93 | 2021 |
| Город | Орёл | Улица | Орловских партизан | 5 | 1984 | 3 | 2, 3, 4 | 43 228 405,44 | 2021 |
| Город | Орёл | Улица | Пионерская | 19 | 1985 | 3 | 1–3 | 28 590 241,54 | 2021 |
| Город | Орёл | Улица | Покровская | 10 | 1985 | 1 | 1 | 16 591 079,13 | 2021 |
| Город | Орёл | Улица | Раздольная | 70 | 1985 | 3 | 1–3 | 32 483 587,67 | 2021 |
| Город | Орёл | Улица | Раздольная | 72 | 1985 | 4 | 1–4 | 43 238 348,72 | 2021 |
| Город | Орёл | Улица | Рощинская | 5 | 1985 | 2 | 1–2 | 27 159 293,21 | 2021 |
| Город | Орёл | Переулок | Ягодный | 2 | 1984 | 2 | 1 | 6 704 532,07 | 2021 |

|  |  | Приложение 4 к краткосрочному плану реализации областной адресной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области» в 20212023 годах |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЕРЕЧЕНЬ многоквартирных домов, в отношении которых органами местного самоуправления представлены заявки о необходимости проведения капитального ремонта крыши |  |  |  |  |
| № | Адрес многоквартирного дома |  | Предельная стоимость капитального ремонта, руб. | Этап |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| город Орёл |  |  |  |
| 1. | город Орёл, улица Достоевского, д. 6 | 21 261 492,52 | 2021 |
| 2. | город Орёл, улица Кромская, д. 5 | 23 350 133,51 | 2021 |
| 3. | город Орёл, улица Кукушкина, д. 1 | 23 296 495,04 | 2021 |
| 4. | город Орёл, улица Кукушкина, д. 3 | 35 983 069,48 | 2021 |
| 5. | город Орёл, улица Лазо, д. 20 | 21 823 840,18 | 2021 |
| 6. | город Орёл, улица Латышских стрелков, д. 79 | 24 765 945,96 | 2021 |
| 7. | город Орёл, улица Левый берег реки Оки, д. 29 | 17 330 582,89 | 2021 |
| 8. | город Орёл, улица Ливенская, д. 30А | 26 976 115,92 | 2021 |
| 9. | город Орёл, улица Ломоносова, д. 11 | 19 514 789,84 | 2021 |
| 10. | город Орёл, улица Максима Горького, д. 51 | 13 968 649,78 | 2021 |
| 11. | город Орёл, улица Максима Горького, д. 63 | 16 774 311,67 | 2021 |
| 12. | город Орёл, улица Максима Горького, д. 69 | 24 668 722,79 | 2021 |
| 13. | город Орёл, улица Маринченко, д. 21 | 113 737 633,06 | 2021 |
| 14. | город Орёл, улица Матросова, д. 52 | 43 024 568,22 | 2021 |
| 15. | город Орёл, улица Матросова, д. 56 | 103 198 585,93 | 2021 |
| 16. | город Орёл, улица Машкарина, д. 10 | 58 998 998,33 | 2021 |
| 17. | город Орёл, улица Металлургов, д. 19 | 79 081 659,88 | 2021 |
| 18. | город Орёл, улица Металлургов, д. 28 | 19 389 394,04 | 2021 |
| 19. | город Орёл, улица Московская, д. 21 | 20 472 659,05 | 2021 |
| 20. | город Орёл, улица Нормандия-Неман, д. 101 | 124 076 102,15 | 2021 |
| 21. | город Орёл, улица Нормандия-Неман, д. 99 | 64 518 622,98 | 2021 |
| 22. | город Орёл, улица Покровская, д. 10 | 16 591 079,13 | 2021 |
| 23. | город Орёл, улица Покровская, д. 28 | 25 292 939,75 | 2021 |
| 24. | город Орёл, улица Полесская, д. 43 | 21 201 832,84 | 2021 |
| 25. | город Орёл, улица Полесская, д. 53 | 72 526 277,00 | 2021 |
| 26. | город Орёл, улица Приборостроительная, д. 30 | 19 595 993,29 | 2021 |
| 27. | город Орёл, улица Приборостроительная, д. 50 | 19 669 463,07 | 2021 |
| 28. | город Орёл, улица Приборостроительная, д. 54 | 13 752 659,66 | 2021 |
| 29. | город Орёл, улица Приборостроительная, д. 62 | 14 268 881,56 | 2021 |
| 30. | город Орёл, улица Приборостроительная, д. 72 | 18 783 958,83 | 2021 |
| 31. | город Орёл, улица Приборостроительная, д. 8 | 43 141 677,95 | 2021 |
| 32. | город Орёл, улица Привокзальная, д. 28 | 25 356 466,25 | 2022 |
| 33. | город Орёл, улица Пролетарская гора, д. 11 | 10 851 431,81 | 2022 |
| 34. | город Орёл, улица Пушкина, д. 49 | 6 955 323,66 | 2022 |
| 35. | город Орёл, улица Раздольная, д. 23 | 42 800 844,44 | 2022 |
| 36. | город Орёл, улица Революции, д. 11 | 56 522 017,05 | 2022 |
| 37. | город Орёл, улица Революции, д. 30 | 44 823 307,39 | 2022 |
| 38. | город Орёл, улица Революции, д. 34 | 12 887 594,39 | 2022 |
| 39. | город Орёл, улица Революции, д. 9 | 14 983 416,64 | 2022 |
| 40. | город Орёл, улица Рощинская, д. 15А | 24 748 821,42 | 2022 |
| 41. | город Орёл, улица Советская, д. 19 | 15 565 650,87 | 2022 |
| 42. | город Орёл, улица Советская, д. 30 | 82 775 588,03 | 2022 |
| 43. | город Орёл, улица Советская, д. 75 | 19 701 778,73 | 2022 |
| 44. | город Орёл, улица Сурена Шаумяна, д. 13А | 13 702 943,27 | 2022 |
| 45. | город Орёл, улица Сурена Шаумяна, д. 2 | 16 997 483,04 | 2022 |
| 46. | город Орёл, улица Сурена Шаумяна, д. 4 | 17 532 210,49 | 2022 |
| 47. | город Орёл, улица Тургенева, д. 35 | 8 682 692,18 | 2022 |
| 48. | город Орёл, улица Тургенева, д. 45 | 20 841 665,18 | 2022 |
| 49. | город Орёл, улица Фомина, д. 5 | 5 241 212,84 | 2022 |
| 50. | город Орёл, шоссе Карачевское, д. 56А | 18 887 258,45 | 2022 |
| 51. | город Орёл, шоссе Карачевское, д. 6 | 26 905 408,16 | 2022 |
| 52. | город Орёл, шоссе Карачевское, д. 8 | 37 319 888,10 | 2022 |
| 53. | город Орёл, шоссе Московское, д. 113 | 86 088 357,15 | 2022 |
| 54. | город Орёл, шоссе Московское, д. 160, к. 1 | 10 608 705,32 | 2022 |
| 55. | город Орёл, шоссе Московское, д. 165 | 24 964 811,54 | 2022 |
| 56. | город Орёл, шоссе Наугорское, д. 11А | 23 794 819,04 | 2022 |
| 57. | город Орёл, шоссе Наугорское, д. 42 | 28 252 170,06 | 2022 |
| 58. | город Орёл, шоссе Наугорское, д. 46 | 17 103 655,16 | 2022 |
| город Ливны |  |  |  |
| 59. | город Ливны, переулок Кирова, д. 2А | 14 280 758,26 | 2021 |
| 60. | город Ливны, переулок Кирова, д. 5 | 24 363 243,16 | 2021 |
| 61. | город Ливны, улица Гайдара, д. 12 | 17 884 644,49 | 2021 |
| 62. | город Ливны, улица Гайдара, д. 3 | 19 343 820,68 | 2021 |
| 63. | город Ливны, улица Гайдара, д. 6 | 22 992 175,47 | 2021 |
| 64. | город Ливны, улица Денисова, д. 34 | 13 905 675,68 | 2021 |
| 65. | город Ливны, улица Дзержинского, д. 105 | 14 002 070,24 | 2021 |
| 66. | город Ливны, улица Дзержинского, д. 97 | 31 873 180,82 | 2021 |
| 67. | город Ливны, улица Заливенская, д. 63 | 20 656 609,71 | 2021 |
| 68. | город Ливны, улица Карла Маркса, д. 114 | 12 461 248,68 | 2021 |
| 69. | город Ливны, улица Мира, д. 138 | 31 090 368,57 | 2021 |
| 70. | город Ливны, улица Мира, д. 144 | 15 351 870,37 | 2021 |
| 71. | город Ливны, улица Мира, д. 150 | 23 742 340,63 | 2021 |
| 72. | город Ливны, улица Мира, д. 178 | 19 259 579,01 | 2021 |
| 73. | город Ливны, улица Мира, д. 180 | 19 154 069,77 | 2021 |
| 74. | город Ливны, улица Мира, д. 217А | 49 116 704,78 | 2021 |
| 75. | город Ливны, улица Мира, д. 225 | 14 092 388,36 | 2021 |
| 76. | город Ливны, улица Мира, д. 227 | 14 013 394,53 | 2021 |
| 77. | город Ливны, улица Октябрьская, д. 1 | 24 587 740,30 | 2021 |
| 78. | город Ливны, улица Октябрьская, д. 7 | 43 780 809,83 | 2021 |
| 79. | город Ливны, улица Поликарпова, д. 7 | 17 608 994,70 | 2021 |
| 80. | город Ливны, улица Свердлова, д. 58 | 17 295 726,17 | 2021 |
| 81. | город Ливны, улица Селищева, д. 16А | 24 172 111,24 | 2021 |
| город Мценск |  |  |  |
| 82. | город Мценск, микрорайон Микрорайон 1, д. 18 | 16 772 654,45 | 2021 |
| 83. | город Мценск, микрорайон Микрорайон 1, д. 20 | 19 557 324,98 | 2021 |
| 84. | город Мценск, улица А. Рева, д. 9 | 1 359 467,20 | 2021 |
| 85. | город Мценск, улица Болховская, д. 39Б | 1 795 866,67 | 2021 |
| 86. | город Мценск, улица Болховская, д. 60 | 3 095 674,19 | 2021 |
| 87. | город Мценск, улица Калинина, д. 16 | 24 318 498,40 | 2021 |
| 88. | город Мценск, улица Карла Маркса, д. 49 | 4 330 298,00 | 2021 |
| 89. | город Мценск, улица Карла Маркса, д. 58 | 19 082 809,61 | 2021 |
| 90. | город Мценск, улица Карла Маркса, д. 78 | 9 932 230,91 | 2021 |
| 91. | город Мценск, улица Кузьмина, д. 10 | 42 096 473,61 | 2021 |
| 92. | город Мценск, улица Кузьмина, д. 6 | 73 851 660,85 | 2021 |
| 93. | город Мценск, улица Машиностроителей, д. 10/1 | 40 563 606,67 | 2021 |
| 94. | город Мценск, улица Семашко, д. 2Б | 4 314 278,28 | 2021 |
| 95. | город Мценск, улица Тургенева, д. 100 | 32 405 256,73 | 2021 |
| 96. | город Мценск, улица Тургенева, д. 83 | 11 115 481,11 | 2021 |
| Глазуновский район |  |  |  |
| 97. | пгт Глазуновка, улица Полевая, д. 17 | 3 983 388,05 | 2021 |
| 98. | пгт Глазуновка, улица Полевая, д. 39 | 4 892 645,67 | 2021 |
| 99. | пгт Глазуновка, улица Октябрьская, д. 1 | 3 666 860,33 | 2021 |
| 100. | деревня Ловчиково, улица Почтовая, д. 1 | 6 934 884,70 | 2021 |
| Залегощенский район |  |  |  |
| 101. | пгт Залегощь, улица Заводская, д. 6А | 23 284 176,43 | 2021 |
| 102. | пгт Залегощь, улица Заводская, д. 8А | 22 216 047,30 | 2021 |
| 103. | село Казарь, улица Октябрьская, д. 3 | 3 645 868,97 | 2021 |
| 104. | деревня Ржаное, улица Школьная, д. 1 | 1 574 352,51 | 2021 |
| 105. | село Ломовое, улица Центральная, д. 13 | 3 426 012,02 | 2021 |
| 106. | село Ломовое, переулок Туманова, д. 1 | 4 819 175,89 | 2021 |
| Колпнянский район |  |  |  |
| 107. | пгт Колпна, улица Буденного, д. 8А | 5 273 252,29 | 2021 |
| 108. | пгт Колпна, улица Титова, д. 14 | 3 949 138,97 | 2021 |
| Кромской район |  |  |  |
| 109. | пгт Кромы, переулок Бубнова, д. 24 | 3 621 563,17 | 2021 |
| 110. | пгт Кромы, переулок Вожовский, д. 3 | 1 771 008,47 | 2021 |
| 111. | пгт Кромы, переулок Куренцова, д. 5 | 4 192 196,91 | 2021 |
| 112. | пгт Кромы, улица 30 лет Победы, д. 36 | 7 081 271,86 | 2021 |
| 113. | пгт Кромы, улица Карла Маркса, д. 85А | 2 052 734,71 | 2021 |
| 114. | пгт Кромы, улица Пионерская, д. 8А | 1 994 179,84 | 2021 |
| 115. | пгт Кромы, улица Свободы, д. 62А | 5 391 466,83 | 2021 |
| 116. | поселок Новочеркасский, д. 14 | 5 200 887,32 | 2021 |
| 117. | пгт Кромы, переулок Бобкова, д. 17А | 6 846 499,99 | 2022 |
| 118. | пгт Кромы, улица 1 Мая, д. 33 | 7 149 217,60 | 2022 |
| 119. | поселок Кромской, д. 1 | 4 977 715,95 | 2022 |
| 120. | поселок Кромской, д. 2 | 4 718 638,29 | 2022 |
| 121. | поселок Новотроицкий, д. 1 | 3 717 681,54 | 2022 |
| 122. | поселок Шахово, улица Победы, д. 3 | 3 485 671,69 | 2022 |
| 123. | поселок Шахово, улица Победы, д. 4 | 3 976 759,19 | 2022 |
| 124. | село Вожово, улица Железнодорожная, д. 4 | 3 787 284,49 | 2022 |
| 125. | деревня Черкасская, д. 317 | 5 030 194,36 | 2023 |
| 126. | деревня Черкасская, д. 318 | 5 241 765,24 | 2023 |
| 127. | деревня Черкасская, д. 319 | 5 282 090,76 | 2023 |
| 128. | поселок Новотроицкий, д. 2 | 3 785 627,28 | 2023 |
| 129. | поселок Шахово, улица Победы, д. 10 | 6 879 920,46 | 2023 |
| 130. | поселок Шахово, улица Победы, д. 7 | 4 710 352,22 | 2023 |
| 131. | село Вожово, улица Школьная, д. 1 | 2 017 933,23 | 2023 |
| 132. | село Вожово, улица Школьная, д. 2 | 2 038 924,60 | 2023 |
| Ливенский район |  |  |  |
| 133. | деревня Росстани, микрорайон Совхозный, д. 24 | 5 047 650,34 | 2021 |
| 134. | деревня Росстани, микрорайон Совхозный, д. 25 | 4 960 149,49 | 2021 |
| 135. | поселок Сахзаводской, площадь Комсомольская, д. 27 | 42 616 451,86 | 2021 |
| 136. | поселок Сахзаводской, площадь Комсомольская, д. 28 | 25 387 677,10 | 2021 |
| 137. | поселок Совхозный, переулок Спортивный, д. 1 | 4 620 862,71 | 2021 |
| 138. | поселок Совхозный, переулок Спортивный, д. 3 | 7 029 345,85 | 2021 |
| Мценский район |  |  |  |
| 139. | деревня Башкатово, улица Почтовая, д. 6 | 4 669 253,34 | 2021 |
| 140. | деревня Верхнее Алябьево, улица Полесская, д. 10 | 5 206 963,77 | 2021 |
| 141. | деревня Глазуново, улица Шереметьевская, д. 9 | 1 838 954,21 | 2021 |
| 142. | поселок Нововолковский, улица Сущенко, д. 3 | 3 929 141,94 | 2021 |
| 143. | село Отрадинское, д. 16 | 25 824 739,45 | 2021 |
| 144. | село Отрадинское, д. 17 | 31 003 917,28 | 2021 |
| 145. | село Тельчье, улица Ленина, д. 13 | 4 704 110,05 | 2021 |
| 146. | село Черемошны, улица Центральная, д. 1 | 4 739 629,66 | 2021 |
| 147. | село Черемошны, улица Центральная, д. 3 | 4 783 822,01 | 2021 |
| 148. | деревня Башкатово, улица Почтовая, д. 4 | 4 405 314,52 | 2022 |
| 149. | деревня Брагино, улица Новая, д. 2 | 5 517 415,03 | 2022 |
| 150. | деревня Брагино, улица Новая, д. 4 | 5 216 354,64 | 2022 |
| 151. | деревня Брагино, улица Новая, д. 6 | 5 540 616,02 | 2022 |
| 152. | поселок Нововолковский, улица Центральная, д. 20 | 5 001 469,34 | 2022 |
| 153. | поселок Цветочный, д. 11 | 4 902 036,55 | 2022 |
| 154. | поселок Цветочный, д. 12 | 4 846 796,11 | 2022 |
| 155. | село Отрадинское, улица Привокзальная, д. 69 | 3 044 300,59 | 2022 |
| 156. | село Тельчье, улица Ленина, д. 14 | 4 463 648,42 | 2022 |
| Новодеревеньковский район |  |  |  |
| 157. | пгт Хомутово, улица Мира, д. 1 | 3 936 433,67 | 2021 |
| 158. | пгт Хомутово, улица Мира, д. 3 | 5 438 973,61 | 2021 |
| 159. | пгт Хомутово, улица Победы, д. 3 | 4 293 839,31 | 2021 |
| Новосильский район |  |  |  |
| 160. | город Новосиль, улица Володарского, д. 1Б | 4 447 960,14 | 2021 |
| 161. | город Новосиль, улица Карла Маркса, д. 83 | 4 504 857,79 | 2021 |
| Орловский район |  |  |  |
| 162. | деревня Некрасовка, улица Интернатная, д. 40 | 13 538 326,76 | 2021 |
| 163. | пгт Знаменка, улица 7 Ноября, д. 6 | 4 344 660,52 | 2021 |
| 164. | пгт Знаменка, улица 7 Ноября, д. 9 | 7 079 614,65 | 2021 |
| 165. | пгт Знаменка, улица Дормаш, д. 5 | 2 214 036,79 | 2021 |
| 166. | поселок Биофабрика, улица Киреевского, д. 5 | 15 653 483,16 | 2021 |
| 167. | поселок Зареченский, переулок Ягодный, д. 4 | 6 361 488,94 | 2021 |
| 168. | поселок Зареченский, улица Цветочная, д. 24 | 4 327 535,98 | 2021 |
| 169. | поселок Красная Звезда, улица Школьная, д. 6 | 5 534 539,57 | 2021 |
| 170. | поселок Садовый, улица Садовая, д. 4 | 5 204 201,75 | 2021 |
| 171. | поселок Телецентр, улица Связистов, д. 9 | 4 839 062,45 | 2021 |
| 172. | село Становой Колодезь, улица Заводская, д. 31 | 3 658 021,86 | 2021 |
| 173. | село Становой Колодезь, улица Заводская, д. 41 | 4 906 455,78 | 2021 |
| Свердловский район |  |  |  |
| 174. | пгт Змиевка, улица Жадова, д. 5 | 6 982 943,88 | 2021 |
| 175. | пгт Змиевка, улица Жадова, д. 7 | 6 655 368,08 | 2021 |
| Хотынецкий район |  |  |  |
| 176. | деревня Хотимль-Кузменково, улица Школьная, д. 3 | 5 090 406,44 | 2021 |
| 177. | деревня Хотимль-Кузменково, улица Школьная, д. 4 | 5 268 280,66 | 2021 |
| 178. | деревня Хотимль-Кузменково, улица Школьная, д. 5 | 5 164 428,63 | 2021 |
| 179. | деревня Хотимль-Кузменково, улица Школьная, д. 6 | 4 739 629,66 | 2021 |
| 180. | пгт Хотынец, улица Школьная, д. 13 | 6 602 337,25 | 2021 |
| 181. | пгт Хотынец, улица Ленина, д. 45 | 4 332 507,62 | 2022 |
| 182. | пгт Хотынец, улица Сергея Поматилова, д. 24 | 4 012 831,20 | 2022 |
| 183. | пгт Хотынец, улица Строителей, д. 2 | 5 037 099,42 | 2022 |
| 184. | пгт Хотынец, улица Строителей, д. 6 | 5 023 565,51 | 2022 |
| 185. | пгт Хотынец, улица Школьная, д. 10 | 4 642 958,89 | 2022 |
| 186. | деревня Большое Юрьево, улица Школьная, д. 5 | 4 658 978,61 | 2023 |
| 187. | деревня Большое Юрьево, улица Школьная, д. 7 | 4 720 295,50 | 2023 |
| 188. | пгт Хотынец, улица Промышленная, д. 28 | 6 296 305,22 | 2023 |
| 189. | пгт Хотынец, улица Строителей, д. 8 | 5 035 166,00 | 2023 |
| 190. | пгт Хотынец, улица Школьная, д. 6 | 6 267 359,23 | 2023 |
| Шаблыкинский район |  |  |  |
| 191. | пгт Шаблыкино, улица Маяковского, д. 8 | 3 940 852,91 | 2021 |
| 192. | пгт Шаблыкино, улица Маяковского, д. 9 | 4 126 460,78 | 2021 |
| 193. | пгт Шаблыкино, улица Маяковского, д. 11 | 3 843 629,74 | 2022 |
| 194. | пгт Шаблыкино, улица Маяковского, д. 12 | 3 928 147,61 | 2022 |
| 195. | село Юшково, д. 2 | 3 686 746,89 | 2022 |